Umowa nr 2717SA-….-26

dotycząca wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

zawarta w dniu ………....2026 r. w Rodrysinie pomiędzy

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Poddębice (reprezentującym Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia) z siedzibą w Rodrysin 18A, 99-200 Poddębice, NIP 828 000 25 81 reprezentowanym przez:

Nadleśniczego, Janusza Młynarczyka,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”)

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP ______________________________________, REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego __________________________________.

reprezentowaną przez:

_________________________________________________

_________________________________________________,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________ z siedzibą w ______________________________ („Wykonawca”) ul __________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________

działającym osobiście

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie „Wykonawca”):

1) 	p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________z siedzibą w ______________________________,

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________

2) 	p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________z siedzibą w ______________________________,

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________

3)	p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________z siedzibą w ______________________________,

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r.

zwanym dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi leśnej- dojazdu pożarowego w oddziale 41A w leśnictwie Gostków.

- Dokumentacja projektowa posłuży m.in. do:

- opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- ustalenia wartości zamówienia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.);

- pozwolenia na budowę o którym mowa w art. 28 ust. 1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 i 2c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn., zm.).

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych (wstępny przebieg trasy, przekrój normalny, niweleta),

- uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy,

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego w tym: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, wraz z koniecznymi uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

- wykonanie projektu wykonawczego,

- uzyskanie opinii geotechnicznej,

- wykonanie mapy do celów projektowych,

- uzyskanie uzgodnienia zjazdu,

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

- wykonanie kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

- Przedmiot umowy należy sporządzić zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

- Poradnikiem „Drogi leśne- Poradnik drogowy” - stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 60 DGLP z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych „Drogi leśne- Poradnik drogowy”,

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2026 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405) – droga będzie stanowiła dojazd pożarowy zgodnie z § 7 ust. 1 i 2.

- Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 poz. 1087 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.).

- Dokumentacja projektowa winna zostać sporządzona w formie pisemnej w 5 egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej – 1 egzemplarz na płycie CD w formacie PDF (kosztorysy ofertowe także w formie edytowalnej, np. w formacie docx).

- Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca, w ramach umowy, zobowiązuje się w terminie obowiązywania gwarancji do jednokrotnej aktualizacji wartości kosztorysowej robót, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do 31.07.2027 r.

- Przy czym za zakończenie realizacji, o której mowa w ust. 2 rozumie się przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy.

§ 3

Zakres prac

- Sporządzenie dokumentacji umożliwiającej wykonanie budowy drogi leśnej – dojazdu pożarowego.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, fachową wiedzę oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do realizacji terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że projektant posiada polisę OC z tytułu odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa za szkody wykonywane podczas samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z sumą ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż 100 000.00 zł.

- Obowiązki Wykonawcy:

- zapewnienie wykonania dokumentacji projektowej przez osobę/y posiadającą/e stosowne, określone przepisami prawa budowlanego uprawnienia;

- wykonanie wszystkich obowiązków projektanta określonych w przepisach prawa budowlanego;

- wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych i przekazanie jej do odbioru Zamawiającemu. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół z odbioru koncepcji stanowi podstawę do dalszych prac nad opracowaniem kompletnej dokumentacji,

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno– budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu rozwiązań racjonalizujących koszty.

- sporządzenie pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania,

- określenie w dokumentacji projektowej parametrów technicznych i wymagań zastosowanych wyrobów. Przy czym wyrobów nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,

- na etapie opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej wykonywanie ewentualnych zaleceń nałożonych przez organy administracji publicznej;

- dokonywanie zmian w opracowaniu dokumentacji projektowej, na prośbę Zamawiającego w czasie trwania prac projektowych, bez dodatkowego wynagrodzenia;

- informowanie Zamawiającego na jego wniosek o postępie i zaawansowaniu prac projektowych;

- wyjaśnianie na każde żądanie Zamawiającego wątpliwości związanych z przyjętymi rozwiązaniami;

- usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wykonawcą bez dodatkowego wynagrodzenia,

- jednokrotna aktualizacja kosztorysów, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy.

- Wykonawca dostarczy dokumentację określoną w § 1 ust. 1, wykonaną z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikające z przepisów.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- uzupełnić braki i wady stwierdzone przez Zamawiającego podczas czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni,

- do wprowadzenia poprawek i modyfikacji, jeśli przedmiot umowy nie został opracowany zgodnie z przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 1, do której przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe, wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że do wszelkich wytworzonych w ramach realizacji umowy utworów (zwanych w umowie łącznie i z osobna „Dziełem”) objętych przepisami prawa autorskiego, będą przysługiwać mu wyłączne autorskie prawa majątkowe. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu umowy są wszelkie projekty, materiały, grafiki, zdjęcia oraz dokumentacja dotyczące przedmiotu umowy, powstałe w związku z realizacją umowy w celu ich dostarczenia Zamawiającemu zgodnie z umową, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust.1 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, przenosi autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na czas nieokreślony do opracowanej przez siebie dokumentacji na Zamawiającego do wszelkich egzemplarzy opracowań sporządzonych w toku wykonywania umowy na wszelkich polach eksploatacji wymienionych poniżej:

- wykorzystywanie opracowań do realizacji części projektu;

- utrwalanie i powielanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym ustępie;

- tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Dziele;

- rozpowszechnianie w sposób inny niż wymieniony w punkcie 2, w tym publiczne udostępnianie, przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności udostępnianie projektu osobom trzecim.

- Przeniesienie praw nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono dokumentację projektową.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu części lub całości dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać autorskich praw osobistych z wyjątkiem autorstwa oraz oznaczenia projektu swoim nazwiskiem i oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek w dokumentacji.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 zyskuje on prawo do dysponowania prawami zależnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do opracowania przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom/podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe, prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w umowie, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiającego.

- Jeżeli po nabyciu przez Zamawiającego praw autorskich do dzieła, ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Wykonawca będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego z wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a ponadto na żądanie Zamawiającego złożyć publicznie oświadczenie o stosownej treści. W przypadku prowadzenia przeciwko Zamawiającemu jakiegokolwiek postępowania w związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wziąć udział w tym postępowaniu po stronie Zamawiającego oraz aktywnie z nim współdziałać i wspierać.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje, dane wyjściowe, dokumenty i materiały (np. mapy), niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej lub zleci Wykonawcy ich pozyskanie.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowe informacje, dane wyjściowe, dokumenty i materiały, których potrzeba uzyskania wyłoni się w trakcie prac projektowych lub poda własne rozstrzygnięcia.

- Zamawiający zobowiązuje się ponadto, do współdziałania z Wykonawcą w celu uzyskania przedmiotu zamówienia, spełniającego cele określone w umowie.

- Zamawiający po otrzymaniu koncepcji rozwiązań projektowych przystąpi do czynności odbioru, który zakończy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i dokona wyboru wariantu do dalszego projektowania lub wniesie ewentualne uwagi. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

- Zamawiający po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej przystąpi do czynności odbioru, który zakończy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania podpisaniem protokołu odbioru końcowego umowy lub zwrotem dokumentacji z podaniem przyczyn odmowy.

§ 6

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony potwierdzają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………….zł netto (słownie: ……………….) za wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1, powiększone o stosowny podatek VAT, co daje łącznie …………………. zł brutto (słownie: ……………).

- Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej VAT stanowi protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy zaakceptowany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Strony postanawiają, że odbiór końcowy dotyczyć będzie całego przedmiotu umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty za wykonane prace przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………………………………….w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w § 12 ust. 2. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi konieczności zmiany umowy, jednakże Wykonawca zobowiązuje się o powyższym niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie. W przypadku braku zawiadomienia, zapłata przez Zamawiającego za wykonane prace na dotychczasowy rachunek bankowy Wykonawcy, będzie równoznaczna ze spełnieniem świadczenia w terminie.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega podwyższeniu o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zmiany umowy.

- Strony ustalają, że faktury dokumentujące realizację Umowy będą wystawiane wyłącznie w postaci faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za datę doręczenia faktury uznaje się datę jej udostępnienia w KSeF.

- Strony zobowiązują się do posługiwania się w KSeF aktualnymi danymi identyfikacyjnymi, w szczególności numerem NIP, oraz do niezwłocznego informowania o ich zmianie.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej jego statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

- Strony zgodnie oświadczają, że należności wynikające z faktury będą realizowane w ramach
mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura, o której mowa w ust. 3 i 4 powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 5 jest/nie jest zawarty w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała Lista Podatników) oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego zawartego w ww. wykazie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

§ 7

Klauzula waloryzacyjna

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy.

- Zmiana wynagrodzenia związanego z realizacją umowy oparta będzie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) określonych w Komunikacie Prezesa GUS.

- Poziom zmiany wynagrodzenia związanego z realizacją umowy uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 20 % w stosunku do poziomu tych samych kosztów z dnia podpisania umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia o 20 %.

- W sytuacji wzrostu kosztów związanych z realizacją umowy powyżej 20% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

- Ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie części wynagrodzenia przypadającego do zapłaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 3 powyżej, nastąpi o procent stanowiący  wzrost wartości cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) określonych w Komunikacie Prezesa GUS w stosunku do poziomu tych samych kosztów z dnia podpisania umowy.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

- Strony ustalają maksymalną wartość zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyższych postanowień na poziomie do 20% kwoty całkowitego wynagrodzenia netto określonej w dniu zawarcia umowy.

§ 8

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnej. Bieżące uzgodnienia i przekazywanie informacji mogą być dokonywane wyłącznie z użyciem adresu email do kontaktu z Wykonawcą.

- Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 może ulec wydłużeniu m. in. w następujących przypadkach:

- wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej”, która uniemożliwia realizację przedmiotu umowy;

- wystąpienia zmian przepisów prawa mających wpływ na zakres lub sposób realizacji zamówienia;

- braku możliwości realizacji przedmiotu umowy wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności:

- wstrzymania realizacji przez Zamawiającego,

- wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od obu Stron, skutkujących brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i ich potwierdzeniu przez Zamawiającego.

§ 9

Odstąpienie od umowy, odpowiedzialność

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy wynikających z przepisów prawa lub z innych postanowień umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

  - dwukrotnego niewykonania przez Wykonawcę pisemnych zaleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego dotyczących sposobu lub terminu wykonywania prac;

  - naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 15 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy.

- Wedle wyboru Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub w części, tj. w zakresie zobowiązań nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie oraz winno wskazywać czy Zamawiający odstępuje od umowy w całości czy w części (a jeżeli tak to w jakiej), jak również powinno wskazywać podstawę odstąpienia i zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 2 ust. 2. Oświadczenie o odstąpienie powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Po odstąpieniu od umowy Zamawiający dokona inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania prac wykonanych zgodnie z umową do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto. Do wartości tej nie wliczają się opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii i zezwoleń oraz prace zlecone (usługi i opracowania podmiotów zewnętrznych).

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie zrealizowanej inwestycji i szkody wynikające z jej zrealizowania, jeżeli:

- została ona wykonana niezgodnie z opracowaniem projektowym;

- przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji nie wynikają 
z błędów w opracowaniu projektowym, lecz np. z nieprawidłowej eksploatacji, ze zmian w uwarunkowaniach terenowych, z oddziaływania sił zewnętrznych, wcześniej nieprzewidzianych, z oddziaływania innych przedsięwzięć na inwestycję, z awarii, uszkodzeń, katastrof, ekstremalnych zjawisk pogodowych i innych.

§ 10

Kary umowne

            - Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w usunięciu wad w dokumentacji w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Wykonawcą;

- za opóźnienie w dokonywaniu niezbędnych i uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej zgłoszonych przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych przez Zamawiającego i uzgodnionego z Wykonawcą;

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad;

- za niezrealizowaną część przedmiotu umowy, w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego § 6 ust. 1.

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w § 1 ust. 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli w wyniku weryfikacji w okresie wykorzystania dokumentacji, zostaną zauważone uchybienia, których poprawa będzie skutkować zmianą treści, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poprawioną dokumentację w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia uwag.

- Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 3 Zamawiający może w terminie kolejnych 30 dniu od umowy odstąpić lub zlecić wykonanie poprawienia dokumentacji osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Jeżeli zastrzeżona w umowie kara umowa nie pokryje szkody w całości Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11

Gwarancja, rękojmia

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi na usługi objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

            - W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją,
a szkoda powstała w związku lub z powodu wad i usterek w tej dokumentacji.

            - W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi i gwarancji, Zamawiający zgłosi je na piśmie Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, lecz nie później niż w terminie 14 dni, wyznaczając termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usunięcie oraz uzgodniony z Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na swój koszt.

            - Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 12

Porozumiewanie się Stron

- Strony w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną.

- Dane kontaktowe Stron:

Zamawiający:

Adres: 			Rodrysin 18A, 99-200 Poddębice

Telefon:    		43 678 29 75, 678 29 83

Fax:    			43 678 29 75, 678 29 83

e-mail:    		poddebice@lodz.lasy.gov.pl

Wykonawca:

Nazwa

Adres:

Telefon:

e-mail:

- Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 
a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego, prawa wynalazczego.

- Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed właściwym dla Zamawiającego sądem powszechnym.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wszystkich ani części swoich praw lub przenieść wszystkich ani części zobowiązań wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron/Umowę sporządzono w wersji elektronicznej.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załączniki:

            - Uprawnienia projektanta

            - Oferta Wykonawcy

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić