| Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” (wnioskodawca – Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, beneficjent - Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Wykaz kamieni milowych wydaje się niepełny. Występują kamienie: - KM3 Konferencja otwierająca projekt - KM4 Zakończenie szkoleń dla realizatorów (cz. 1) - KM7 Zamieszczenie 50% zasobów w systemie - KM10 Udostępnienie pierwszego pakietu promocyjno-informacyjnego natomiast nie występują kamienie dot. konferencji zamykającej projekt, kolejnej części szkoleń dla realizatorów, zamieszczenia 100% zasobów w systemie, udostępnienia kolejnego pakietu promocyjno-informacyjnego. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub ew. weryfikację raportu. |
| 2 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | Do produktów projektu nie należy zaliczać „Konferencji naukowej”, jest nim natomiast np. publikacja pokonferencyjna, materiały konferencyjne, wywiady, filmy lub strona z bezpośrednią relacją. | Proszę o analizę i weryfikację raportu. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | Konieczne jest skorygowanie analiz ryzyk w zakresie: - odrębnego wyszczególnienia każdego z ryzyk - usunięcia informacji o potencjalnym efekcie ryzyka w kolumnie „Nazwa ryzyka” - wskazania w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem”: - podejmowanych działań zarządczych, - spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań, - oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Informacje podsumowujące dot. sposobów reakcji na ryzyko są informacją dodatkową. | Proszę o analizę i weryfikację raportu. |