Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P447

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „JUVEL (Jagiellonian University Virtual Experience Landscape) - inteligentny system zarządzania i udostępniania dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego” - wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb | W dokumentacji wskazano wykorzystanie GraphRAG oraz grafów wiedzy. Nie przedstawiono szczegółowego opisu funkcjonalnego komponentu AI, jego źródeł danych, sposobu działania oraz oczekiwanych efektów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 2.1 Cele i korzyści | Nie określono wskaźników pozwalających ocenić skuteczność FAIR, Linked Data oraz AI. Rozważyć dodanie KPI jakościowych dla AI. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 2.1 Cele i korzyści | KPI 11 Liczba wygenerowanych kluczy API = 1 nie pozwala ocenić wykorzystania API. Uzupełnić o wskaźniki wykorzystania API. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 2.4 Produkty końcowe | Nie przedstawiono zasad licencjonowania zasobów oraz ograniczeń prawnych dotyczących ich ponownego wykorzystania. Wskazać model licencjonowania zasobów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 2.4 Produkty końcowe | Nie przedstawiono modelu zarządzania jakością danych i metadanych. Uzupełnić dokumentację o model Data Governance. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 5.1 Główne ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Analiza ryzyka nie obejmuje w wystarczającym stopniu ryzyk związanych z AI i jakością danych. Rozszerzyć analizę ryzyka. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 6. Otoczenie prawne | Należy rozważyć uwzględnienie: - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Akt w sprawie zarządzania danymi) - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (Akt w sprawie danych) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Opisy systemów MuzUJ, CMS UJ i Portal internetowy UJ powinny spełniać wymagania: Opisy systemów powinny zawierać: - pełną nazwę systemu (na początku pełna nazwa potem sformułowanie „to system wspierający…”) - Cel utworzenia systemu - Informacja o prowadzonych w systemie rejestrach publicznych, jeśli nie jest to zawarte w celu - Opis głównych grup funkcjonalności (może być lista modułów z krótkimi opisami) - Informacja o integracjach z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi - w przypadku grup systemów wstawiamy na początku "System wielokrotny" Opis: - powinien być sformułowany w czasie teraźniejszym, niezależnie od tego czy jest planowany, istniejący czy modyfikowany, - nie powinien zawierać odniesień do jakichkolwiek projektów czy przyszłych lub zrealizowanych działań, - nie powinien zawierać odniesień do wyjątkowości systemu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Czy użytkownicy zewnętrzni (obywatele) będą logowali się do MuzUJ, CMS UJ lub MuzUJ CMS UJ w pkt 7.3. Przyjęte założenia technologiczne znajdują się informacje „…1_DMZ – zapewniająca dostęp dla użytkowników zewnętrznych” czy na potrzeby tych użytkowników nie powinna byś zapewniona możliwość logowania węzłem krajowym? | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Na diagramie nie wskazano jednoznacznie komponentu odpowiedzialnego za realizację grafu wiedzy i GraphRAG. Doprecyzować architekturę tego obszaru. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Planowane jest wdrożenie AI jako komponentu/modułu, czy rozważa się jego reużycie lub udostępnienie innym podmiotom? | Proszę o analizę i wyjaśnienie. |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W opisie systemu lub w kolumnie „krótki opis ew. zmiany” należy opisać szerzej architekturę modułów związanych z AI i API. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |