**GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

**ODDZIAŁ W KIELCACH**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**P - 20.20**

**Materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej**

dla zadania:

**,, Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Konstrukcja Oporowa Nr 2 w ciągu drogi DK 42/str. Lewa w miejscowości Ruda Maleniecka kilometraż 199.343 oraz pełnienia przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.**

*Kielce, wrzesień 2023r.*

**SPIS TREŚCI**

1.WSTęP

2. Wymagania dla projektowanej inwestycJI

3. Materiały wyjściowe

4. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

6. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

7. odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

8. płatności

9. przepisy związane

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

## Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych:

**P-20.20**

* **Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)**

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

## Określenia podstawowe

### Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.

# Wymagania dla projektowanej inwestycJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,Dokumentacja przetargowa pkt 2.

# Materiały wyjściowe

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. i pkt 3.2.

# wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,Dokumentacja przetargowapkt 4.1. i pkt 4.2.

## Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny.

## Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Dokumentacja przetargowa pkt 4.4.

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów:

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań projektowych,
2. Wykonanie kompletnego i sprawdzonego opracowania projektowego Projekt Budowlany , uzyskanie koniecznych decyzji, opinii i uzgodnień wynikających z przepisów szczególnych dotyczących projektowania dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
3. Przekazanie Kierownikowi Projektu w celu wstępnej akceptacji lub ew. uzupełnień.
4. Po wstępnej akceptacji Projektu Budowlanego przez Kierownika Projektu Wykonawca przedstawia kompletne opracowanie projektowe w celu złożenia do organu kompletnego wniosku o wydanie DoZRID, w tym: Projekt Budowlany wraz z projektem Wniosku o wydanie DoZRID wraz z załącznikami wymaganymi specustawa drogową [2] oraz dokumentacją związaną, w szczególności z przyjętym przez starostwo powiatowe Projektem podziału nieruchomości, których nabycie jest konieczne na cele realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Rozpatrzenie opracowań jak w p.4 nastąpi na posiedzeniu ZOPI (prezentacja multimedialna opracowań  przez Wykonawcę).

Akceptacja/odrzucenie do korekty lub uzupełnienia  przedłożonych opracowań nastąpi  po ocenie przez  członków ZOPI  oraz sformułowane uchwały przez Przewodniczącego ZOPI.  Po akceptacji przez Przewodniczącego ZOPI nastąpi zatwierdzenie uchwały  przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Kielcach i  Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo Generalnego Dyrektora DKiA do złożenia wniosku o wydanie DoZRID do właściwego organu.

1. Udział Wykonawcy poprzez wykonywanie uzupełnień oraz udzielanie wyjaśnień na etapie w procedury uzyskiwania decyzji o ZRID.
2. Po uzyskaniu DoZRID Wykonawca przekaże Zamawiającemu dwa egzemplarze zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz wszystkie egzemplarze DoZRID wraz z załącznikami.

## Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej:

Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Każdy komplet materiałów do zgłoszenia należy wykonać w formacie A4, ma być trwale oprawiony i zapakowany w praktyczną teczkę z trwałym uchwytem.

## Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

### **Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ZRID**

Wykonawca powinien przygotować wymagany ustawą wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz załącznikami i uzgodnić go z Kierownikiem Projektu.

Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć (wg Art. 11d. 1.ustawy [2] ):

1) mapę w skali co najmniej 1:5 000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu;

2) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami oraz ST P-30.20;

3) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

4) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;

5) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.) , jeżeli jest ono wymagane;

6) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

7) opinie:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,

c) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpo­średniego zagrożenia powodzią,

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zaby­tków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,

h) innych organów wymaganych przepisami szcze­gólnymi;

8) wymagane przepisami odrębnymi decyzje admini­stracyjne, w tym DoŚU

9) aktualny na dzień składania wniosku o wydanie decyzji ZRID wypis z rejestru gruntów i budynków dla nieruchomości w liniach rozgraniczających, które stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa oraz dla nieruchomości zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi, na których zostaną umieszczone na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej.

(Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa j.w., na wniosek właściwego zarządcy drogi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku)

Opinie, o których mowa j.w. , zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.

Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego, odpowiednio marszałek województwa albo starosta wydają to pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm. ). Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

**Wykonawca złoży wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie przedmiotowej decyzji (ZRID) i będzie uczestniczył na etapie procedury wydawania decyzji - w imieniu inwestora - po otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa. Z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy wykonawca złoży wniosek o nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, jednocześnie przedstawiając pisemne uzasadnienie.**

### **4.5 Dokumentacja formalno-prawna związana z nabyciem z mocy prawa nieruchomości wydzielonych liniami rozgraniczającymi Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz z umieszczeniem na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach poza pasem drogowym**

Cel

Uzyskanie:

1. Dla nieruchomości w liniach rozgraniczających, które stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, z dniem w którym decyzja o ZRID stanie się ostateczna

a) złożenie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis prawa własności do nieruchomości wydzielonych decyzją o ZRID na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa trwałego zarządu na rzecz GDDKiA

2. Dla nieruchomości zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi sporządzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załatwienie wszelkich spraw formalno- prawnych, związanych z umieszczeniem na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej i wpisem tego prawa do księgi wieczystej.

Wymagania

W/w cel należy realizować w oparciu o przepisy ustaw, w tym w szczególności przepisy:

* ustawy Kodeks Cywilny
* ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych /Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm./, zwaną w tym opracowaniu specustawą,
* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U.2014. 518 - z późn. zm./
* ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /tekst jednolity: Dz.U.2014. poz. 1153 - z późn. zm./
* ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa /tekst jednolity z Dz.U.2012, poz. 1187 j.t. - z późn. zm./
* ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 - ze zm./ przy czym, w okresie obowiązywania specustawy, należy stosować przepisy specustawą, a przepisy pozostałych ustaw w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie.

Zawartość

Zawartość, w zależności od potrzeb winna odpowiadać określonym wymaganiom.

Bezwzględnie Zamawiającemu należy przekazać komplet dokumentów stanowiących podstawę własności nieruchomości na których zachodzi konieczność umieszczenia na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej, a także komplet złożonych wniosków wraz ze zbiorczymi wykazami tych wniosków.

### **4.5.1 Dokumentacja formalno-prawna związana z nabyciem z mocy prawa nieruchomości wydzielonych liniami rozgraniczającymi Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz z umieszczeniem na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach poza pasem drogowym**

### Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził procedurę w następującym zakresie:

- złożenie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis prawa własności do nieruchomości wydzielonych decyzją o ZRID na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa trwałego zarządu na rzecz GDDKiA/

2. Dla nieruchomości zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi sporządzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejoraz załatwienie wszelkich spraw formalno- prawnych, związanych z umieszczeniem na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej i wpisem tego prawa do księgi wieczystej.

Zamawiający wymaga, aby w ramach zamówienia Wykonawca wykonał poniższe czynności i przestrzegał następującej procedury:

### **4.5.1.1** Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego poddając jednocześnie rozpoznaniu dokumentację geodezyjną

- dla celów związanych z ustaleniem odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa oraz złożenia wniosków o wpis tego prawa w księdze wieczystej

- dla celów związanych z ustaleniem odszkodowania w związku z umieszczeniem na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej i wpisem tego prawa do księgi wieczystej.

### **4.5.1.2** Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Zebranie niezbędnych materiałów i informacji polega na skompletowaniu wszystkich dokumentów związanych z daną nieruchomością, w tym również związanych z oceną (badaniem) jej stanu prawnego. Dotyczy to wszystkich nieruchomości zarówno tych w liniach rozgraniczających decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej jak i tych na których zachodzi konieczność przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Nieruchomości mogą być obciążone na rzecz innych niż właściciel osób lub jednostek organizacyjnych prawami: użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, służebności, użytkowania, dzierżawy, najmu lub użyczenia. W zależności od powyższego, Wykonawca powinien skompletować odpowiednią dokumentację.

### **4.5.1.3** Sporządzenie wykazu nieruchomości

Po zebraniu materiałów i zakończeniu badania stanu prawnego nieruchomości w liniach rozgraniczających decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i tych na których zachodzi konieczność przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej należy sporządzić wykaz tych nieruchomości ich właścicieli i adresów, a dodatkowo w przypadku nieruchomości na których zachodzi konieczność przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej także rodzaj, długość, parametry urządzenia infrastruktury technicznej.

### **4.5.1.4.** Wpis do ksiąg wieczystych i do katastru nieruchomości

Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, złoży odpowiednie wnioski i wykona wszystkie niezbędne czynności związane z wpisem do ksiąg wieczystych prawa trwałego zarządu na rzecz GDDKiA do nabytych z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości oraz niezbędnych wpisów do Ksiąg wieczystych związanych z umieszczeniem na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej .

**4.5.2.** Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego ze złożonych wniosków o wpisach w Księdze wieczystej prawa własności na rzecz Skarbu Państwa i trwałego zarządu na rzecz GDDKiA

1. Sprawozdanie techniczne

* Wykaz złożonych wniosków o wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa i trwałego zarządu na rzecz GDDKiA nieruchomościach, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

1. Dla każdej nieruchomości zamieszczonej w wyżej wymienionym wykazie (w oddzielnych obwolutach, oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) należy skompletować następujące dokumenty:

* kserokopię złożonego wniosku do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa i trwałego zarządu na rzecz GDDKiA
* odpis z Księgi Wieczystej o dokonanych wpisach prawa własności na rzecz Skarbu Państwa i trwałego zarządu na rzecz GDDKiA
* inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego.

### **4.5.3.** Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego związanych z umieszczaniem na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej

1. Sprawozdanie techniczne

- Wykaz złożonych wniosków o wpis w Księdze wieczystej prawa w związku z umieszczeniem na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej.

1. Dla każdej nieruchomości zamieszczonej w wyżej wymienionym wykazie (w oddzielnych obwolutach, oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) należy skompletować następujące dokumenty:

- kserokopię złożonego wniosku do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpis prawa w związku z umieszczeniem na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej.

- odpis z Księgi Wieczystej o dokonanych wpisach praw w związku z umieszczeniem na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej.

* inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego.

3. Wykaz nieruchomości na których zachodzi konieczność umieszczenia na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej oraz mapa ewidencyjna zawierająca wyróżnione za pomocą kolorów

działki i ich numery. Dla każdej nieruchomości zamieszczonej w wyżej wymienionym wykazie (w oddzielnych obwolutach, oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) należy skompletować następujące dokumenty:

* odpis KW / informacje o ZD,
* wypis z rejestru gruntów,

Wykonawca powinien przygotować kompletne materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z wymaganiami Art.11 d ust.1 ustawy o *szczególnych zasadach przygotowania i realizacji dróg publicznych* i uzgodnić je z Kierownikiem Projektu.

**Wykonawca uzyska złoży wniosek oraz będzie uczestniczył na etapie procedury wydawania zezwolenia - w imieniu inwestora - po otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa.**

# kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

# obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest sztuka opracowanych i kompletnych materiałów do decyzji o ZRID (cena ryczałtowa).

# odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

**1.Materiały do wniosku o uzyskanie zezwolenia ZRID –** 1 komplet do uzyskania pozwolenia oraz 1 egz. dla Zamawiającego. w terminie wymienionych w Harmonogramie prac projektowych.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych otrzymane od właściwych organów łącznie z ww. pozwoleniami i decyzjami.

# płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania: Materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), obejmuje:

* analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,
* uzyskanie i analizę materiałów archiwalnych,
* wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,
* wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego,
* wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
* wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych kontraktem oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,
* udział w spotkaniach i naradach,
* uzyskanie prawa do umieszczenia na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz czynności z tym związane
* wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień,
* wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy,
* zajmowanie stanowiska na piśmie (w imieniu Zamawiającego i w uzgodnieniu z nim) w związku z otrzymanymi opiniami i uzgodnieniami,
* uzyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów i budynków
* złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

- złożenie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis prawa własności do nieruchomości wydzielonych decyzją o ZRID na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa trwałego zarządu na rzecz GDDKiA

- złożenie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis prawa dot. umieszczenia na trwałe urządzeń infrastruktury technicznej do nieruchomości, poza pasem drogowym na których zachodzi ww. konieczność.

## Sposób płatności

Możliwa płatność w dwóch ratach, pierwsza rata - do 80% wartości za pozycję opracowania po złożeniu wniosku i skutecznym wszczęciu przez Wojewodę (poprzez pisemne zawiadomienie) postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji , druga rata 20% po uzyskaniu ostateczności przedmiotowej decyzji oraz złożeniu wniosków do Sądu Rejonowego - Wydziału Ksiąg Wieczystych.

# przepisy związane

## Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. **prawo budowlane -** tekst jednolity Dz.U.2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami.
   1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r **w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych**–Dz.U.2012r., poz. 463
   2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie **warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.** Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z późn. zm.
   3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie **warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie**. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.
   4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. **w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego**, Dz. U. 2012r. poz. 462;
   5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie **informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.** Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.
2. Ustawa z dnia 10.04.2003 **o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych**. Dz.U.2013r., poz. 687 z późniejszymi zmianami.

## Wytyczne i instrukcje.

1. **Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań -** GDDKiA Warszawa, 2009. **–** Załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11.05.2009r. (dostępne na stronie: [www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)), z uwzględnieniem wprowadzonych zmian przepisami prawnymi