Załącznik 8

do protokołu z 29 posiedzenia Komisji

Drezno (RFN) 13 – 14 września 2022 r.

Plan pracy Grupy Roboczej W2 na 2023 rok

| **L.p.** | **Zadanie** | **Instytucja odpowiedzialna** | | **Termin, częstotliwość** | **Miejsce** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D** | **RP** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Pobory prób i badania** | | | | |
| 1.1 | Przeprowadzenie oddzielnych poborów prób oraz badań jakości wód **Nysy Łużyckiej, Odry i Odry Zachodniej** | Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Sachsen  Landeslaborbetrieb Berlin- Brandenburg | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  CLB O/Wrocław,  CLB O/Zielona Góra, CLB O/ Szczecin | Nysa Łużycka:  4–12 × na rok  Odra i Odra Zachodnia:  4–12 × na rok | Nysa Łużycka, Odra i Odra Zachodnia |
| 1.2 | Przeprowadzenie oddzielnych poborów prób oraz wykonanie badań jakości wód **Zalewu Szczecińskiego** w zakresie wskaźników fizykochemicznych i biologicznych | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV | CLB O/ Szczecin | co najmniej 6x rok | Zalew Szczeciński |
| 1.3 | Przeprowadzenie oddzielnych poborów prób oraz wykonanie badań jakości wód **Zatoki Pomorskiej** w zakresie wskaźników fizykochemicznych i biologicznych | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV | CLB O/ Szczecin | co najmniej 6x rok | Zatoka Pomorska |
| **2.** | **Wymiana wyników badań, raport nt. jakości wód granicznych** | | | | |
| 2.1 | Wymiana wyników badań wód płynących za 2022 rok | Kierownik Grupy Ekspertów ds. monitoringu | Kierownik Grupy Ekspertów ds. monitoringu | do 31 lipca |  |
| 2.2 | Wymiana wyników badań jakości wód przejściowych i przybrzeżnych za 2022 rok | Kierownik Grupy Ekspertów ds. badania wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej | Kierownik Grupy Ekspertów ds. badania wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej | do 31 lipca |  |
| 2.3 | Przygotowanie projektu raportu o jakości polsko-niemieckich wód granicznych za 2022 rok | Grupa Ekspertów ds. monitoringu:   * sytuacja hydrologiczna: Jens Hahn * RDW (wody płynące)Sylvia Rhode * trzyletnia analiza wód płynących: Bettina Abbas * Zalew Szczeciński /   Zatoka Pomorska wraz z RDW  (zamiennie z PL)  Angela Nawrocki | Grupa Ekspertów ds. monitoringu:   * analityczna kontrola zapewnienia jakości: Izabela Kałuzińska * analiza wieloletnia wód płynących: Anna Siwka * Zalew Szczeciński /   Zatoka Pomorska wraz z RDW  (zamiennie z DE): Anna Bakierowska | do 31 grudnia |  |
| 2.4 | Uzgodnienie i przekazanie uzgodnionego raportu o jakości polsko-niemieckich wód granicznych za 2021 r. w zakresie jakości wód granicznych jako dokumentu dla Polsko-Niemieckiej Komisji Wód Granicznych | Przewodniczący GR W2 | Przewodniczący GR W2 | do 31 maja |  |
| **3.** | **Narady GR W2 i narady ekspertów** | | | | |
| 3.1 | Narady GR W2:   * omówienie stanu zaawansowania prac nad raportem o jakości polsko-niemieckich wód granicznych za 2022 r., * uzgodnienie materiałów na posiedzenie Komisji, * omówienie spotkań ekspertów, * wymiana informacji dot. spraw bieżących, * inne sprawy wynikające z ustaleń Komisji. | Przewodniczący GR W2 | Przewodniczący GR W2 | jedno spotkanie do  30 kwietnia | D |
| 3.2 | Spotkanie Grupy Ekspertów ds. monitoringu:  - przygotowanie materiałów roboczych dla Komisji ds. Wód Granicznych,   * wymiana informacji o metodach i programach pomiarowych, * określenie zakresu wspólnych badań, * ustalenie zasad opracowania raportu o jakości polsko-niemieckich wód granicznych, * wymiana informacji o terminach poborów prób na wodach granicznych, * inne sprawy wynikające z zakresu działalności GR W2. | Grupa Ekspertów ds.  monitoringu | Grupa Ekspertów ds. monitoringu | luty | D |
| 3.3 | Spotkanie Grupy Ekspertów ds. badania wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej:   * wymiana informacji o wynikach badań wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, * określenie zakresu programu pomiarowego, * ocena jakości wód przybrzeżnych i przejściowych, * inne sprawy wynikające z zakresu działalności GR W2. | Grupa Ekspertów ds. badania wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej | Grupa Ekspertów ds. badania wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej | jesień | RP |
| 3.4 | Spotkanie Grupy Ekspertów ds. jakości analiz | Grupa Ekspertów ds.  jakości analiz | Grupa Ekspertów ds.  jakości | w miarę potrzeb | RP |
| 3.5 | Badania porównawcze na wodach płynących | Grupa Ekspertów ds.  jakości analiz | Grupa Ekspertów ds.  jakości | II kwartał 2023 | RP |
| 3.6 | Wspólne badanie wybranych substancji w wodach granicznych | Wybrani eksperci ze strony niemieckiej | Wybrani eksperci ze strony polskiej | w miarę potrzeb | RP/D |