|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MZ** | Pkt. 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu.  Cel - 2 Poprawa dostępności do świadczeń szpitali i przychodni poprzez wdrożenie e‑Rejestracji. | Wskazana w drugim celu strategicznym usługa e‑Rejestracja może w niektórych przypadkach nakładać się z e-Usługą pn. **„Umożliwienie elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia medyczne”** planowaną do uruchomienia w ramach projektu: **"Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) – faza 2.** Uruchomienie usługi P1- „**System Elektronicznej Rejestracji**” planowane jest na miesiąc grudzień 2021 roku. | Prośba o weryfikację |  |
| **2** | **MZ** | Pkt.3 Kamienie milowe  *„Wdrożone Rejestry EDM i wymiana EDM potwierdzona pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych.”*  oraz  *„Uruchomiona produkcyjnie funkcjonalność Rejestru EDM i wymiany EDM.”* | W przedmiotowym OZPI brak wyjaśnienia w kontekście funkcjonalności „Rejestru EDM”. | Prośba o doprecyzowanie czy wnioskodawca poprzez Rejestr EDM rozumie repozytorium EDM? Czy wnioskodawca poprzez Rejestr EDM rozumie rejestr domeny XDS? |  |
| **3** | **MZ** | Pkt. 6 Otoczenie prawne | Przywołane - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie rodzajów, zakresu wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2016, poz. 249) – na podstawie informacji zawartej na portalu internetowym <http://isap.sejm.gov.pl/> jest uznane za uchylone. | W spisie aktów prawnych należy uaktualnić publikatory, oraz uaktualnić spis.  Jednocześnie rekomendujemy zamieszczenie dodatkowo dwóch aktów prawnych związanych z otoczeniem biznesowym projektu.   1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. 2019 poz. 848. 2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dz.U. 2020 poz. 1369. |  |
| **4** | **MZ** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji  Tabela: Lista systemów wykorzystywanych w projekcie  poz. 8 Platforma e-Usług | 1. Kolumna pn. „Opis systemu -System udostępniający e‑usługi dla pacjentów (e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy) posiada niedoprecyzowane zapisy 2. Niezweryfikowana lista przepływów – m.in. w zakresie komunikacji Systemu P1 z Platformą e-usług wdrażaną w ramach przedmiotowego projektu. | 1. W kolumnie pn. „Opis systemu - System udostępniający e‑usługi dla pacjentów (e-Rejestrację, e-EDM i e-Analizy) należy dostosować zapis o treści „Platforma e-Usług na charakter portalu za pomocą, którego udostępniane będą e-usługi dla odbiorców.” do treści, z której wynika komplementarność przedmiotowego Projektu do aktualnych założeń Projektu: **"Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) – faza 2.**  2. Należy zweryfikować listę przepływów – m.in. w zakresie komunikacji Systemu P1 z Platformą e-usług wdrażaną w ramach przedmiotowego projektu. Obecnie ww. przepływ jest tylko jednostronny. |  |
| **5** | **MZ** | 7.3 Przyjęte założenia technologiczne  pozycja 7 Portale | 1. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. 2019 poz. 848. proponujemy zmianę zapisu. 2. Prosimy o potwierdzenie czy przyjęte założenia technologiczne uwzględniają wytyczne Centrum e-Zdrowia w obszarze rejestrowania zdarzeń medycznych (opartych o HL7 FHIR) oraz wymiany EDM opartej o profil IHE XDS.b.? | Proponujemy zmianę treści na:  **Jest:**  WCAG 2.0 AA, HTML5  **Powinno być:**  WCAG 2.1 AA, HTML5 |  |