Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za I kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2*** *(wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Centrum e-Zdrowia)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W kamieniu milowym „Uruchomienie środowiska produkcyjnego w zakresie funkcjonalności zamawiania eRecepty” nastąpiło opóźnienie, które zgodnie z wyjaśnieniem wynika z realizacji innych zadań związanych ze wsparciem w walce z pandemią COVID-19 związanych z Systemem P1.  W tabeli ryzyk nie pojawiło się dotąd ryzyko związane z pandemią COVID, która nadal trwa i może wpłynąć na opóźnienia związane z osiągnięciem kolejnych kamieni milowych. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub uzupełnienie rejestru ryzyk | Dokonano korekty raportu. Dodano ryzyko braku gotowości systemów usługodawców do podłączenia do P1 oraz obsługi wystawienia i realizacji e-skierowania  Ryzyko niedotrzymania terminu realizacji przypadającego na dzień 2021-03-30 kamienia milowego 4a pn.: „Uruchomienie środowiska produkcyjnego w zakresie funkcjonalności zamawiania eRecepty” ze względu na zaangażowanie i prace w obszarze wsparcia narzędzie wspierających walkę z COVID-19.  ko |
| **2** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W raporcie wyjaśniono, że przez planowane daty wdrożenia wyznaczone na grudzień 2021 r. należy rozumieć oddany do użytku w pełni produkcyjny systemu P1 co oznacza, iż poszczególne moduły ww. podsystemów będą udostępniane przyrostowo wraz z zakończeniem poszczególnych etapów przewidziany w ramach realizacji fazy 2 projektu P1. | Ponieważ część produktów wykazanych w tabeli została już wdrożona, proszę o przekazanie informacji o datach ich wdrożenia | Dokonano korekty raportu. Przekazano informacje na temat dat wdrożenia części produktów. |
| **3** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Tabela „Ryzyka wpływające na realizację projektu” nie została zaktualizowana w stosunku do poprzedniego kwartału, w szczególności nie uwzględnia ryzyk związanych z COVID oraz aktualizacji sposobu zarządzania ryzykiem w kontekście zmian w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym | Proszę o analizę i korektę raportu | Dokonano korekty raportu. Dodano ryzyko  niedotrzymania terminu realizacji przypadającego na dzień 2021-03-30 kamienia milowego 4a pn.: „Uruchomienie środowiska produkcyjnego w zakresie funkcjonalności zamawiania eRecepty” ze względu na zaangażowanie i prace w obszarze wsparcia narzędzie wspierających walkę z COVID-19.  wirusa COVID-19 |