|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** ***Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kw. 2020 projektu pn. „System Monitorowania Kosztów Leczenia”*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Wnioskodawca | Błędnie wykazany przez AOTMiT wnioskodawca. | Zmiana z Ministerstwo Zdrowia na Minister Zdrowia | Edytowano zgodnie z propozycją zmiany zapisu. |
| **2** | **MC** | Wnioskodawca | *Okres realizacji projektu*  Okres realizacji projektu przez AOTMiT został wskazany na 03-2020 r. do 03-2023 r., licząc np. od 01.03.2020 r. – 31.03.2023 daje 37 miesięcy, natomiast maksymalny okres realizacji projektu w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa to 36 miesięcy. | Prośba o podanie dat w formacie uwzględniającym nieprzekroczenie wskazanego okresu | Zgodnie z umową nr POPC.02.01.00-00-0110/19-00 o dofinansowanie projektu „System Monitorowania Kosztów Leczenia”  § 3. Okres realizacji Projektu i okres obowiązywania Umowy   1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z wniosku o dofinansowanie, w okresie od dnia 11.03.2020 r. do dnia 11.03.2023 r. |
| **3** | **MC** | Wnioskodawca | *Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu (KPI)*  Wskaźniki:   * Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym * Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety * Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni   są wskaźnikami produktu, zatem planowany termin ich osiągnięcia nie powinien przekroczyć dnia zakończenia realizacji projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę informacji. | Dokonano korekty w raporcie z postępu rzeczowo-finansowego. |
| **4** | **MC** | Wnioskodawca | *Produkty końcowe projektu*  Wykaz produktów końcowych projektu nie uwzględnia wszystkich produktów końcowych, które zostały wykazane w opisie założeń projektu informatycznego KRMC, który został przekazany przez Ministra Zdrowia do KRMC w dniu 19 sierpnia 2019 r. (pismo znak: EZU.079.2.2019.EP), tj.:   * Opracowany projekt techniczny systemu * Dostarczona i skonfigurowana ITS * API wejścia/wyjścia * Wdrożony produkcyjne SMoKL oraz zintegrowane 3 e-Usług wraz z integracją z obecnie funkcjonującymi systemami | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub uzupełnienie wykazu produktów projektu. | Ten element został edytowany, błędnie wypełniony z naszej strony. Uzupełnione w załączniku Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku, na podstawie WOD  Wykaz produktów końcowych projektu zgodnie z WOD obejmuje:   * Opracowany projekt techniczny systemu * Dostarczona i skonfigurowana ITS   Wdrożony produkcyjne SMoKL oraz zintegrowane 3 e-Usług wraz z integracją z obecnie funkcjonującymi systemami |