Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P445

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Digitalizacja i opracowanie zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego oraz ich upowszechnianie poprzez zaawansowaną, wielofunkcyjną internetową platformę cyfrową” – wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent: Muzeum Powstania Warszawskiego. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Nie wykazano wskaźników jakościowych, które pozwolą na właściwą ocenę efektów projektu, w szczególności, które np. potwierdzą wysoką jakość kopii cyfrowych realizowanych w ramach procesu digitalizacji. Wszystkie wskaźniki projektu, które powinny być określone przed rozpoczęciem realizacji projektu, ponieważ stanowią istotny punkt odniesienia dla weryfikacji osiągnięcia założonych celów (zakresu rzeczowego) projektu niezależni od źródła finansowania. Katalog wskaźników określonych przez instytucję, która zarządza głównym źródłem finansowania jest katalogiem dodatkowym, w przypadku ubiegania się o środki finansowe tego źródła finansowania – katalogiem dodatkowym i obligatoryjnym. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Należy zweryfikować szacowaną liczbę obiektów dla pozycji „Zdigitalizowane - 3.850 materiałów ze zbiorów audiowizualnych Muzeum.” | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń |  |