| Nazwa dokumentu: Opis założeń przedsięwzięcia informatycznego pn. „Portal Danych o Obrocie Mieszkaniami (Portal DOM)” – wnioskodawca: Minister Finansów i Gospodarki, beneficjent: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | 5. Główne ryzyka | Projekt przewiduje inicjalny i weryfikacyjny test prywatności jednocześnie w ryzykach brak jest wskazania ryzyk związanych z identyfikowanymi podatnościami dot. bezpieczeństwa dla danych osobowych w systemie i całego systemu oraz prowadzenie regularnych audytów bezpieczeństwa. | Kwestie dotyczące zidentyfikowanych ryzyk związanych z bezpieczeństwem i integralnością danych osobowych powinny znaleźć odzwierciedlenie w pkt. 5.1 lub 5.2 | Uwaga uwzględniona. Ryzyko dodane do rejestru ryzyk. |
| 2 | MC | 1.2. Opis stanu obecnego | W opisie stanu obecnego (pkt 1.2) wskazano, że „Obywatele nie posiadają bezpłatnego dostępu do średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych o zasięgu ogólnokrajowym aktualizowanych na bieżąco, z uwzględnieniem transakcji przeprowadzanych zarówno na rynku wtórnym i pierwotnym”. W powyższym opisie brakuje informacji na temat danych o cenach ofertowych oraz transakcyjnych udostępnianych w portalu dane.gov.pl. Dane ofertowe są udostępniane przez deweloperów mieszkaniowych w powyższym portalu na podstawie art. 19b ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Jednocześnie starostowie udostępniają w portalu danych dane z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN) zgodnie z rekomendacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (https://www.geoportal.gov.pl/aktualnosci/instrukcja-publikacji-danych-rcn-na-portalu-otwartych-danych/). Portal danych jako miejsce udostępniania danych z RCN został również wskazany w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. | Prośba o uzupełnienie OZPI w pkt 1.2. | Zaktualizowano opis stanu obecnego poprzez wskazanie , że dane w Portalu DOM będą obejmować ceny transakcyjne z rynku wtórnego i pierwotnego w tym zakresie cen z umów deweloperskich. Wyjaśnienie: Projekt Portal DOM realizowany jest na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (dz. U. 2025 r. poz. 1669). Na podstawie obowiązujących przepisów ww. Ustawy obecnie w Portalu DOM nie będą prezentowane ceny ofertowe, o których mowa w art.19b ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Celem Portalu DOM jest prezentacja aktualnych średnich cen transakcyjnych zarówno na rynku pierwotnym, w tym deweloperskim jak i rynku wtórnym. |
| 3 | MC | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Projekt przewiduje bezpłatne udostępnienie informacji sektora publicznego. OZPI nie zawiera natomiast informacji co do potencjalnej możliwości integracji Portalu DOM z portalem dane.gov.pl lub możliwości przekazania danych do portalu dane.gov.pl. W związku z koniecznością stosowania zasad „otwartości w fazie projektowania” oraz „otwartości domyślnej” przy budowaniu i modernizowaniu infrastruktury informatycznej wskazana jest analiza pod kątem ponownego wykorzystywania danych udostępnianych w ramach projektu. | Prośba o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie OZPI. | Wyjaśnienie: Projekt Portal DOM realizowany jest na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (dz. U. 2025 r. poz. 1669) a zatem udostępnianie danych może nastąpić w ściśle określonych przypadkach, w tym na podstawie art. 56e, który przewiduje możliwość udostępnienia danych statystycznych enumeratywnie wyliczonym podmiotom. Przepisy ww. Ustawy nie przewidują integracji Portalu DOM z portalem dane.gov.pl. |
| 4 | MC | 6. Otoczenie prawne | W otoczeniu prawnym (pkt 6 OZPI) nie wymieniono ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na podstawie których funkcjonuje Rejestr Cen Nieruchomości (RCN). Dane z RCN publikowane są przez starostów w portalu dane.gov.pl. | Prośba o analizę i ewentualne uzupełnienie w pkt 6. | Wyjaśnienie: W otoczeniu prawnym (pkt 6 OZPI) nie została wymieniona ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z uwagi na fakt, iż ww. akt prawny nie wpływa na realizowany projekt Portal DOM, a także nie wymagał on żadnej zmiany w celu zapewnienia takiej gotowości do jego realizacji. |