Umowa

nr SA.271. … .2023

zawarta w dniu ……… .2023 roku w Głożynie

pomiędzy

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Czerniejewo, z siedzibą: Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo, NIP: 7840006043, e-mail: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl

reprezentowanym przez

Artura Łachowskiego - Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerniejewo,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………….

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”,

zwanymi dalej również łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”,

została zawarta umowa następującej treści:

Preambuła

Podstawą zawarcia niniejszej umowy (dalej jako „Umowa”) jest zamówienie udzielone 
w oparciu o Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Czerniejewo o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp.

§ 1

- Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na roboty budowlane pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku będącego siedzibą Nadleśnictwa Czerniejewo (Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo)”.

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie za pomocą wsporczych konstrukcji stalowych oraz przyłączenie instalacji do urządzenia pomiarowego o nr PPE: 590310600001647961 potwierdzone protokołem odbioru przyłączenia.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

- Etap 1:

- montaż konstrukcji wolnostojących 2-podporowych;

- montaż paneli  fotowoltaicznych;

- montaż inwertera i rozdzielnic elektrycznych;

- poprowadzenie linii kablowych nN;

- wykonanie okablowania i podłączenia paneli fotowoltaicznych;

- wykonanie uziemienia;

- wykonanie testów i pomiarów końcowych;

- wykonanie inne czynności niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji;

- wykonanie testowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej;

- przeszkolenie Inwestora dotyczące obsługi urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej;

- Etap 2:

- przygotowanie wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do Operatora sieci Dystrybucyjnej;

- skuteczne zgłoszenie mikroinstalacji do Operatora sieci Dystrybucyjnej potwierdzone protokołem odbioru przyłączenia;

- coroczny serwis gwarancyjny instalacji.

- Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy określają: załączona do niniejszej Umowy dokumentacja techniczna (koncepcja instalacji PV, projekt instalacji fotowoltaicznej), przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych, uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

- Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami na warunkach zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności: wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401), przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający na podstawie decyzji Inwestora przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania Przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie nazywane są „robotami zaniechanymi”. W przypadku „robót zaniechanych“ sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: w przypadku odstąpienia od części robót obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Inspektora Nadzoru Inwestora, Zamawiającego i Wykonawcy, procentowego stosunku wartości niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do realizacji czynności objętych przedmiotem Umowy, posiada określoną wiedzę, techniczne, finansowe i organizacyjne możliwości gwarantujące prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia przedmiotu Umowy do stanu pełnej używalności, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie bez konieczności dokonania jakichkolwiek dodatkowych czynności, w szczególności wykonania jakichkolwiek prac przez Zamawiającego lub inne osoby.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie:

- Etap 1: do 21 dni od zawarcia umowy,

- Etap 2: do 51 dni od zawarcia umowy.

- Strony ustalają, że terminem zakończenia prac objętych niniejszą Umową, będzie wykonanie jej przedmiotu wraz z uporządkowaniem terenu na którym świadczona była usługa stanowiąca Przedmiot Umowy oraz uzyskanie skutecznego zgłoszenie mikroinstalacji do Operatora sieci Dystrybucyjnej potwierdzone protokołem odbioru przyłączenia.

- Strony ustalają możliwość przedłużenia terminu wykonania robót w szczególnych nieprzewidzianych przypadkach (np. warunki atmosferyczne) nie wynikających z winy żadnej ze Stron, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę i akceptacji Zamawiającego uzależnionej od zgody Inwestora.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi po protokolarnym przejęciu   terenu budowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający w dniu zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz wewnętrzny dziennik budowy PGL LP.

§ 3

- Obowiązki Zamawiającego:

- przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy: dokumentację techniczną, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej,

- ww. dokumentacja stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem,

- Zamawiający jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

- odbioru robót.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie;

- materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewnia we własnym zakresie według projektu technicznego oraz STWiORB;

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w toku realizacji niniejszej Umowy materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi, normami branżowymi oraz sztuką  inżynierską);

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy OC prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania umowy, na sumę ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100);

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć plac budowy przed wstępem osób niepowołanych;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie 
z dokumentacją techniczno-prawną stanowiącą załącznik do umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy,

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty od chwili ich rozpoczęcia do terminu zakończenia robót, określonego w protokole odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu;

- Wykonawca po wykonaniu prac ma obowiązek uporządkowania terenu budowy i oczyszczenia go z wszelkiego typu odpadów, a następnie przekazania go Zamawiającemu do dnia odbioru robót;

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu atestów i wyników badań użytych materiałów, projektu montażu instalacji, instrukcji obsługi instalacji PV na każde żądanie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji instalacji PV do właściwego Operatora Sieci Dystrybucji niezbędnej do podłączenia tejże instalacji do sieci energetycznej tego operatora.

§ 4

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów Przedmiotu Umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy.

- Strony Umowy postanawiają, że Wykonawca udziela:

- 5-letniej gwarancji na wykonane roboty montażowe licząc od dnia odbioru końcowego całego Przedmiotu Umowy.

- 10-letniej gwarancji na urządzenia lub materiały, z wyłączeniem tych urządzeń lub materiałów, na które producenci udzielili dłuższy okres gwarancji – wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Gwarancja obejmuje: usuwanie wszelkich wad lub usterek tkwiących w rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji, a także tych, co do których zgłoszono roszczenia gwarancyjne w okresie obowiązywania gwarancji, choćby skutki tych wad lub usterek nastąpiły po upływie tego okresu. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz materiałów użytych do przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Zasady eksploatacji i konserwacji instalacji fotowoltaicznej zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej” – wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

- Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie ujmie elementów w Instrukcji użytkowania i eksploatacji, nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasady wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

- W przypadku odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub nie wywiązaniu się z terminów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, całkowity okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. Na elementy wymienione na nowe, w ramach gwarancji lub rękojmi, Wykonawca udzieli nowej gwarancji na okres zgodny z niniejszą Umową, której bieg rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

- Przegląd Przedmiotu Umowy poprzedzający zakończenie okresu gwarancji lub rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego na 30 dni przed datą przeglądu.

- Zamawiający dokona przeglądu o którym mowa w ust. 16 z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 30 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

§ 5

- Zamawiający dopuszcza, za zgodą Inwestora, możliwość realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawców. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami, normami i przepisami, w tym przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zwarciu umowy o podwykonawstwo, niezwłocznie po jej zawarciu, a podjęciem robót przez podwykonawcę. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo. Ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące wynagrodzenia dla podwykonawcy.

§ 6

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, lub od zawiadomienia go o usunięciu wad w ramach rękojmi lub gwarancji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, wykrytych wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez przedstawiciela zamawiającego Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni po ich pisemnym zgłoszeniu do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający wg własnego uznania może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub odstąpić od Umowy.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia wykonania w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót.

- Odbioru Przedmiotu Umowy lub jego Etapu dokonuje powołana przez Zamawiającego Komisja. Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy podczas czynności odbioru nie wstrzymuje czynności odbioru, a Zamawiający jest upoważniony do jednostronnego odbioru Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego poszczególnego etapu Przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

2) protokoły badań i sprawdzeń, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, potwierdzające że użyte materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351), odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz projektu, gwarancje producentów zamontowanych urządzeń i materiałów oraz instrukcje ich użytkowania,

3) 	instrukcję użytkowania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej – wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych

4) 	pozostałe dokumenty powstałe podczas realizacji roboty, a niezbędne do prawidłowej eksploatacji zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych.

- Nieprzekazanie wskazanych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy.

§ 7

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do umowy, Strony ustalają kwotę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:  …………..zł, brutto, (słownie:  …………………… ) w tym  podatek VAT  …. w wysokości  ………… zł

- Ceny netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatne będzie w częściach, tj.:

- wynagrodzenie za wykonanie Etapu nr 1 w wysokości …………………………., co stanowi 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

- wynagrodzenie za wykonanie Etapu nr 2 w wysokości ………………………., co stanowi 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym również należności wykonania serwisu gwarancyjnego instalacji, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie  do 14 dni od daty doręczenia faktury wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony Umowy oświadczają, iż są podatnikami podatku VAT oraz zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie swojego statusu jako podatnika podatku VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do posługiwania się rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe w celu rozliczeń dokonywanych w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy.

§ 8

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:……………………………..  posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane nr …………………………. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej  w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy:   …………………………… posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane nr …………. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej  w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

§ 9

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad, a także wynikłe z ruchu pojazdów lub urządzeń, którymi posługuje się wykonawca w trakcie robót.

- Wykonawca powinien w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy oraz usuwania wad:

1) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania w miejscu wykonywania robót,

2) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie niezbędne osłony, ogrodzenia, itp.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagań ochrony środowiska na terenie realizacji Przedmiotu Umowy i w jego otoczeniu.

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub 
w związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

§ 10

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……………  zł;

  - Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ………………………..

  - Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

  - Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi (liczonej od daty odbioru robót), kwota ta zostanie zwrócona w terminie do 30  dni po upływie okresu rękojmi.

  - W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze prac, wad  w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie, do czasu usunięcia usterek.

  - Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie usterek stwierdzonych w trakcie odbioru jak i w trakcie trwania rękojmi, powierzyć poprawienie prac innej firmie na koszt Wykonawcy.

§ 11

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów:

- za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

- odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

- nie zrealizowanie corocznego serwisu gwarancyjnego - 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

- W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności za wykonane prace przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania odsetek ustawowych za opóźnienie, a także do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Zamawiającego, w przypadku opóźnienia w regulowaniu należności przekraczającej 30 dni.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Kary umowne podlegają sumowaniu, w przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar z różnych podstaw.

- Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub innej jego wierzytelności wobec Zamawiającego bez odrębnego oświadczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 12

  - Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od dnia uzyskania wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, jeżeli:

- Wykonawca w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu nie rozpocznie wykonywania Przedmiotu Umowy,

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego brak jest zmiany sposobu ich wykonywania,

- Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy, tj. nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 7 dni;

- zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub z usunięciem wad o 7 dni w stosunku do terminu przewidzianego w Umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Zamawiający może odstąpić od Umowy do czasu zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§ 13

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania Przedmiotu Umowy Strony poddadzą do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez odrębnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy, dokumentacja techniczna (koncepcja instalacji PV, projekt instalacji fotowoltaicznej), przedmiary robót, uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zaproszenie do składania ofert.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Załącznikiem do Umowy jest klauzula RODO.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA