# Zał. 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# REZERWAT PRZYRODY SKARPY ŚLESIŃSKIE

- Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykonanie zabiegów ochronnych na łącznej powierzchni ok. 2,72 ha zgodnie z wykazem zawartym w poniższej tabeli:

| Nr powierzchni | Pow. [ha] | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,44 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw |
| 2 | 0,2 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw, a w razie potrzeby wykarczowanie odbijających pędów bzu lilaka (ewentualne poprawki prowadzonego wcześniej karczowania na powierzchni ok. 100 m2) |
| 3 | 1,3 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw |
| 4 | 0,77 | wykaszanie i odkrzaczanie muraw, w tym wykarczowanie kolcowoju i bzu lilaka na powierzchni ok. 30 m2 |

- Sposób  i uwarunkowania realizacji zabiegów ochronnych

- Lokalizację powierzchni przeznaczonej do realizacji zabiegów ochronnych przedstawia załącznik graficzny.

- Zabieg odkrzaczania i wykaszania na ww. powierzchniach będzie polegał na ręcznym usuwaniu nalotów drzew i krzewów (w tym odbijających pędów tarniny) 
oraz wykoszeniu pozostałej roślinności oraz jej zgrabieniu i usunięciu.

- Zabiegi, czyli odkrzaczanie, wykaszanie oraz usunięcie biomasy, zostaną wykonane najpóźniej do 06 grudnia 2024 r.

- Odkrzaczanie należy wykonać przy powierzchni gleby, możliwie jak najniżej.

- Koszenie należy wykonać na wysokość około 10 cm ponad gruntem, tj. wysokość runi, podlegających zabiegom, po skoszeniu winna wynosić około 10 cm.

- Biomasa będzie usunięta z wykaszanej powierzchni najpóźniej do 14 dni od daty jej wykoszenia.

- Sposób postepowania z biomasą:

- złożeniu biomasy z powierzchni 3 i 4 na terenie rezerwatu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, poza płatami siedlisk objętymi zabiegami,;

- wywozie biomasy z powierzchni 1 i 2, poza teren rezerwatu przyrody 
oraz zutylizowanie we własnym zakresie.

- W ramach odkrzaczania muraw należy również wykarczować kępy krzewów (głównie zwarte zarośla bzu lilaka i poj. kępy kolcowoju). W trakcie karczowania krzewów nie można dopuścić do obsuwania się ziemi w dół stoku, a po wykarczowaniu krzewów, teren należy wyrównać dostępnym na miejscu materiałem. Szczegółowa lokalizacja karczowanych krzewów zostanie wyznaczona w terenie przez Zamawiającego. Prace polegające na karczowaniu będą wykonywane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (przewiduje się bezpośredni nadzór pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w tym zakresie).

- Dopuszczone jest wykaszanie mechaniczne realizowane w taki sposób i takim sprzętem, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu – prace będą odbywać się na stokach o znacznym nachyleniu (20 - 40º).

- Dostęp na powierzchnię objętą zabiegami jest możliwy jedynie przez grunty rolne 
(brak drogi dojazdowej), będące własnością Fundacji Potulickiej. W celu uzgodnienia warunków dojazdu należy dokonać indywidualnych uzgodnień z przedstawicielem Fundacji Potulickiej (dane kontaktowe zostaną przekazane po podpisaniu umowy).

- W ramach prac należy również dokonać niezbędnych prac uprzątających w obrębie powierzchni objętych zabiegami, tj. obumarłych drzew i konarów oraz innych odpadów w tym antropogenicznych (jeżeli zostanie stwierdzone ich występowanie).

- Wykonawca w trakcie realizacji usługi musi stosować się do przepisów ustawy 
o ochronie przyrody.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za kwalifikacje zawodowe swoich pracowników dopuszczonych do wykonywania prac, ich przeszkolenie w zakresie BHP, 
w tym za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, przestrzegania terminów 
i zakresów wymaganych badań lekarskich, nadzór nad wykonywaną pracą, wyposażenie pracowników w miejscu wykonywania prac w: pomocniczy sprzęt techniczny, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, apteczkę pierwszej pomocy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania technologii wykonania prac zgodnej 
ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami BHP;

- Upoważnieni  przedstawiciele  Zamawiającego  tj.  upoważniony  pracownik  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy mają  prawo  prowadzenia kontroli
w czasie  wykonywania prac i  ewentualnego ich przerwania w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub wykonywania prac niezgodnie z ustaloną w umowie technologią – do czasu usunięcia zagrożenia lub nieprawidłowości.

- Wykonawca  codziennie,  po  wykonaniu  prac  na  każdej  powierzchni,  ma  obowiązek  przed  jej  opuszczeniem,  uporządkowania  terenu  i oczyszczenia miejsca pracy 
z wszelkiego typu pozostawionych przez niego odpadów. W szczególności wszelkich pojemników, opakowań po olejach, odpadów spożywczych, puszek, butelek, worków foliowych, itp.

- Zamawiający w celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, będzie prowadził 
w trakcie trwania umowy nadzór merytoryczny nad realizacją zadania poprzez wyznaczone do tego osoby. Tym samym Wykonawca usługi będzie musiał stosować się do zaleceń dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a ze względu na przyrodniczy jej charakter, w razie konieczności, zalecane zabiegi w terenie będą na bieżąco korygowane.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z trzydniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy (e-mail: malgorzata.wenda-klajst@bydgoszcz.rdos.gov.pl) oraz przedstawicielowi Fundacji Potulicka.

- Bezpośrednio po zakończeniu usługi w danym roku Wykonawca formalnie powiadomi 
o tym fakcie Zamawiającego, zgodnie z zapisami umowy, oraz złoży stosowne sprawozdanie  pisemne.  Sprawozdanie  powinno  zawierać    informacje  o:  terminie  realizacji  działań,  wielkości  powierzchni  objętej  zabiegami ochrony czynnej 
wraz z podaniem numeru powierzchni i  zakresem przeprowadzonych na nich działań 
oraz o wszystkie istotne zdaniem Wykonawcy informacje, o których powinien wiedzieć Zamawiający. Sprawozdanie należy przedstawić Zamawiającemu w formie wydruku
 - 1 egzemplarz oraz  w formie pliku zapisanego w  formacie *.doc lub *.pdf.

- Wykonawca, przed  złożeniem  oferty,  może zwrócić się o przeprowadzenie wizji terenowej z przedstawicielem Zamawiającego, w celu oględzin przedmiotowego terenu oraz okazania na gruncie zakresu planowanych prac.

Podano powierzchnię rezerwatu w rzucie pionowym (czyli w sposób w jaki określa się powierzchnię działek ewidencyjnych). Z uwagi na znaczne nachylenie terenu rzeczywista powierzchnia wykaszania i odkrzaczania będzie odpowiednio większa.