| Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2. Zadanie: Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM) - system bazodanowy wspierający gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych” (wnioskodawca – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, beneficjent – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie nie wykazano środków zaangażowanych. Całkowity koszt projektu – środki zaangażowane – suma środków brutto dot. całego okresu realizacji projektu zawierająca m.in.: - wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, - wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych procesów zatrudnienia, - wartość niewypłaconych środków wynikających z podpisanych umów, w tym dot. zatrudnienia, - całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu). | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę wartości. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Dla kamieniach milowych: - „Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na dostarczenie urządzeń” - „Zakończenie procesu analizy wdrożeniowej opisującej sposób działania i funkcjonalności systemu bazodanowego agregującego dane z systemów informatycznych szpitali klinicznych SUM”, których nie osiągnięto w planowanym terminie należy wskazać przyczyny nieosiągnięcia. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. | W związku ze znacznym opóźnieniem oraz wyjaśnieniami prezentowanymi w raporcie, proszę o podanie: - informacji czy osiągnięcie wskaźników w planowanym terminie jest realne - a w przypadku zagrożenia tego terminu uzupełnienie pkt 7 raportu o ryzyka i listy działań, jakie zostaną podjęte w celu utrzymania planowanego terminu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę wartości. |