|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku pn. „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar” – wnioskodawca Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, beneficjent Główny Urząd Miar | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | W „Całkowitym koszcie projektu” została zmieniona kwota w stosunku do raportu za IV kwartał 2020 r. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie kwota została zmieniona. | Całkowity koszt projektu uległ zmianie w wyniku zmian wprowadzonych Aneksem nr 4 do porozumienia z CPPC nr POPC.02.01.00-00-0080/17, zawartym dnia 01.02.2021 r. (w załączeniu). Zwiększenie łącznej wartości projektu jest efektem uwzględnienia dodatkowej kwoty 1 067 500,00 zł w ramach zadania 2 – Dostawa infrastruktury sprzętowo-programowej, przeznaczonej na zakup dodatkowych 305 sztuk komputerów stacjonarnych dla terenowej administracji miar. Pozycje składające się na łączną wartość projektu wyszczególniono w poniższej tabeli. |
|  | **MC** | 2. Postęp finansowy | Wartość środków zaangażowanych jest niższa niż w raporcie za IV kwartał 2020 r. | Proszę o wyjaśnienie lub ew. korektę raportu | Wartość środków zaangażowanych w wymiarze nominalnym pozostała bez zmian. Obniżeniu uległ zaś udział procentowy środków zaangażowanych w odniesieniu do całkowitego kosztu projektu. Zmiana ta związana jest ze zmianami wynikającymi z przywołanego powyżej Aneksu do porozumienia o dofinansowanie, uwzględniającego zwiększenie wartości zadania 2 – Dostawa infrastruktury sprzętowo-programowej. Zwiększenie wartości planowanego do realizacji zadania zwiększyło całkowity koszt projektu przy niezmienionej wartości środków zaangażowanych, co spowodowało obniżenie procentowej wartości tego wskaźnika. Pozycje składające się na wartość środków zaangażowanych wyszczególniono w poniższej tabeli. |

Całkowity koszt projektu „ŚWITEŹ” / Wartość środków zaangażowanych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Kwota | Plan/Kontrakt | Środki zaangażowane |
| 1 – Usługi doradcze i wsparcie techniczne | 765 877,95 zł | Kontrakt (ThinkIT Consulting Sp. z o.o.) | 765 877,95 zł |
| 2 – Dostawa infrastruktury sprzętowo-programowej | 2 365 000,00 zł (uprzednio 1 297 500,00 zł) | Plan (zakup przez COAR – lipiec br.) | 0,00 zł |
| 3 – Oprogramowanie „ŚWITEŹ” | 11 988 933,00 zł | Kontrakt (Comarch Polska S.A.) | 11 988 933,00 zł |
| 4 – Hosting infrastruktury |
| 5 – Szkolenia |
| 6 – Promocja projektu | 200 000,00 zł | Plan | 17 791,94 zł  (logotyp i księga znaku) |
| 7 – Wynagrodzenia | 1 421 045,47 zł | Plan | 1 421 045,47 zł |
| 8 – Koszty pośrednie | 493 794,38 zł | Plan | 493 794,38 zł |
| SUMA | 17 234 650,80 zł (uprzednio 16 167 150,80 zł) |  | 14 687 442,74 zł |