INFORMACJA POKONTROLNA nr 3/2025

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: 3/2025

Numer projektu:  PLSK.01.01-IP.01-0002/23

Tytuł projektu:  „Od Beskidu Niskiego po Solinę”

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8133315014

Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie   (Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie)

Adres beneficjenta:

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: planowa

Typ kontroli: na miejscu

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Zespół kontrolujący:

Bożena Lepak - kierownik Zespołu Kontrolującego

Marcin Migut - członek Zespołu Kontrolującego

Data rozpoczęcia kontroli: 10.04.2025 r.

Data zakończenia kontroli: 11.04.2025 r.

Podmiot kontrolujący: Krajowy Kontroler – Wojewoda Podkarpacki

Podmiot kontrolowany: Województwo Podkarpackie

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Boya Żeleńskiego 19A

35-105 Rzeszów

1. Wykaz skrótów

KK - Krajowy Kontroler – Wojewoda Podkarpacki

PW  - Partner Wiodący

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy wdrożeniowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027                 (t.j.Dz.U.2022, poz.1079)

3. Cel kontroli

Sprawdzenie – zgodnie z zapisami sekcji 3.2.3 Wytycznych dotyczących kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021–2027 - prawidłowości realizacji przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu (wersja 4 projektu), podpisanej dnia 15.04.2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Szczegółowe zagadnienia badane przez KK w oparciu o Listę sprawdzającą do kontroli projektu na miejscu, stanowiącą załącznik nr 6 do Rocznego Planu Kontroli dla Programów Interreg 2021-2027 na rok obrachunkowy 01.07.2024 r.- 30.06.2025 r.:

- kontrola działań zaplanowanych w projekcie,

- kontrola osiągnięcia wskaźników,

- kontrola ewidencji księgowej,

- kontrola wydatków w ramach poszczególnych kategorii,

- kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie widoczności, komunikacji                   i przejrzystości,

- kontrola wypełniania obowiązków partnera wiodącego w projekcie,

- kontrola sposobów przechowywania dokumentacji projektowej.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Projekt jest realizowany przez Województwo Podkarpackie (PW) na podstawie Umowy                                 o dofinansowanie nr PLSK.01.01-IP.01-0002/23-00 z dnia 15.04.2024 r. oraz Umowy partnerskiej z dnia 11.01.2024 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:  01.01.2024 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2025 r.

KONTROLA DZIAŁAŃ ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE (dla PW)

Zadanie 2 Modernizacja infrastruktury zabezpieczającej skarpę w miejscowości Chrewt

W ramach zrealizowanego zadania Beneficjent przeprowadził remont uszkodzonej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna na odcinku od km 32+142 do km 32+237  str. prawa. Zadanie polegało na remoncie uszkodzonej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 poprzez wykonanie koszy siatkowo – kamiennych, wraz z oczyszczeniem rowów i umocnieniem poboczy. Dokonano odbioru końcowego robót i potwierdzono ich wykonanie zgodnie z Umową.

Nadzór nad inwestycją pełniony był w ramach środków własnych jednostki przez uprawionego pracownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych, któremu w ramach obowiązków służbowych powierzono funkcję Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego nad przedmiotową inwestycją.

Zadanie 5 Obsługa projektu

W ramach zrealizowanego zadania Beneficjent dokonał zakupu aparatu fotograficznego wraz z osprzętem do wykorzystania przez osobę bezpośrednio zaangażowaną w realizację projektu.

Zadanie 7. Komunikacja projektu

Zadanie jest realizowane zgodnie z Planem komunikacji projektu, stanowiącym Załącznik        nr 7 do Umowy o dofinansowanie.

Beneficjent umieścił w miejscu realizacji inwestycji (przy wyremontowanej skarpie) tablicę informacyjną z logotypem programu i nazwą projektu. Najważniejsze informacje o projekcie  zamieszczono w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Partnera Wiodącego. Określona została ogólna charakterystyka oraz cele projektu, wartość projektu

i wysokość uzyskanego dofinansowania z środków EFRR, a także umieszczona galeria prezentująca wygląd miejsce inwestycji przed i po realizacji zadania.

Logotypem programu, którego częścią jest symbol Unii Europejskiej jest oznaczona dokumentacja przedkładana do weryfikacji np.: zawierane umowy z wykonawcami, protokoły odbioru, dokumenty rozliczeniowe.

Kontrola potwierdziła zrealizowanie przez Beneficjenta w sposób prawidłowy dotychczasowych zadań. Zadanie nr 7 – kompletność wdrożenia Planu komunikacji projektu zostanie ostatecznie potwierdzona na etapie zamykania projektu.

KONTROLA OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW (dla PW)

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników :

Wskaźniki produktu :

1. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących

świadomość ekologiczną – wartość docelowa 1, wartość osiągnięta 0

Osiągnięcie wskaźnika zostanie zweryfikowane na dalszym etapie realizacji projektu.

2. Organizacje współpracujące ponad granicami –  wartość docelowa 2 (1 partner polski +
 1 partner słowacki), wartość osiągnięta 1 (partner polski),

Kontrola potwierdziła osiągnięcie 50% wskaźnika wykazanego w systemie CST2021 tj. na poziomie 100% wartości przypisanej dla Beneficjenta (PW).

Wskaźnik rezultatu :

1. Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu -  wartość docelowa 2, wartość osiągnięta 0.

Osiągnięcie przez Beneficjenta przedmiotowego wskaźnika zostanie zbadane na etapie zakończenia realizacji projektu.

KONTROLA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu.

Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla projektu zostały określone Zarządzeniem 
nr 61/2024 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z dnia 18.10.2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji projektu pn.,,Od Beskidu Niskiego po Solinę” w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027 Osi Priorytetowej I: Przyjazne naturze
i bezpieczne pogranicze.

Ewidencja księgowa w zakresie realizacji projektu prowadzona jest w programie finansowo-księgowym WAPRO Fakir – wersja 9.00 (PRESTIŻ). Wyodrębnienie ewidencji księgowej uzyskuje się poprzez odpowiednie rozbudowanie analityki w planie kont, a także stosowanie dziennika częściowego oznaczonego symbolem PLSK02 i nazwą INTERREG-Od Beskidu Niskiego po Solinę.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli potwierdzono,  że Beneficjent zamieszcza na oryginałach dokumentów właściwe oznaczenia księgowe.

KONTROLA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

Kontrola została przeprowadzona za okres objęty czterema wnioskami o płatność, tj. od dnia 01.01.2024 r. do 14.02.2025 r.

Zgodnie z Metodyką doboru wydatków do weryfikacji na rok obrachunkowy 01.07.2024 – 30.06.2025 Krajowy Kontroler – przy zastosowaniu kryteriów wymienionych w rozdziale 1.1.1 pkt.2 i pkt 3 tejże Metodyki - kontrolą prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach kontroli na miejscu objął 2 wydatki na najwyższą kwotę z każdej kategorii budżetowej, stanowiącą 57,81 % wartości Zestawienia dokumentów., tj. :

- faktura VAT nr FV/60/2024 z 12.09.2024 r. (remont uszkodzonej skarpy),

- faktura VAT FS 1882/2024 z 16.10.2024 r. (aparat fotograficzny z osprzętem),

Potwierdzono, że poniesione wydatki były:

- związane z projektem,

- konieczne do realizacji projektu,

- rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

- poniesione według prawidłowych przepisów i procedur, w tym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP),

- sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich pozycjach budżetowych.

Wydatki wybrane do kontroli zostały poniesione w trzecim wniosku o płatność w wyniku postępowań o zamówienie publiczne, w trybie ustawy PZP tj.:

- Wydatek związany z remontem uszkodzonej skarpy został poniesiony w kategorii Infrastruktura i roboty budowlane na podstawie umowy nr 281/243/WTR/1/2024 z dnia 12.07.2024 r.

Postępowanie  nr PZDW/WZP/243/WTR/1/2024 pod nazwą ,,Remont uszkodzonej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko-Hoczew-Czarna na odcinku od km 32+142 do km 32+237 strona prawa” w ramach Projektu „Od Beskidu Niskiego po Solinę” oceniono pozytywnie.

KK wypełnił listę sprawdzającą do kontroli ex-post, zatwierdzoną w dn.25.11.2024 r.

Inwestycja na tym etapie została rozliczona jako I transza i odebrana na podstawie Protokołu odbioru częściowego nr 1/2024 z dnia 06.09.2024 r. Na podstawie rozliczenia kosztorysowego wystąpiła płatność cząstkowa po wykonaniu 50% robót budowlanych.

Nadzór nad inwestycją pełniony był w ramach środków własnych jednostki przez uprawionego pracownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych, któremu w ramach obowiązków służbowych powierzono funkcję Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego nad przedmiotową inwestycją.

- Wydatek związany z zakupem aparatu fotograficznego z osprzętem został poniesiony w kategorii Wydatki na wyposażenie na podstawie umowy nr 444/243/IT/2024 
z dn.15.10.2024 r.

Postępowanie nr: PZDW/WZP/243/IT/3/2024 pt.: Dostawa sprzętu komputerowego 
i oprogramowania – 9 zadań (Zadanie nr 1  - Dostawa aparatu fotograficznego 
z osprzętem) – nie kwalifikowało się do kontroli ex-post ponieważ nie uzyskało wymaganej liczby punktów w wyniku przeprowadzonej analizy doboru postępowań do kontroli.

Zgodnie z raportem obrotu pozostałych środków trwałych aparat cyfrowy wraz z osprzętem posiada nr inwentarzowy INTERREG/1/2021-4. Podlegał jednorazowej amortyzacji, został umorzony w 100%.

Dokumentacja potwierdza że, pracownikowi dla którego stanowisko pracy wyposażono 
w sprzęt powierzono obowiązek Asystenta ds. komunikacji w kontrolowanym projekcie
w wymiarze ½ etatu. Beneficjent oświadczył, że sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu.

Przedstawiony przez Beneficjenta do refundacji podatek VAT nie stanowił – zgodnie                      z zapisami Programu - przedmiotu kontroli, ponieważ wartość całkowita projektu                           jest mniejsza niż 5 mln euro.

KONTROLA PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE WIDOCZNOŚCI, KOMUNIKACJI I PRZEJRZYSTOŚCI

Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Informację o projekcie zamieścił na własnej stronie w zakładce Inwestycje/W trakcie realizacji/Interreg PL-SK 2021-2027. Beneficjent umieścił w miejscu publicznym trwałą tablicę informacyjną. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem.

Działania przewidziane w ramach Zadania 7. Komunikacja projektu są realizowane.

Kompletność wdrożenia Planu komunikacji projektu, stanowiącego Załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu, zostanie ostatecznie potwierdzona na etapie zamykania projektu.

KONTROLA WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW PARTNERA WIODĄCEGO WZGLĘDEM PARTNERA PROJEKTU (PP)

Zgodnie z par.6 Umowy o dofinansowanie projektu z 15.04.2024 r. i par.4 Umowy partnerskiej z dnia 11.01.2024 r. Partner Wiodący jest zobowiązany do przekazywania odpowiednie części dofinansowania w trybie refundacji na rachunek bankowy Partnera Projektu, w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności dofinansowania na rachunku PW, bez zbędnej zwłoki i bez potrąceń.

Na dzień kontroli w dn. 10.04.2025 r. Partner Wiodący otrzymał refundację w ramach ww. projektu od Instytucji Zarządzającej w wysokości:

- w dniu 11.07.2024 w wysokości 8 400,00 EUR zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność  nr PLSK.01.01-IP.01-0002/23-001-01 za okres 01.04.2024 r. do 14.05.2024 r., która w dniu 15.07.2024 r. w wysokości 5 440,00 EUR został przekazana Partnerowi Projektu zgodnie z zawarta umową Partnerską.

- w dniu 27.02.2024 r. w wysokości 92 507,50 EUR zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność  PLSK.01.01-IP.01-0002/23-003-01 za okres 15.08.2024 r. do 14.11.2024 r., która w dniu 06.03.2025 r. w wysokości 776,66 EUR został przekazana Partnerowi Projektu zgodnie 
z zawartą umową Partnerską.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja dotycząca ww. projektu  w wersji papierowej jest przechowywana 
w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów (tj. dokumentacja przetargowa znajduje się Wydziale Zamówień Publicznych – pok. A25, A28; dokumentacja projektowa oraz z przebiegu realizacji projektu 
w Wydziale Tras Rowerowych - pok. B14; dokumentacja finansowo - księgowa w Wydziale Finansowo-Księgowym - pok. A23), dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej jest przechowywana w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej Górnej, Ustjanowa Górna 95, 38-700 Ustrzyki Dolne. Dokumentacja w wersji cyfrowej jest zamieszczona na serwerze plików w katalogach Wydziału Tras Rowerowych PZDW Rzeszów.

Beneficjent oświadczył, że powyższa dokumentacja jest przechowywana na zasadach określonych w rozdziale 5.4 Podręcznika Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Dokumentacja projektowa jest archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów.

Na mocy Zarządzenia nr 61/2024 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie z dnia 18.10.2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji projektu pn.,,Od Beskidu Niskiego po Solinę” Beneficjent ma obowiązek przechowywania dokumentacji odnoszącej się do wdrażania Projektu co najmniej przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym nastąpi ostatnia płatność na rzecz Beneficjenta.

6. Podsumowanie kontroli

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem             o dofinansowanie nr PLSK.01.01-IP.01-0002/23  (wersja 4)  oraz Umową o dofinansowanie   nr PLSK.01.01-IP.01-0002/23-00 z dnia 15.04.2024 r. i Umową partnerską z dnia 11.01.2024r.

Nieprawidłowości w realizacji projektu nie stwierdzono. Zaleceń i rekomendacji nie sformułowano.

Podpisy zespołu kontrolującego:

Bożena Lepak : Bożena Lepak  	
    	                       (-)

Marcin Migut : Marcin Migut

(-)

Podpis osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK  oraz miejsce i data

Rzeszów, 2025-04-17

Zastępca Dyrektora

Wydziału Programów Rządowych

i Funduszy Europejskich

(-)

Katarzyna Miazio

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

Rzeszów, 2025-04-