## Slide 1
Plan wdrażania usług dla klientów
Krajowej Administracji Skarbowej
w latach 2024-2028
Stan na 30.06.2025 r.

## Slide 2: Założenia
Plan jest aktualizowany i publikowany co kwartał, tak by klienci KAS na bieżąco uzyskiwali wiedzę o terminie i zakresie udostępnianych zmian. Informacje szczegółowe podawane są w perspektywie półrocznej.
W przypadku pojawienia się nowych propozycji zmian prawnych, skutkujących budową bądź modyfikacją systemów klienta KAS, mają one pierwszeństwo przed innymi wcześniej zaplanowanymi w Planie pracami. W przypadku pojawienia się takich zmian Plan może ulec modyfikacji.
Realizacja Planu zależna jest od posiadanego finansowania prac wytwórczych oraz sprawności sił IT resortu finansów i może ulec zmianom.

## Slide 3
2025 | 2026 | 2027 | 2028
e-Urząd Skarbowy Aplikacja e-Urząd Skarbowy KSeF (Krajowy System eFaktur) www.podatki.gov.pl PUESC Serwis Sprawdź status NIP eMCeK - Multikanałowe Centrum Komunikacji Aplikacja eParagony Portal eLicytacje Centrum Transparentności eSF (System eSprawozdań Finansowych) | KSeF (Krajowy System eFaktur) e-Urząd Skarbowy Twój e-PIT PUESC DAC8 GloBE (globalny podatek minimalny) JSP Moduł Rejestracji Podmiotów JSP Moduł Egzekucja Portal eLicytacje Wdrożenie w SPOE KAS opłaty z tytułu zanieczyszczeń eSprawozdania Finansowe CEWA 1.0 (Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych) Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą MDR (Schematy podatkowe - Implementacja zmian przepisów działu III rozdziału 11a Ordynacji Podatkowej) CESOP PL Centrum Transparentności (JPK_PD) | e-Urząd Skarbowy Twój e-PIT PUESC zmodernizowany Wykaz podatników VAT CRM2.0 - rozbudowa systemu zarządzania relacjami z klientem KAS dodatkowe usługi eMCeK | e-Urząd Skarbowy Twój e-PIT PUESC JSP (Jednolity System Podatkowy) JPK na żądanie - aktualizacja struktur e-TOLL - rozszerzenie sieci dróg płatnych
III i IV kwartał
Co chcemy zrealizować do 2028 r.

## Slide 4: Co chcemy zrealizować w III i IV kwartale 2025 r.

## Slide 5
Aplikacja mobilna serwisu e-US (konto organizacji) – III kwartał 2025 r.
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Uruchomienie konta organizacji w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.
25 lipca 2025 r. w aplikacji mobilnej udostępnione zostały usługi e-Urzędu Skarbowego dla organizacji zwiększając wygodę z korzystania z konta dla reprezentantów organizacji.
Aplikacja obejmie wszystkie usługi dostępne w portalu e-Urząd Skarbowy.
Prezentowanie i naliczanie należności do zapłaty z uwzględnieniem
odsetek w serwisie e-Urząd Skarbowy – III kwartał 2025 r.
Reprezentanci organizacji otrzymają dostęp do usługi podsumowującej stan ich należności wraz z odsetkami.
Udostępnienie wniosków CRPO (PPO-1, OPO-1) w e-US – IV kwartał 2025 r.
Prezentowanie pełnej informacji o pełnomocnikach i mocodawcach. Wygodna obsługa pełnomocnictw w e-Urzędzie Skarbowym. Dostęp do pełnej i aktualnej informacji o pełnomocnikach i mocodawcach. Przyspieszenie procesu załatwiania spraw poprzez zintegrowanie kanałów komunikacji na jednej e-platformie (interesariusze nie będą zmuszeni do korzystania z kilku różnych systemów, jak ma to miejsce dotychczas - portal podatkowy, e-US).
Umów wizytę w serwisie e-US – III kwartał 2025 r.
Umawianie wizyt w e-Urząd Skarbowy. Od momentu integracji serwisu Umów Wizytę z serwisem e-Urząd Skarbowy liczba rezerwacji (nieodwołanych) wizyt w okresie od 07 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. wyniosła 20 623. Umieszczenie tej usługi w e-US pozwoli na dalsze ułatwienia, w szczególności podpowiadanie Urzędu Skarbowego i podpowiadanie usług online z poziomu tematów rozmowy.
Ważne! Trwa modernizacja serwisu podatki.gov.pl – październik 2025 r. odsłona przebudowanego serwisu

## Slide 6
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Ważne! Trwa modernizacja serwisu podatki.gov.pl – październik 2025 r. odsłona przebudowanego serwisu
Serwis Sprawdź status NIP – wrzesień 2025 r.
Przeniesienie usługi Sprawdź status NIP na serwis e-US.
Udostępnienie usługi na bardziej efektywnym, bezpiecznym i niezawodnym środowisku serwisu e-US. Zmodernizowany serwis zwiększy sprawność działania, ujednolici dostępność (z uwagi na przeniesienie do e-US), a co za tym idzie zwiększy komfort użytkowania.
Dodatkowo pozwoli to na unifikację kanałów dostępu do usług KAS, zwiększenie dostępności cyfrowej usług świadczonych przez KAS.
Wdrożenie w e-US usługi polegającej na możliwości uzyskania przez podatnika VAT oraz podatnika VAT-UE potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT lub podatnik VAT-UE.
Funkcjonalność docelowo ma zastąpić wydawane przez naczelników urzędów skarbowych papierowe potwierdzenia VAT-5 oraz VAT-5UE.
Podatnik chcący pozyskać potwierdzenie o statusie podatnika VAT (swoim bądź kontrahenta) lub VAT-UE będzie mógł przy pomocy e-US otrzymać takie potwierdzenie automatycznie i bezpłatnie.
Potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT
lub podatnik VAT-UE na e-US – IV kwartał 2025 r.
Udostępnienie ulepszonych formularzy do obsługi WIS w I instancji: 1) Wniosku o wydanie WIS; 2) Pisma w sprawie WIS
– IV kwartał 2025 r.
Wygodna obsługa wniosków i pism związanych z Wiążącą Informacją Stawkową.
Ułatwienie składania pism - ulepszone formularze do obsługi WIS.

## Slide 7
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1)/ system AIS i AES – III kwartał 2025 r.
Wdrożenie pilnych zmian ujętych w harmonogramie "UCC Work Programme”.
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
W pełni automatyczna obsługa procedur wywozowych i procedur przywozowych. Funkcjonalności w niektórych aspektach zostaną zmodyfikowane, aby jak najprościej i najszybciej obsłużyć klientów KAS.
Dzięki wprowadzeniu tej usługi organy celne mogą analizować ładunki jeszcze przed ich przybyciem na granicę, co pozwala na wcześniejsze identyfikowanie potencjalnych zagrożeń. Zwiększa to bezpieczeństwo zarówno na poziomie UE, jak i globalnym, poprzez zapobieganie przemytowi nielegalnych towarów, broni czy materiałów niebezpiecznych.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1)/ system AIS – III kwartał 2025 r.
Wdrożenie fazy 3 w systemie AIS/ICS2 dla podmiotów obsługujących przywóz przesyłek transportem drogowym i kolejowym.

## Slide 8
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12)/ system ZEFIR2 – III kwartał 2025 r.
W ramach obecnej e-usługi publicznej e-Płatności zostanie rozszerzona forma płatności o możliwość skorzystania przez klientów KAS z usługi zewnętrznej BLIK.
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Dostarczenie klientom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie możliwości uregulowania należności w formie płatności elektronicznych w czasie rzeczywistym oraz otrzymanie przez klienta stanu rozliczenia w trybie online.
Zwiększenia użyteczności formularzy i usług dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych
Skarbowo-Celnych (PUESC) oraz dostosowanie do wymagań PUESC i wymogów dostępności
cyfrowej, zmian przepisów prawa, zgłaszanych potrzeb przez użytkowników zewnętrznych i zwiększenia automatyzacji procesów obsługi deklaracji w systemie ZEFIR2.
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12)/ system ZEFIR2 – III kwartał 2025 r.
Udostępnienie zmodernizowanych formularzy elektronicznych deklaracji i wniosków z grupy pierwszej.

## Slide 9
KSeF – Krajowy System eFaktur – najważniejsze informacje
Etapowe wdrożenie obowiązku wystawiania e-faktur:
od 1 lutego 2026 r. dla dużych podatników (o wartości sprzedaży za 2024 r. przekraczającej 200 mln zł wraz z podatkiem),
od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców, z wyjątkiem najmniejszych podatników „wykluczonych cyfrowo”, których transakcje obejmują niewielkie kwoty (do łącznej wartości sprzedaży do 10 tys. zł miesięcznie) i którzy będą objęci tym obowiązkiem od 1 stycznia 2027r.
Dodatkowo:
Faktury VAT RR dokumentujące nabycie produktów rolnych od rolników ryczałtowych nie będą objęte obowiązkiem wystawiania w KSeF. Możliwość wystawienia tych dokumentów w systemie będzie dostępna od 1 kwietnia 2026 r., a nie jak wcześniej planowano od 1 lutego 2026 r.
Do końca 2026 r.:
będzie utrzymana możliwość wystawiania faktur z kas rejestrujących,
nie będzie kar za błędy związane z fakturowaniem za pośrednictwem KSeF,
nie będzie obowiązku podawania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury (również tych wykonanych w mechanizmie podzielonej płatności (MPP)).
Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/finanse/krajowy-system-e-faktur--plan-wdrozenia

## Slide 10
KSeF – Krajowy System eFaktur – korzyści dla obywateli
możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego w krótszym terminie (40 dni zamiast standardowych 60 dni),
brak konieczności samodzielnego przechowywania i archiwizacji większości faktur,
brak konieczności przygotowywania duplikatów faktur – w KSeF faktura nie zaginie,
mniejsze ryzyko popełnienia błędów przy wystawianiu faktur,
możliwość szybkiej zautomatyzowanej wymiany faktur elektronicznych między firmami,
transparentność obrotu gospodarczego,
możliwość automatycznego importowania danych z dokumentów zakupowych do systemu finansowo-księgowego,
wprowadzenie jednolitego formatu faktury,
brak obowiązku dostarczania do urzędu faktur, w tym w formie JPK_FA, w trakcie kontroli lub czynności sprawdzających,
uszczelnienie systemu podatkowego przez domniemanie autentyczności pochodzenia faktury,
bezpieczeństwo i nienaruszalność danych - gwarancja, że treść faktury znajdującej się w KSeF nie ulegnie zmianie.

## Slide 11
KSeF – Krajowy System eFaktur – wdrożenie
Czerwiec 2025 r. udostępniono (https://www.gov.pl/web/finanse/publikacja-dokumentacji-api-ksef-20-oraz-struktury-logicznej-fa3):
  strukturę logiczną FA(3), czyli wzór faktury ustrukturyzowanej (tzw. schemy),
  dokumentację interfejsu programistycznego (API), szczegółową dokumentację techniczną w zakresie implementacji KSeF 2.0 z narzędziami wspierającymi integrację.
Wrzesień 2025 r. - rozpoczęcie testowania interfejsu programistycznego (API) z KSeF 2.0 w sposób otwarty przez wszystkich integratorów i duże firmy.
Listopad 2025 r. – udostepnienie certyfikatów KSeF 2.0.
Listopad 2025 r. - udostępnienie testowej wersji Aplikacji Podatnika KSeF 2.0,
WAŻNE: Faktury wystawione w środowisku testowym KSeF 2.0 (interfejs API i Aplikacji Podatnika KSeF) nie będą wywoływały skutków prawnych.
1 lutego 2026 r. – udostępnienie produkcyjnej wersji systemu Etap I.
1 kwietnia 2026 r. - udostępnienie produkcyjnej wersji systemu Etap II.

## Slide 12
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Aplikacja eParagony – III/IV kwartał 2025 r.
Dodano nowe funkcjonalności: współdzielenie KID (Przenoszenie / Kopiowanie, udostępnianie paragonu elektronicznego (np. podzielenie się paragonem elektronicznym z domownikiem), Widget z KID-em.
Dostosowano aplikację do wymagań WCAG.
eMCeK - Multikanałowe Centrum Komunikacji
Usługa wideorozmowa dla osób posługujących się językiem migowym – III kwartał 2025 r .
Usługa wideorozmowy będzie skierowana wyłącznie do osób głuchych i niedosłyszących, które chcą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego podczas konsultacji swoich spraw podatkowych z pracownikiem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
eMCeK – Multikanałowe Centrum Komunikacji
Udostępnienie chatbot-a w serwisie e-US – III kwartał 2025 r.
Automatyczne narzędzie komunikacyjne oferujące wspieranie użytkowników e-US w nawigacji po serwisie.
Portal e-Licytacje KAS – IV kwartał 2025 r.
KAS udostępni Portal, za pośrednictwem którego będzie możliwe nabywanie on-line ruchomości
(w I etapie) i nieruchomości (w II etapie), w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
Uruchomienie portalu umożliwi: 1. przeglądanie ofert sprzedaży ruchomości i nieruchomości prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych z całego kraju w jednym miejscu, 2. zakup ruchomości (w I etapie wdrożenia) oraz nieruchomości (w II etapie wdrożenia) on-line.

## Slide 13
Centrum Transparentności – JPK_PD
Interaktywne Formularze w zakresie JPK_EWP, JPK_PKPiR
i JPK_ST – grudzień 2025 r.
Nowoczesna, przyjazna, bezpieczna i wielokanałowa obsługa podatnika wynikająca z rozwoju digitalizacji organów podatkowych.
Ustrukturyzowana forma przekazywanych danych podatkowych, możliwość odtworzenia dokumentacji księgowej, przechowywanie złożonych plików JPK_PD minimum 6 lat. Ograniczenie liczby kontroli w siedzibie podatnika. Zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku poprzez kierowanie działań do podatników niewywiązujących się z obowiązków podatkowych, wzmacnianie pozycji rzetelnie rozliczających się przedsiębiorców.
Udostępnienie podatnikom i integratorom z odpowiednim wyprzedzeniem integracji z JPK_PD.
Interaktywne Formularze JPK_EWP /JPK_PKPiR/ JPK_ST umożliwią w sposób intuicyjny złożenie formularzy przez podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji podatkowych w formie elektronicznej.
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
eSF – eSprawozdania Finansowe
Opracowanie formularzy – wrzesień 2025 r.
Uruchomienie produkcyjne formularzy – grudzień 2025 r.
Od 2026 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane struktury logiczne sprawozdań finansowych.
W II kwartale przeprowadzono konsultacje nowych schem. Ostateczne wersje schem zostaną opublikowane do września 2025 r., tak aby klienci mogli się przygotować do sporządzania sprawozdań według nowych schem od 2026 roku. Zmiany w schemach polegają na ich uporządkowaniu i uproszczeniu.

## Slide 14
      e-Urząd Skarbowy
Twój e-PIT
eMCeK – Multikanałowe Centrum Komunikacji
PUESC
eTOLL – rozszerzenie sieci dróg płatnych
Umów wizytę
SENT
CESOP PL
MDR
Chmura Instytucji Audytowej
QR kody na upomnieniach
QR kody opłata skarbowa
Co już zrobiliśmy

## Slide 15
W 2024 roku zostało złożonych 13,8 mln rozliczeń za 2023 r. poprzez usługę Twój e-PIT, w tym:
7,6 mln rozliczeń złożonych samodzielnie,
6,2 mln rozliczeń zaakceptowanych automatycznie.
19,6 mln logowań do usługi Twój e-PIT w trakcie trwania akcji rozliczeń za 2023 r.
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Twój e-PIT – usługa Twój e-PIT za 2023 r. – luty 2024 r.
Twój e-PIT – usługa Twój e-PIT za 2024 r. - luty 2025 r.
Usługa Twój e-PIT – udostępniliśmy wstępnie wypełnione rozliczenia za rok 2024.
Od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 zostało złożonych ponad 14,25 mln zeznań przez użytkowników oraz odnotowaliśmy prawie 19 mln logowań do usługi, od momentu jej uruchomienia.
Pełne podsumowanie rozliczeń za rok 2024 dostępne pod następującym linkiem:
https://www.gov.pl/web/finanse/rozliczenie-pit-za-2024-rok---proste-szybkie-rozliczenie-podatku-i-rekordowa-liczba-e-pit-ow
Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy – styczeń 2025 r.
I etap - usługi na koncie osoby fizycznej
Od momentu uruchomienia - aplikację mobilną zarejestrowano na 443 630 urządzeniach.

## Slide 16
Kluczowe usługi utrzymywane oraz wdrożone w ramach projektu e-US od 2024 r.:
Pismo WIS
Bramka płatności: Integracja z e-PIT
Szybka ścieżka płatności: e-Deklaracje
Płatności z usługi Rozliczenia
e-deklaracje na koncie organizacji
Wniosek o wydanie wypisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych (WW-1) na koncie organizacji
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Usługa historia deklaracji – usługa zyskała nowe funkcjonalności w postaci eksportu plików do .pdf oraz .xlsx
Umawianie wizyt (integracja z e-Urzędem Skarbowym; przekierowanie
i wstępne wypełnienie formularza wizyty) – 18.12.2024
Od początku uruchomienia usługi użytkownicy urzędu skarbowego umówili wizytę 20 623 razy.
Natomiast w II kwartale 2025 r. umówiono 10 604 wizyt.
Rozwiązanie to jest niezwykle popularne – w 2024 r. skorzystano z niego 9 887 735 razy.
Natomiast w 2025 r. skorzystano 8 742 826 razy.
Globalny podatek minimalny (Globe) – styczeń 2025 r.
Ułatwienie procesu wypełnienia i przekazania do KAS formularzy Globe.
W I półroczu 2025 r. użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 37 razy.
1. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności ok. 9.386 razy. W 2025 r. 4.976 razy. 2. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 554.751 razy. W 2025 r. ponad 799 tys. razy. 3. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 15.336 razy. W 2025 r. 75 tys. razy. 4. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 2.646 razy. W 2025 r. ponad 287 tys. razy. 5. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 21.220 razy. W 2025 r. ponad 69 tys. razy. 6. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 219 razy. W 2025 r. 409 razy.

## Slide 17
W 2024 r. użytkownicy złożyli ok. 6 700 wniosków.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 4 140 wniosków.
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Zaktualizowaliśmy wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej. Wprowadziliśmy zmiany, które ułatwiają ubieganie się o zwrot kosztów na zakup kasy (w zakresie wyboru rachunku bankowego oraz ubiegania się o zwrot za zakup więcej niż jednej kasy) oraz dostosowały wniosek do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu wydatków poniesionych na zakup kas rejestrujących w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej na skutek powodzi.
Płatność zobowiązań podatkowych kartą płatniczą w serwisie e-US – marzec 2025 r.
Rozszerzenie katalogu szybkich płatności o płatność kartą (obok PayByNet i BLIK)
Spis z natury (VAT-SI) – formularz dostępny na koncie osoby fizycznej i organizacji
– styczeń 2025 r.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 601 formularzy.
SME (zwolnienie z VAT w EU) – styczeń 2025 r.
udostępniliśmy w e-US formularze SME, które umożliwiają podatnikowi załatwienie wszystkich spraw w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorców (SME), w tym przede wszystkim zgłoszenia do procedury ze wskazaniem państw, w których podatnik zamierza korzystać ze zwolnienia.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 843 dokumenty, w tym:
567 - powiadomień SME-P,
126 - Informacji kwartalnej SME-IK,
49 - pism POE-EU,
97 - pełnomocnictw szczególnych PPS-1EU,
4 - zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1EU.
Od uruchomienia usługi (20 marca 2025 r.) zarejestrowano łącznie 86 470 płatności na łączną kwotę ponad 271 mln zł.

## Slide 18
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Udostępnienie możliwości dodawania załączników do deklaracji PCC-3 i wdrożenie możliwości ich obsługi.
Usprawnienie obsługi składania deklaracji PCC-3 (w szczególności objęcie procesem obsługi załączników). W czerwcu 2025 r. złożono ponad 50 tys. tych deklaracji.
Usprawnienie procesu płatności z kontekstu sald i rozliczeń (wizualizacja kwot do zapłaty na stronie głównej - opcja "Do zapłaty" oraz automatyczne wypełnianie formularza płatności wraz z aktualną kwotą odsetek).
Usprawnienie procesów płatności, między innymi wdrożenie płatności z kontekstu rozliczeń i automatycznego wypełniania formularzy płatności. Zmiany przyczyniły do wzrostu popularności usługi w eUS.
Na 30 czerwca 2025 r. - brak danych statystycznych.

## Slide 19
Centralna infolinia KAS pod jednym numerem – od 1 października 2024 r.
Kluczowe usługi w ramach e-MCeK od 2024 r.:
1. Jeden numer telefonu dla wszystkich urzędów skarbowych – Infolinia KAS eMCeK.
2. Uwierzytelnienie na infolinii KAS oraz podczas rozmowy z pracownikiem urzędu skarbowego.
3. Wirtualny Asystent Klienta Kaspro.
4. Usługa czat - informacja podatkowa online.
Nowe funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Usługa wideorozmowy dla osób posługujących się językiem migowym
– marzec 2025 r.
Liczba umówionych konsultacji w zakresie zeznań podatkowych i usługi Twój e-PIT w okresie od 4 marca do 30 czerwca 2025 r.: 48
1. Liczba odebranych połączeń od 1 października 2024 do 30 czerwca 2025 r.: - na infolinii KAS obsługiwanej przez Krajową Informację Skarbową – 1 357 466, - na infolinii KAS obsługiwanej przez pracowników urzędów skarbowych – 2 012 499, RAZEM 3 369 965. 2. Liczba uwierzytelnień dokonanych w okresie od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.: - na infolinii (połączenia odebrane klient uwierzytelniony): 142 407, - podczas rozmowy z pracownikiem urzędu skarbowego (pozytywnie zweryfikowany): 52 560, RAZEM 194 967. 3. Liczba wszystkich rozmów (wejść w kontrolkę czat) w okresie od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r – 283 174. 4. Liczba obsłużonych rozmów chat (KIS) w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. – 216 681.

## Slide 20
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2)/
system PKWD-SINGLE WINDOW
– 2025 r.
Wdrożenie umożliwiło poszerzenie zestawu dokumentów UE wymaganych do odprawy celnej towaru, które są walidowane automatycznie (włącznie z saldowaniem ilości towarów z dokumentów) w procesie obsługi zgłoszeń celnych z wykorzystaniem wdrożonej integracji krajowego systemu PKWD-SINGLE WINDOW z unijnym systemem EU CSW-CERTEX. Wdrożona funkcjonalność pozwala na automatyczną obsługę wszystkich deklarowanych przy odprawach dokumentów UE: CHED-A, CHED-P, CHED-D, CHED-PP, COI, ODS, FGAS. W ok. 90% przypadków walidacja automatyczna przebiega pozytywnie (tzw. "happy flow") i nie wymaga konieczności manualnej interwencji ze strony funkcjonariuszy zaangażowanych w proces odprawy celnej towarów, a tym samym nie jest wymagane dostarczanie organom KAS dokumentów w formie papierowej. Dzięki wdrożonej usłudze w okresie od 03.03.2025 r. do 30.06.2025 r. w sposób automatyczny zwalidowanych i zbilansowanych zostało 30 701 dokumentów UE z obszarów CHED-A, CHED-P, CHED-D, CHED-PP, COI, ODS, FGAS.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1)/ system AES Wdrożenie podsystemu AES/PoUS
– 2024 r.
Elektroniczne potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów zgodnego z unijnymi zasadami systemu PoUS (Proof of Union Status) dla fazy 1.
Od dnia wdrożenia do 30.06.2025 r. liczba wniosków o potwierdzenie unijnego statusu towarów, w statusie potwierdzony, wynosi 24 313.
Nowe funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1)/ system AIS Wdrożenie podsystemu AIS/e-COMMERCE HUB
– 2024 r.
Płynna (elektroniczna) obsługa zgłoszeń dla podmiotów logistycznych zarządzających dużymi hubami dystrybucyjnymi w obszarze e-commerce (przesyłki o niskiej wartości zakupywane na platformach e-commerce).
Od dnia wdrożenia do 30.06.2025 r. w AES/e-COMMERCE HUB dokonano 14 852 558 zgłoszeń.

## Slide 21
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1)/ system AES Wdrożenie podsystemu AES/ECS2 dostosowanego do wymogów UCC (model danych EU CDM)
– 2024 r.
Elektroniczna obsługa wszystkich zgłoszeń wywozowych po wdrożeniu. Obecnie system nie przyjmuje nowych zgłoszeń - zastąpiony jest przez AES/ECS2 PLUS.
Od dnia wdrożenia do 30.06.2025 r. w systemie AES/ECS2 PLUS zostało otwartych 2 542 524 operacji wywozowych.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1)/ system AIS Wdrożenie podsystemu AIS/IMPORT- 2024 r. dostosowanego do wymogów UCC (model danych EU CDM), w tym m.in. modyfikacja procesów: procedur importowych, powiadomienia o przybyciu, przedstawienia towarów do kontroli, czasowego składowania towarów.
Elektroniczna obsługa wszystkich zgłoszeń importowych (100%).
Nowe funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1)/ system NCTS2 Wdrożenie systemu NCTS2 dostosowanego do wymogów UCC (model danych EU CDM)
– 2024 r.
Nowe funkcjonalności zapewniają obsługę operacji tranzytowych w tranzycie unijnym (T1 i T2) oraz TIR według wymagań unijnej fazy 5 NCTS oraz dodatkowych wymagań krajowych (pełna elektroniczna obsługa zdarzeń podczas przewozu oraz usprawnienia interfejsów z systemem wywozowym [AES/ECS2 PLUS] i systemem importowym [AIS/IMPORT PLUS]).
Od dnia wdrożenia do dnia 30.06.2025 r. w systemie NCTS2 PLUS zostało:
otwartych 802 951 operacji,
zamkniętych 837 879 operacji.

## Slide 22
Projekt Cyfrowa Obsługa Rejestracji i Wniosków (PUESC.P4.4.2)/ system SZPROT Wdrożenie zmodernizowanych i dostosowanych do zmian wynikających z nowego załącznika A do rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia delegowanego) e-usług: 1. Uzyskaj pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych (DPO). 2. Uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). 3. Uzyskaj pozwolenie na odprawę czasową (TEA).
- 2025 r.
Po wdrożeniu zmodernizowanych e-usług publicznych od 13.03.2025 do 30.06.2025 zarejestrowano
48 nowych spraw.
Nowe funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Projekt TAX FREE (PUESC.P4.6)/ system TAX FREE2 Uruchomiono dodatkowy kanał komunikacyjny dla sprzedawców podczas niedostępności PUESC. Zalety dedykowanej usługi awaryjnej: 1. Umożliwienie ciągłości sprzedaży przez podmioty zarejestrowane jako sprzedawcy w procedurze TAX FREE. 2. Umożliwienie podróżnym dokonywania zakupów w procedurze TAX FREE i uzyskiwania zwrotu podatku VAT niezależnie od niedostępności PUESC.
- 2024 r.
Funkcjonalność do wykorzystania przez klientów KAS podczas awarii PUESC – od wdrożenia nowej funkcjonalności nie zaistniała konieczność uruchomienia dodatkowego kanału komunikacyjnego.

## Slide 23
W I-II kwartale 2025 r. Klienci umówili 2 336 983 wizyt, z czego 1 014 962 poprzez formularz internetowy.
Rozwój SENT – Rejestr Międzynarodowych Przewozów Drogowych (RMPD) – od 1 listopada 2024 r.
Udostępniono formularze do zgłaszania międzynarodowych przewozów do rejestru SENT - obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym.
Do końca II kwartału 2025 r. wpłynęło 1 072 630 zgłoszeń.
Usługa Umów wizytę
eTOLL _ Rozszerzenie sieci dróg płatnych dla samochodów ciężarowych nastąpiło 1 listopada 2024 r.
Rozszerzenie sieci dróg płatnych dla samochodów ciężarowych o ok. 1635 km: w tym 140 km autostrad, 1 495 km dróg ekspresowych. Środki pobrane z tytułu opłaty elektronicznej zasilają Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), z którego modernizowane i budowane są drogi.
Nowe funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Dostosowanie systemu MDR do e-Doręczeń – marzec 2025 r.
Zrealizowano ostatni etap - wprowadzenie adresu e-Doręczeń do formularzy MDR-1 i MDR-3, poprzez połączenie bramki MDR z HED-em do e-Doręczeń - weryfikacja adresu.
Na dzień 30.06.2025 r. wpłynęły 2222 dokumenty, do których odnosiła się zmiana.

## Slide 24
CESOP PL – kwiecień 2024 r.
Nowe funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
W I kwartale 2025 r. zapewniono dostawcom usług płatniczych możliwości wysyłania plików w formacie XML, zgodnych z nową schemą XSD. Wdrożenie nowej wersji Walidatora Komisji Europejskiej w wersji 1.6.
Dotyczy określonej grupy, tj. dostawców usług płatniczych. Od dnia uruchomienia systemu, tj. 02.04.2024 r. do 30.06.2025 r. w systemie zostało złożonych 1566 dokumentów rejestracyjnych, przesłano 9494 raportów, z których 7775 została przekazana na poziom CESOP UE (pozostałe to raporty tzw. zerowe i raporty odrzucone).
Nowa wersja aplikacji mobilnej e-TOLL PL – II kwartał 2025 r.
Dzięki nowej szacie graficznej aplikacja e-TOLL PL jest prostsza w użytkowaniu, co ułatwi odnajdywanie potrzebnych informacji. W nowej wersji zmianie ulegnie wygląd niektórych ikon i animacji, a dzięki optymalizacji widoczności aplikacja płynnie działa na każdym urządzeniu mobilnym.

## Slide 25
QR kody na upomnieniach - styczeń 2025 r.
Umieszczenie w szablonie upomnień kodu QR.
Funkcjonalność polegająca na umieszczeniu w szablonie upomnienia wzywającego podatnika do zapłaty zobowiązania, statycznego kodu QR.
W I półroczu 2025 r. urzędy skarbowe wystawiły 1 877 686 upomnień z kodami QR.
Podatnik może sam sprawdzić stan swoich rozliczeń podatkowych. Po zeskanowaniu przez podatnika w szablonie upomnienia kodu QR, zostanie przekierowany do serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie po zalogowaniu się do swojego konta zostanie przekierowany bezpośrednio do zakładki ,,Rozliczenia”.
Nowe funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Chmura Instytucji Audytowej – marzec 2025 r.
Instytucja Audytowa w Polsce 24.03.2025 r. wdrożyła narzędzie informatyczne służące do przekazywania dokumentów na potrzeby audytu przez instytucje zaangażowane w dystrybucję środków UE jak również beneficjentów programów/ funduszy UE.
Z systemu korzysta obecnie ponad 500 użytkowników. System wykorzystywany jest jako narzędzie wspomagające realizację bieżących zadań pracowników Instytucji Audytowej. Dzięki systemowi pozyskiwane są dokumenty niezbędne do realizacji audytu zarówno od beneficjentów jak i instytucji zewnętrznych. Usługa znalazła zastosowanie również w zakresie udostępniania dokumentów przedstawicielom organów zewnętrznych, w tym Komisji Europejskiej. Według stanu na 30.06.2025 r. w systemie znajdowało się 88GB danych.
QR kody do opłaty skarbowej – 2024 r.
W urzędach skarbowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy pilotażowo wdrożono usługę płatności za opłatę skarbową na rzecz JST.
Za I kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 3,6 tys. transakcji.
Za II kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 4,5 tys. transakcji.