Warszawa, 05 czerwca 2020 r.

DPPI-WIT.005.38.2020.JJ

**Pan**

**Jacek Paziewski**

**Sekretarz Komitetu Rady Ministrów**

**do spraw Cyfryzacji**

*Szanowny Panie Sekretarzu,*

w załączeniu przekazuję raport końcowy projektu informatycznego pn. *Integracja Baz Danych Systemu Oświaty*, zawierający autopoprawkę w zakresie wydłużenia terminu realizacji projektu do 29 maja 2020 r.

Przedłużenie okresu realizacji projektu do 29 maja 2020 r. wynikało wyłącznie z rozbieżnych interpretacji przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych przez Partnera technologicznego projektu – IT Systems and Solutions sp. z o.o. – w związku z realizacją zadań w ramach projektu.

Zgodnie z pismem nr DFS-WDR.812.128.2016.PG.83 z dnia 20.12.2019 r., okres realizacji projektu został wydłużony do 29 lutego.2020 r., bez zatwierdzenia pozostałych zmian wchodzących w zakres modyfikacji, wynikających ze wspomnianych powyżej rozbieżności w zakresie podatku VAT.

Z tego też powodu, a także na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), zaistniała potrzeba wydłużenia projektu do 29 maja 2020 r.

Wydłużenie okresu realizacji projektu o kolejne trzy miesiące nie spowodowało skutków finansowych.

*Z poważaniem*

Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu  
/ – podpisany cyfrowo/

Załącznik:

- Raport końcowy projektu informatycznego pn. Integracja Baz Danych Systemu Oświaty po autopoprawce.