Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Cyfryzacja i robotyzacja procesów operacyjnych drogą do wzrostu zdolności produkcyjnych YETICO o numerze KPOD.01.11-IP.06-0167/23

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w YETICO S.A. (dalej: OOW, tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia) z siedzibą w Olsztynie. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 1 września do 1 października 2025 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198) oraz w związku z rozdziałem V pkt 9 oraz rozdziałem VII ust. 2 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu.

Zakres kontroli obejmował:

Wykonanie przedsięwzięcia pn. Cyfryzacja i robotyzacja procesów operacyjnych drogą do wzrostu zdolności produkcyjnych YETICO w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G T2 – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A.2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w  okresie obowiązywania umowy nr 92/II/P/KPO/Y/24/DWMiFE zawartej 27 grudnia 2024 r. (dalej: umowa).

Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G T2, tj. zrealizował przedsięwzięcie pn.: Cyfryzacja i robotyzacja procesów operacyjnych drogą do wzrostu zdolności produkcyjnych YETICO. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w mieście Gorzów Wielkopolski w województwie lubuskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w  Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy.

Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał dwa zadania, które stanowiły o realizacji przedsięwzięcia, tj.:

- Zakup zrobotyzowanej i scyfryzowanej linii produkcyjnej z urządzeniami peryferyjnymi.

- Zakup optycznego systemu skanowania.

W wyniku weryfikacji wydatków – obejmującej 29 faktur (100% związanych z realizowanym przedsięwzięciem) potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy. Potwierdzono, że wszystkie faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności.

W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 7 postępowań w trybie Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1., z czego 6 zostało rozstrzygniętych, w wyniku których zawarł 6 umów. Na podstawie próby obejmującej 3 z 6 rozstrzygniętych postępowań (tj. 50%) potwierdzono, że zostały one przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w Zasadzie konkurencyjności. Niemniej jednak, w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącym zapytania ofertowego nr 2/2024/KPO-A2.1.1 nie zawarto wszystkich wymaganych informacji, czym naruszony został wymóg określony w § 4 ust. 8 pkt 5 Zasady konkurencyjności, który jednak nie miał wpływu na prawidłowość przeprowadzonego postępowania.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Zalecono, żeby w przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych Spółka dokładała należytej staranności przy dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówienia.

Stanowiącą załącznik nr 10 do umowy (dalej: Zasada konkurencyjności).

Zgodnie z którym Protokół z wyboru oferty powinien zawierać  informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.