|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. (DIGI TVP)”*** *(wnioskodawca Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent Telewizja Polska Spółka Akcyjna)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | Zmieniono planowaną datę zakończenia realizacji projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 | Zmiana daty zakończenia realizacji projektu jest wynikiem ogłoszonej w dniu 17 kwietnia 2020 r. Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694 ) i wystąpieniem TVP S.A zgodnie z treścią art. 13 Ustawy, o wydłużenie o 90 dni terminu zakończenia projektu określonego w umowie o dofinansowanie |
|  | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). | Proszę o analizę i korektę raportu. | Korekta raportu wraz z uzupełnioną pierwotną datą zakończenia projektu, stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W związku ze zmianą okresu realizacji projektu, powinny zostać przesunięte planowane terminy osiągnięcia kamieni milowych. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu | Wedle dokonanej analizy kamieni milowych w raporcie za IV kwartał 2020 r. zmienione zostały zgodnie z nową datą zakończenia realizacji projektu, daty końcowe następujących kamieni milowych:   * Zdigitalizowanie 2000 materiałów światłoczułych (KPI 4-1) * Udostępnianie wszystkich zdigitalizowanych i zrekonstruowanych materiałów na portalu internetowym (KPI 9-1szt) * Realizacja kampanii informacyjno promocyjnej projektu (KPI 6 – 170 000 szt) |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie "wartość osiągnięta od początku realizacji projektu" dla wskaźników pn. :   * "Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego" * „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” * „Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających   informacje sektora publicznego”   * „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”   wykazano wartość 0, podczas gdy powiązane z nimi kamienie milowe mają status "osiągnięty". | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu | Wartość zero wynika z pierwotnego założenia iż wskaźniki te zostaną osiągnięte na koniec projektu. Aby wykazać postęp prac w zakresie realizacji rzeczonych wskaźników Telewizja Polska S.A. co kwartał dołącza załącznik do raportu za dany kwartał „Załącznik 1 - DIGI\_TVP\_Raport z postępu za … kwartał 2020”, w którym to prezentowane są narastająco wartości zdigitalizowanych obiektów.  Wskaźniki dotyczące publikacji zostaną wykazane po zakończeniu procesu digitalizacji i rekonstrukcji, zgodnie z założeniami określonymi we wniosku oraz studium wykonalności. Dodatkowo chcemy zaznaczyć, iż niektóre kamienie milowe mające status „osiągnięty” niezbędne były do zapoczątkowania poszczególnych procesów (np. digitalizacji) niezbędnych do osiągniecia kolejnych wskaźników. |
|  | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W poprzednim raporcie kwartalnym w kolumnie „Udostępnianie wszystkich zdigitalizowanych i  zrekonstruowanych materiałów na portalu  internetowym komplementarność z produktami innych projektów” wykazano powiązanie z produktami projektu Kronika@ i BMCP, w tym raporcie kwartalnym zabrakło tych informacji. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu | W dokonanej przez nas analizie raportów za III jak i za IV kwartał, nie znajdujemy deklaracji jakoby przedmiotowy wniosek był powiązany z produktami projektów Kronika@ i BMCP. |