| Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „E-Urząd Skarbowy” (wnioskodawca – Minister Finansów, beneficjent – Ministerstwo Finansów) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | Wartość środków zaangażowanych na zadania realizowane w ramach projektu (ujęte w całkowitym koszcie projektu, tj. w kwocie 101 804 066,54 zł) wynosi 0%, pomimo upływu 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. Informacja o środkach zaangażowanych obejmuje m.in.: - wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, - wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych procesów zatrudnienia, - wartość niewypłaconych środków wynikających z podpisanych umów, w tym dot. zatrudnienia, - całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu) i dotyczy całego okresu realizacji projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę informacji. |
| 2 | MC | 7. Ryzyka Ryzyka wpływające na realizację projektu | W raporcie nie wykazano nowych ryzyk pomimo nowych okoliczności wpływających na ryzyko zrealizowania projektu w planowanym terminie, zgodnie z informacja wykazaną w części 3 raportu „Postęp rzeczowy” | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę wartości. |