|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** ***Rozwój systemu Domowej Opieki Medycznej* [OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | 3 | W celu monitorowania efektów wdrażania między poszczególnymi kamieniami milowymi nie zawsze zachowano odstęp nie więcej niż pół roku. Jest to o tyle istotne, że planują Państwo realizację przedsięwzięcia do końca 2028 r. W razie opóźnień pozostaje tylko 12 miesięcy do zakończenia perspektywy. Z doświadczenia wdrażania projektów z obszaru e-zdrowia wynika, że nie udaje się zrealizować tego typu przedsięwzięć na czas. | Proszę uzupełnić kamienie milowe w projekcie, aby umożliwić lepszy monitoring wdrażania przedsięwzięć przez członków KRMC. | Uwaga uwzględniona |
| **2** | **MFiPR** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Zgodnie z opisem projektu, planowane są szkolenia dla pracowników kadry medycznej. W związku z tym, należy określić w projekcie wskaźniki dotyczące szkoleń.  Brak wskaźnika „Wartość́ usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw”, chociaż usługi skierowane są też do przedsiębiorców.  Jeśli w projekcie planowane jest utworzenie/ modernizacja systemu informatycznego, należy określić wskaźnik „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne”. | Proszę o uzupełnienie wskaźników.  Proszę o dodanie wskaźnika Wartość́ usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw”. Zgodnie z definicją, do wartości wliczana jest wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie, przeznaczonych na wytworzenie produktów, usług, procesów cyfrowych. Nie są wliczane wydatki na wynagrodzenia, szkolenia, informację i promocję oraz koszty pośrednie. W przypadku trudności z wydzieleniem wydatków na część e-usług dla przedsiębiorców, wlicza się koszty związane z e-usługami zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorców. | Uwaga uwzględniona (dodano 2 nowe wskaźniki)(nie uwzględniono wskaźnika dot. szkoleń ze względu na trudność w oszacowaniu na tym etapie wartości docelowej) |