WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

I-II.1610.3.6.2024                                                                     Rzeszów 2024-12-16

Pan

Sławomir Porada

Wójt Gminy Trzebownisko

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 poz. 224) oraz § 64 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli przekazuję wystąpienie po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 24.10.2024 – 25.10.2024 r. w gminie Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976.

Kontrolę przeprowadził: Jerzy Pitera – Główny Specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kontroler działał w trakcie kontroli na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 21.10.2024 r., znak I-II.1610.3.6.2024 udzielonego przez wojewodę podkarpackiego.

- Kontrolą, zgodnie z „Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2024 rok” objęto prawidłowość wykorzystania udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie. Gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 108815 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko”.

- Kontroli poddane zostały następujące zagadnienia:

- zgodność zrealizowanego zadania z podpisaną przez beneficjenta umową 
RFRD – G24/A/2022 z dnia 14.04.2022 r. oraz uwarunkowaniami prawnymi określonymi dla zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ponadto realizacja postanowień umownych pomiędzy wojewodą a beneficjentem m.in. obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych oraz ewidencyjnych,

- tryb wyboru wykonawcy realizującego zadanie,

- umowa podpisana z wykonawcą realizującym zadanie,

- sposób sprawowania nadzoru inwestorskiego,

- sposób przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania oraz dopuszczenie drogi biorącej udział w programie do użytkowania,

- wykonanie zakresu rzeczowego robót zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem,

- rozliczenie finansowe Beneficjenta z Wykonawcami,

- terminowość przekazywania odsetek od środków pieniężnych przekazanych samorządowi w ramach dofinansowania,

- zwrot w ustawowym terminie dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości bądź też nadwyżki dofinansowania wynikającej z nałożenia na wykonawcę kar umownych oraz wpływów z innych tytułów,

- w przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych zaliczenie takiego zadania w wymaganym terminie do odpowiedniej kategorii dróg.

Wykonanie zadania poddanego kontroli oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą był Sławomir Porada

wójt gminy Trzebownisko.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Ad. a)

W latach 2022-2023 gmina Trzebownisko otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie. Gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 108815 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko”.

Dofinansowanie przekazane przez wojewodę podkarpackiego było zgodne z § 1 umowy nr RFRD – G24/A/2022 z dnia 14.04.2022 r. zawartej pomiędzy wojewodą podkarpackim a gminą Trzebownisko, zmienionej aneksem nr 1 – RFRD – G24/A/2022 z dnia 22.06.2022 r. oraz aneksem nr 2 – RFRD – G24/A/2022 z dnia 16.01.2023 r.

Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 9.168.206,77 zł, w tym koszty kwalifikowalne zadania 9.168.206,77 zł. Koszty kwalifikowalne realizacji zadania obejmowały wyłącznie wynagrodzenie wykonawcy robót, gdyż nadzór inwestorski został powierzony spółce RBI Rzeszowskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o., przy czym koszty nadzoru zostały pokryte przez samorząd ze środków własnych. Koszty kwalifikowalne zadania zostały dofinansowane z RFRD kwotą w wysokości 4.250.000,00 zł. Natomiast wkład własny jst. w kwocie 4.918.206,77 zł został pokryty ze środków własnych gminy.

- Kwota dofinansowania nie przekroczyła 50% całości kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego zadania i była zgodna z zapisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, §1 umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, zmienionej aneksami do ww. umowy,

- termin zakończenia realizacji zadania oraz nieprzekraczalny termin finansowania zadania środkami RFRD były zgodne z zapisami zawartymi w umowie z beneficjentem zmienionej ww. aneksami do umowy.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru 01.09.2023 r. Komisja powołana celem odbioru dokonała w dniu 20.09.2023 r. odbioru końcowego zrealizowanego zadania.

- Zrealizowane zostały wszystkie elementy robót zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- zawarto jeden aneks z wykonawcą robót, który został przekazany do PUW w Rzeszowie z naruszeniem 7 dniowego umownego terminu, wynikającego z §2 ust. 6 umowy.

- Wykonawcę zadania wybrano w trybie zamówień publicznych,

- sposób realizacji inwestycji nadzorował w imieniu RBI Rzeszowskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. A. H.

- Wszystkie otrzymane w ramach dofinansowania środki pieniężne zostały wydatkowane do dnia 20.10.2023 r.,

- prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dofinansowania i dokonywano z niej wydatków,

- przekazano do PUW rozliczenie z wykorzystania dofinansowania z naruszeniem zapisu §4 ust. 1 pkt 8) umowy tj. w dniu 18.12.2023 r. (termin umowny upłynął w dniu 20.11.2023 r.)

- W trakcie inwestycji wystąpiły roboty dodatkowe w wysokości 206.314,63 zł, które zostały pokryte ze środków jst.

- Samorząd zgodnie z zapisami umowy przyznającej dofinansowanie był zobowiązany do wystąpienia z wnioskami o wypłatę dofinansowania w: październiku 2022 r.,
i marcu 2023 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dofinansowania w dniach 17.08.2022 r. oraz 14.03.2023 r. Data wystąpienia o wypłatę dofinansowania w roku 2022 różni się od określonej w umowie przyznającej dofinansowanie, jednakże samorząd na podstawie §1 ust. 7 umowy przyznającej dofinansowanie mógł wystąpić o zmianę daty terminów wypłaty środków. Samorząd wystąpił o wypłatę środków przypadających na powyższy rok w innym terminie niż było to przewidziane w umowie zatem wystąpienie to należy potraktować jako wniosek o zmianę przedmiotowego terminu, natomiast fakt wypłaty środków świadczy o akceptacji nowego terminu przez wojewodę podkarpackiego.

- Do rozliczenia dołączona została dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego zadania.

- Została zrealizowane całość zadania tj. 667,36 mb drogi.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania rozbudowano drogę gminną nr 108815R wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie oraz odcinek drogi położony na działce nr ewid. 188/2 (188), zlokalizowany na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów, leżący w ciągu drogi gminnej 108815 oraz wybudowano nowy most na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko.

Pierwotnie droga 108815R obejmowała swoim zakresem również odcinek o długości 68 mb położony na działce nr 188/2. Jednakże wskutek zmiany administracyjnych granic gmin, z dniem 01.01.2021 r. zarządcą ustawowym ww. odcinka drogi publicznej o długości 68 mb została gmina miasta Rzeszowa. Gmina Trzebownisko chcąc w sposób kompleksowy dokonać rozbudowy całego ciągu drogowego, w dniu 23.11.2021 r. zawarła odpowiednie porozumienie z gminą miejską Rzeszów, na mocy którego przejęła w zarząd ww. odcinek. Ustawa o rządowym Funduszu Rozwoju Dróg dopuszcza takie działanie, art. 23 ust. 1 stanowi, że „wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego składa właściwy zarządca drogi powiatowej albo drogi gminnej”. Z powyższego zapisu wynika, iż ustawodawca nie ogranicza składania wniosków do zarządcy „ustawowego”, gdyż w ww. zapisie jest mowa o „właściwym” zarządcy drogi. Zatem w momencie składania wniosku o dofinansowanie gmina Trzebownisko była właściwym zarządcą całej drogi publicznej, ujętej we wniosku, z czego 68 mb drogi przejętej w zarząd od gminy miejskiej Rzeszów celem kompleksowej realizacji zamierzonej inwestycji.

Nawierzchnia jezdni została wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonano ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, oświetlenie uliczne, odwodnienie a ponadto zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zostało w całości zrealizowane w latach 2022 - 2023. W trakcie odbioru robót zakończonego w dniu 20.09.2023 r. stwierdzono, że roboty zostały wykonane poprawnie.

Ad. b)

Zamawiający – gmina Trzebownisko działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia na roboty budowlane w zakresie kontrolowanej inwestycji w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1  ww. ustawy.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach realizacji ww. zadania zostało zamieszczone w dniu 28.04.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
nr ogłoszenia 2022/BZP 00139536/01.

Do Zamawiającego, na wykonanie przedmiotowego zadania złożono cztery oferty. W ramach postępowania nie odrzucono żadnego oferenta.

W dniu 07.06.2022 r. beneficjent zawarł umowę na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą działającym pod firmą: Wolmost Sp. z o. o. w Rzeszowie. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia 2022/BZP 00017054/04/P z dnia 09.06.2022 r.

Ad. c)

Z wyłonionym w przetargu wykonawcą tj. podmiotem: Wolmost Sp. z o. o. w Rzeszowie jst. zawarła w dniu 07.06.2022 r. umowę na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Za wykonanie przedmiotu robót objętych ww. umową strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 8.663.206,77 zł, natomiast termin zakończenia prac objętych umową ustalono na 15 miesięcy od podpisania umowy tj. na dzień 07.09.2023 r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach realizowanego zadania, opisanych w protokole konieczności z dnia 07.08.2023 r. na mocy aneksu nr 1 do ww. umowy zawartego z wykonawcą zwiększone zostało wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 253.767,00 zł. Dodatkowo w dniu 19.09.2023 r. wykonawca powołując się na §2 pkt. 6 umowy zwrócił się do gminy z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania. Gmina mając na uwadze zapisy art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ww. zapisy umowne zaakceptowała złożony wniosek i zaakceptowała dodatkową fakturę nr FA/4/09/2023 o wartości 251.233,00 zł.

Ostateczna wartość wynagrodzenia wykonawcy po rozliczeniu zadania wyniosła 9.168.206,77 zł. Kwota, o którą zwiększono wynagrodzenie wykonawcy została sfinansowana ze środków własnych samorządu. Ostateczny poziom dofinansowania środkami RFRD wyniósł 46%.

Ad. d)

Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie. Gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 108815 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko” była realizowana w ramach decyzji nr 4/2022 z dnia 30.03.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania w imieniu RBI Rzeszowskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. pełnił A. H., posiadający uprawnienia budowlane nr AB.III-7132/84/2001  wydane przez wojewodę małopolskiego w dniu 21.06.2001 r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Ad. e)

Wykonywane prace podczas realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie. Gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 108815 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko” były dokumentowane w trzech Dziennikach Budowy, prowadzonych oddzielnie dla branży drogowej, mostowej, elektrycznej.

Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 20.09.2023 r. przez Komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, w obecności m.in. Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

W Protokole stwierdzono, że:

- wartość rozliczonych odebranych robót 8.916.973,77 zł, po zwaloryzowaniu 9.168.206,77 zł,

- roboty zostały wykonane w czasie od 07.06.2022 r. do 06.09.2023 r.

- Roboty wykonano zgodnie z umową z wykonawcą oraz aneksem nr 1, projektem i kosztorysem.

- Inwestycja nie posiada wad.

- Jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się na bardzo dobrą.

Po dokonaniu odbioru końcowego beneficjent wystąpił w dniu 07.12.2023 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie zrealizowanej inwestycji. W dniu 07.02.2024 r. została wydana przez PINB w Rzeszowie decyzja zezwalająca na użytkowanie rozbudowanej drogi nr 108815 wraz z mostem na rzece Czarna.

Ad. f)

W oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, wójt gminy Trzebownisko potwierdził, wykonanie zadania zgodnie z:

- zakresem elementów i rodzajów robót określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania,

- zrealizowano zadanie objęte wnioskiem o łącznej długości 667,36 mb.

Oprócz sprawdzenia dokumentów, kontrolujący w obecności D. H. – kierownika referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, dokonali w dniu 25.10.2024 r. oględzin drogi objętej dofinansowaniem w wyniku których ustalono co następuje:

- droga gminna nr 108815R, w km 0+039,76 – 0+707,12 została przebudowana stosownie do parametrów technicznych drogi (szerokość drogi, ciągów pieszo-rowerowych, chodników) zawartych w dokumentacji projektowej,

- nawierzchnia jezdni na kontrolowanej drodze posiada szerokość zmienną 5,50 m - 6,50 m. Jezdnia wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń.

- Po  lewej stronie jezdni na całej długości rozbudowywanego odcinka drogi od 0+039,76 – 0+707,12 znajduje się ciąg pieszo-rowerowy wykonany z kostki brukowej o szerokości 3 m licząc bez krawężnika oraz obrzeża.

- W kilometrażu 0+700 na łuku po prawej stronie drogi znajduje się chodnik wykonany z kostki brukowej o szerokości 2 m.

- Droga będąca przedmiotem oględzin posiada profil uliczny w związku z czym prawa strona jezdni ograniczona jest krawężnikiem betonowym.

- W km 0+520 znajduje się most nad rzeką Czarna.

- Na wizytowanym odcinku znajduje się 1 doświetlone przejście dla pieszych w km 0+700.

- Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy wpustów ulicznych przekazujących wodę do kanalizacji deszczowej.

- Odcinek drogi będący przedmiotem oględzin na całej długości oświetlony jest lampami ulicznymi.

Przedmiotowa droga została oznaczona tablicami informującymi o tym, że przebudowany odcinek został dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ad. g)

Wykonawca zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie. Gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 108815 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko”, tytułem wykonanych robót wystawił 6 faktur VAT w tym 5 za wykonane roboty kwalifikowalne o łącznej wartości 8.916.973,77 zł oraz 1 fakturę na kwotę 251.233,00 zł obejmującą waloryzację wynagrodzenia wynikającą z §2 pkt. 6 umowy oraz art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis faktur dokonany przez Zamawiającego informuje, że dotyczą one zadania 
będącego przedmiotem kontroli, roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i przeprowadzonym przetargiem.

Zapłatę za wykonane roboty budowlane, na które zostały wystawione faktury potwierdzają polecenia przelewu.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowało  RBI Rzeszowskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. Za wykonane usługi podmiot ten wystawił 4 faktury VAT o łącznej wartości 61.438,50 zł. Koszty nadzoru zostały pokryte przez jst. ze środków własnych.

Gmina Trzebownisko w rozliczeniu z wykorzystania dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zrealizowanej umowy Nr RFRD –  G24/A/2022 z dnia 14.04.2022 r. - potwierdził wykorzystanie w całości przyznanych środków publicznych.

Ad. h)

Środki dofinansowania zostały przekazane na rzecz samorządu na podstawie wniosków o płatność z dnia 19.08.2022 r. oraz 16.03.2023 r. Otrzymane pieniądze były przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Samorząd w dniu 19.01.2023 r. dokonał jednorazowego zwrotu całości naliczonych przez bank odsetek za okres od 23.08.2022 r. do 12.12.2022 r. Zwrot został dokonany z naruszeniem terminu określonego w §6 ust. 5 umowy zawartej z beneficjentem. W związku z niedotrzymaniem terminów umownych w dniu 25.10.2024 r. dokonano zapłaty odsetek karnych w wysokości 310 zł.

Ad. i)

Dofinansowanie nie zostało nadebrane i zostało wypłacone w pełnej wysokości, natomiast kary umowne nie zostały naliczane wykonawcy.

Ad. j)

Droga objęta zadaniem jest drogą publiczną, w związku z czym nie było konieczności zaliczania jej do kategorii dróg publicznych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenie pokontrolne.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy umów o dofinansowanie i przestrzegać ich postanowień. Należy terminowo przekazywać aneksy zawarte z wykonawcą robót budowlanych oraz terminowo przekazywać odsetki od środków przekazanych zaliczkowo na rachunek samorządu.

# O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA PODKARPACKI

Teresa Kubas-Hul

- Sporządził: Jerzy Pitera

- Zatwierdził: Piotr Mroziński

- Zaakceptowała: Monika Barszcz-Chodkowska