| Nazwa dokumentu: : Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku POPC.02.03.01-00-0032/17 Uniwersytet Warszawski „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Zgodnie z instrukcją dla punktu drugiego „Należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”. % wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku trwania projektu wynosi 27,95%. | Proszę o potwierdzenie prawidłowości danych prezentowanych w raporcie lub korektę zapisów w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 3. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Wartość wskaźnika „Liczba utworzonych API [szt.]” nie została osiągnięta w zakładanym terminie. | Proszę o dopisanie uzasadnienia w ostatniej kolumnie tabeli. |
| 3 | MC | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby, | Zgodnie z instrukcją; „ Należy wpisać nazwę planowanego udostępnienia/ digitalizacji lub udostępnionego/ zdigitalizowanego zasobu” | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |