| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego I kwartał 2020 POPC.02.03.01-00-0038/18 „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO” Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | CPPC | 3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe | Zgodnie z aktualnym harmonogramem Kamieni Milowych dla projektu – kamień milowy „Opracowanie procedur długoterminowej archiwizacji” został osiągnięty w listopadzie 2019. W raporcie brak wskazanego rzeczywistego terminu osiągnięcia dla tego kamienia. Należy zmienić także status z „w trakcie realizacji” na „osiągnięty” | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |