**UMOWA NR . . . . ./ . . . . . .**

Zawarta pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad**

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. .......................................................................................................................

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, NIP 725-17-13-273, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………….……………………, reprezentowaną przez:

1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

**zwanymi dalej w treści Umowy łącznie „Stronami”.**

Zważywszy, że:

Umowa została zawarta zgodnie z Zarządzeniem nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.12.2020 r. w sprawie realizacji, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.).

**§1.**

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

**Wykonanie odnowy zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych gzymsów korpusu konstrukcji oporowej wzdłuż drogi krajowej nr 60a m. Kutno – etap II od km 0+876 do km 1+260 strona lewa i prawa**

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

**§2.**

1. Wykonawca zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych w ramach przysługującego wynagrodzenia.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową.
3. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, jednocześnie z podpisaniem protokołu odbioru zadania, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) lub inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów.
4. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego rozmieszczenia urządzeń i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub innych pojazdów, maszyn budowlanych biorących udział w robotach budowlanych realizowanych w ramach zadania.

5. Wykonawca oświadcza, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania są wystarczające do wykonania robót budowlanych realizowanych w ramach zadania stanowiącego przedmiot Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia z zachowaniem bezpieczeństwa i należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

**§3.**

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: **50 dni od daty zawarcia umowy.**

2. Termin przekazania terenu: do 5 dni od daty zawarcia umowy.

3. Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem Umowy: do 5 dni od terminu przekazania terenu budowy.

4. Termin przystąpienia do odbioru ostatecznego robót: do 5 dni od daty zgłoszenia   
ich zakończenia.

**§4.**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na **kwotę netto: . . . . . . . . . . . PLN + podatek VAT**

**. . . . . . . PLN, co daje kwotę brutto . . . . . . . PLN** ( słownie złotych: *. . .. . ./100* ) zgodnie z załączonym do oferty formularzem ofertowym.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy i nie podlega waloryzacji w okresie trwania Umowy.

**§5.**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru ostatecznego zadania stanowiącego przedmiot Umowy. Fakturę należy wystawić na: GDDKiA Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź   
   i doręczyć do Rejonu w Kutnie.
2. Należność z tytułu wynagrodzenia będzie płatna przez Zamawiającego przelewem   
   na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ……………………………………………………………….. wskazany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 2 powyżej znajduje się aktualnie (tj. najpóźniej na dzień wystawienia faktury/rachunku) w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych   
   oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym to wykazie mowa   
   w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług   
   (Dz.U. z 2024 r. poz. 361, dalej zwanym „białą listą podatników VAT”). Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą należności objętej danym dokumentem, a termin zapłaty wynagrodzenia liczony będzie od momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.
4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie **do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Rejonu w Kutnie** z siedzibą ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§6.**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
   1. przekazanie terenu budowy, z zastrzeżeniem ust. 4,
   2. zatwierdzenie harmonogramu robót realizowanych w ramach zadania (dalej: roboty, roboty budowlane, prace);
   3. dokonanie odbioru robót,
   4. dokonanie zapłaty za wykonane i odebrane roboty.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
   1. wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o OPZ, STWiORB oraz zgodnie z Umową i złożoną ofertą,
   2. opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu prac – do dnia przekazania terenu budowy,
   3. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania,
   4. informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót ,
   5. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie prac kontrolach i wypadkach,
   6. usuwanie zgłoszonych wad,
   7. zawarcie na własny koszt odpowiedniej umowy/umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o których mowa w § 16,
   8. informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
   9. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
   10. dochowanie szczególnej staranności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji, danych i dokumentów wytwarzanych lub przetwarzanych, otrzymywanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, niezależnie   
       od formy ich utrwalenia.

3. Wykonawca nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, przedłoży Zamawiającemu:

1) oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownikarobót;

2) do wglądu, umowę/umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,   
o których mowa w § 16;

3) harmonogram robót.

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Niedochowanie terminu z tego powodu będzie traktowane, jako powstałe z  przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy   
do zmiany terminu zakończenia robót.

**§7.**

1. W sprawach dotyczących realizacji Umowy jako swojego przedstawiciela Zamawiający wyznacza Pana/ią:

a) Barbarę Żatkiewicz, tel. 668823561, e-mail bzatkiewicz@gddkia.gov.pl -   
 do podejmowania decyzji związanych z realizacją Umowy, w tym zatwierdzenia  
 protokołu odbioru,

b) Andrzeja Linkiewicza , tel. 24 355 79 91, e-mail [alinkiewicz@gddkia.gov.pl](mailto:alinkiewicz@gddkia.gov.pl)   
 oraz Karola Bołdowicza, tel. 728 458 776, e-mail: [kboldowicz@gddkia.gov.pl](mailto:kboldowicz@gddkia.gov.pl)

- do sprawowania kontroli w zakresie zgodności wykonywanych robót   
 i ich odbioru.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1.
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy.

**§8.**

1. Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację prac w zakresie objętym Umową - Kierownika robót:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
2. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące roboty: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami budowlanymi innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia   
   od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na zasadach i w terminie, o których mowa w § 11 Umowy.

**§9.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 3 ust. 1 Umowy - w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia netto, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
   2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych:
2. przy odbiorze ostatecznym,
3. w okresie rękojmi i gwarancji

- w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wad wyznaczonego

w odpowiednim protokole,

* 1. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   
     w wysokości **10%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
  2. jeżeli czynności wchodzące w zakres obowiązków Kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości

**5%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu w terminie wskazanym w nocie księgowej wskazującej kwotę naliczonych kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej oraz inne wierzytelności będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary   
   z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających   
   z Umowy.
5. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.
6. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto.

**§10.**

1. Wykonawca niniejszym udziela **gwarancji i rękojmi** na okres **36 miesięcy**.

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego, w przypadku

gdy w trakcie jego odbioru nie stwierdzono wad, albo

2) w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji także po okresie określonym w ust. 1 jeśli wada zostanie zgłoszona przed upływem tego okresu.

4.  Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego:

1) w terminach określonych (przez strony Umowy) w Protokole odbioru,

2) w terminach określonych (przez strony Umowy) w Protokołach spisanych w okresie rękojmi lub gwarancji,

3) w przeciągu doby w sytuacjach, kiedy wada zagraża bezpieczeństwu użytkowników obiektu,

4) w przeciągu 30 dni w każdym innym przypadku nieokreślonym wyżej.

5. Usunięcie wady stwierdza się w formie protokołu podpisanego przez strony.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej,   
to Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 21 dni od dnia wezwania, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na powyższe wyraża zgodę.

1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w trakcie usuwania wad lub usterek.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

**§11.**

1. Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
   1. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 3   
      lub nie przystąpił do przejęcia terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy.
   2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
   3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy,
   4. gdy kary umowne przekroczą 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
   5. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od Umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy   
   w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości   
   o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
   1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w sposób obustronnie uzgodniony   
      na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
   2. Zamawiający dokona przejęcia terenu budowy i odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,   
      które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§12.**

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, które będą niezbędne   
   dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
   1. zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,
   2. wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej,   
      a nie wyszczególnionych w OPZ,
   3. wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w OPZ,
   4. pominąć jakieś roboty,
   5. wykonać roboty nieprzewidziane.

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 13. Zmiana terminu zakończenia robót wymaga aktualizacji harmonogramu w terminie 3 dni od daty podjęcia decyzji przez Zamawiającego.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego lub jego należycie umocowanego pełnomocnika.

4. Roboty nieprzewidziane zostaną zlecone do wykonania aneksem do umowy zawartym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§13.**

1. W przypadku konieczności wykonania robót wprowadzonych postanowieniami   
   § 12 ust. 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny robót, cen czynników produkcji, cen materiałów i pracy sprzętu nie wyższych   
   od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” za kwartał poprzedzający kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2. Jeżeli cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową każdej pozycji ofertowej lub wszystkich pozycji ofertowych w celu umożliwienia kontroli poprawności kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi w kosztorysie ofertowym, a które Zamawiający poleci wykonać.

**§14.**

1. Ostateczny odbiór robót dotyczących przedmiotowej umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 4 .

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wady fizycznej mającej wpływ na funkcjonalność, prawidłową eksploatację wiaduktu, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru, bądź też dokonania odbioru części przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu usunięcia wad.

3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu rękojmi i gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

4. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i przy odbiorze przed upływem okresu rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 15 ust. 3.

**§15.**

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę **. . . . . . . PLN** (słownie złotych: . . . . . . . . . . /100).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:

Przelewu na konto **30 1130 1163 0014 7106 0790 0001**

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) **70 %** kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) **30 %** kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty potwierdzenia   
przez Zamawiającego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wskazanych   
przez Zamawiającego w Protokole odbioru tj.:

1) nie usunął wady lub usterki w określonym terminie,

2) usunął wady lub usterki w sposób budzący zastrzeżenia Zamawiającego.

Wypłata zabezpieczenia może nastąpić po ustaniu przyczyn będących powodem wstrzymania.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas robót i rękojmi zostanie wniesione na rzecz Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, aż do czasu usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w trakcie trwania rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,   
na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§16.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy/umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji robót objętych przedmiotem Umowy na sumę ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN. Ubezpieczenie ma obejmować okres realizacji do dnia odbioru ostatecznego robót bez wad.

2. Wykonawca przejmuje, począwszy od dnia przekazania terenu budowy, pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia bezpośrednio związane z przedmiotem umowy na terenie prowadzenia robót, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich.

3. Na każde wezwanie Zamawiającego lub jego pełnomocnika, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczeniowej,   
w tym również dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia   
(w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia   
od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   
na zasadach i w terminie, o których mowa w § 11 Umowy.

**§17.**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz inne przepisy prawa, mające związek z przedmiotem Umowy.
2. Wszelkie zmiany, z wyjątkiem odstępstw przewidzianych w niniejszej Umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku gdy mowę sporządzono w formie elektronicznej, każda ze stron otrzymuje jednobrzmiącą wersję podpisaną elektronicznie.
4. Za datę zawarcia umowy uznaje się datę złożenia ostatniego podpisu   
   lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę reprezentującą Stronę podpisującą się jako ostatnia.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie ani regulować ich w drodze kompensaty bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.

**§18.**

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych:
   1. pracownikom i współpracownikom Wykonawcy, z którym zawarto Umowę;
   2. pracownikom lub współpracownikom podwykonawców i dalszych podwykonawców zaangażowanych w realizację Umowy;
   3. osobom fizycznym, w tym przedsiębiorcom, którzy są stronami umów.
2. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

**§19.**

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikiem,
2. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o numerze rachunku bankowego właściwego do rozliczania umowy,
5. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**