KOSZTORYS OFERTOWY

Przedmiot zamówienia: utrzymanie powierzchni kompensacyjnych łąk 6510 (Arrhenatherion elatioris) i torfowiska 7140 (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)

| Rodzaj robót | Cena jednostkowa netto [zł/ha] | Ilość robót [ha] | Termin wykonania | Cena netto (cena jednostkowa x ilość robót) [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ręczne koszenie trzciny na torfowisku z usunięciem zebranej biomasy |  | 0,6 | III dekada czerwca (29.06-10.07.2026 r.) |  |
| Ręczne usunięcie siewek, nalotu, odrostów itp. drzew i krzewów wraz z usunięciem materiału z powierzchni torfowiska (ręczne) |  | 0,42 |  |  |
| Ręczne usunięcie z powierzchni torfowiska zalęgających gałęzi i opadłych liści (zebranie gałęzi, zgrabienie liści i usunięcie poza teren torfowiska) |  | 0,18 |  |  |
| Koszenie łąk rajgrasowych wraz z usunięciem pokosu – dz. nr 59/3, 2100, 2087/2, 2088, 2136 - pierwszy pokos |  | 21,74 |  |  |
| Koszenie łąk rajgrasowych wraz z usunięciem pokosu – dz. nr 59/3, 2100, 2087/2, 2088, 2136 - drugi pokos |  | 21,74 | I dekada września (31.08 – 11.09.2026 r.) |  |
| Razem netto [zł]: |  |  |  |  |
| Podatek VAT … % [zł]: |  |  |  |  |
| Cena brutto [zł]: |  |  |  |  |

……………………………………………………………………………………

(Data pieczątka i podpis oferenta)