Łódź, 20 września 2023 r.

RT-I.431.8.2023

Pan
Piotr Sęczkowski

Burmistrz Poddębic

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464), w dniu 25 sierpnia 2023 r. przeprowadzona została kontrola Burmistrza Poddębic w zakresie sprawdzenia realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach,  ul. Łódzka 17/22, 99-200 Poddębice, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2023 r.:

- Żaneta Bieńko – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 31/2023);

- Julia Szymańska – inspektor  w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 32/2023).

Kontrolą  objęto  dokumentację  udostępnioną  przez  Burmistrza Poddębic, w dniu 25  sierpnia 2023 r. w siedzibie urzędu.

Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 11 sierpnia 2023 roku poinformowali Burmistrza Poddębic, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz wskazali przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Burmistrza Poddębic w zakresie realizacji  zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ocenia się pozytywnie z uchybieniami, biorąc pod uwagę niżej wymienione oceny, wnioski i ustalenia.

W dniu 30 listopada 2021 r. Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2022 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym to wyznaczył termin składania wniosków od 1 do 15 grudnia 2021 r. W odpowiedzi  na ogłoszony nabór Burmistrz Poddębic, jako organizator publicznego transportu zbiorowego - w dniu 15 grudnia 2021 r. złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2022 r. wraz wymaganą dokumentacją do ogłoszonego naboru. Po pozytywnej ocenie wniosku, Burmistrz Poddębic został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2022 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Poddębicach z dnia 22 października 2018 r., Burmistrzem Poddębic był  Pan Piotr Sęczkowski.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Poddębicach,  który  stanowi  Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2022 wydanego przez Burmistrza  Poddębic z dnia 26 stycznia 2022 roku. Z regulaminu wynika, że nadzór nad realizacją zadań związanych z obsługą zbiorowej komunikacji publicznej należy do zadań Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza Poddębic.

Pracownikami Urzędu Miejskiego w Poddębicach odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie były  Panie:  Edyta Łaski oraz Iwona Owczarek - zatrudnione na stanowisku pomocy administracyjnej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Pani Wioleta Małecka - zatrudniona na stanowisku inspektora, również w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Jednak z przedstawionych zakresów obowiązków i odpowiedzialności Pani Edyty Łaski znak: OR.2121.3.2022 z dnia 11 lutego 2022 r., Pani Iwony Owczarek znak: OR.2121.47.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. oraz Pani Wiolety Małeckiej znak: OR.2122.230.2023 z dnia 24 lipca 2023 r., nie można tego jednoznacznie stwierdzić.

Na podstawie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464), zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Biorąc pod uwagę przedstawioną przez Gminę uchwałę Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 23 sierpnia 2023 r. o Nr LXXIII/518/23, w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie przez Gminę umowy o  świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Poddębice - linia Niewiesz – Poddębice, stwierdzono, że nie podjęto stosownej uchwały na 2022 r.

Wobec tego, Gmina zawarła wymienioną powyżej umowę bez zgody organu stanowiącego wyrażonej w drodze stosownej uchwały, co skutkuje naruszeniem art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu.

W dniu 10 stycznia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Poddębice, reprezentowaną przez Burmistrza Poddębic - Pana Piotra Sęczkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ilony Stasiak, została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 47/FRPA/2022. Na mocy powyższej Umowy przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości 35 610,30 zł.

W 2022 r. dofinansowanie w formie dopłaty, zgodnie z zawartą Umową, udzielone było wyłącznie do przewozów wykonywanych od dnia 1 stycznia 2022 r.  do dnia 31 grudnia 2022 r. i obejmowało 1 nowo powstałą linie komunikacyjną tj.:

Niewiesz – Balin – Dominikowice – Borzewisko – Gibaszew - Dzierzązna – Krępa – Porczyny – Podgórcze – Zagórzyce – Góra Bałdrzychowska – Rąkczyn – Byczyna - Poddębice.

Na ww. linii, przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Firma Wicher Travel Tomasz Kurzawa  ul. Dojazd 1/8, 99-200 Poddębice, z którym Gmina Poddębice zawarła w dniu 1 lutego 2022 r. umowę  Nr 12.4.7031.2022 o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Poddębice w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zapisami ww. umowy, operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z treścią którego, organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa  w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.

Wobec powyższego,  spełniony został wymóg art. 23 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  tj.  zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Kontrolujący dokonali także analizy umowy zawartej przez gminę z operatorem, pod względem jej zgodności z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Podczas kontroli stwierdzono, że przepisy ww. artykułu znajdują odzwierciedlenie w treści umowy zawartej z operatorem.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Poddębice w 2022 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 35 610,30 zł.

Miesięczne wnioski o dopłatę z Funduszu winny być złożone zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Poddębice, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator składa wniosek o dopłatę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca (…) z  pominięciem pierwszego wniosku o dopłatę w 2022 r.,  który może być złożony w terminie do 14 stycznia.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że miesięczne wnioski o dopłatę z pominięciem wniosku za miesiąc kwiecień, zostały złożone zgodnie z ww. zapisami umowy poprzez skrzynkę ePUAP.

Wniosek za miesiąc kwiecień został złożony po terminie tj. 6 kwietnia 2022 r. W wyjaśnieniach otrzymanych w dniu 30 sierpnia 2023 r., jednostka wskazała, że opóźnienie spowodowane było trwającą wówczas pandemią COVID oraz brakami kadrowymi.

W związku z powyższym, złożenie wniosku po terminie w kwietniu 2022 r. skutkuje naruszeniem zapisów umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu zostały złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 3 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Poddębice, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator zobowiązuje się do przekazania Wojewodzie danych niezbędnych    do sporządzenia sprawozdania kwartalnego do Dysponenta Funduszu w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r., 8 lipca 2022 r., 8 października 2022 r. i 8 stycznia 2023 r.

Rozliczenie końcowe dopłaty z Funduszu za 2022 r. również zostało złożone zgodnie z  zapisami § 4 ust 5 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Poddębice, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

W wyniku weryfikacji końcowego rozliczenia ustalono rozbieżność pomiędzy danymi przedstawionymi w rozliczeniach kwartalnych, a kwotami deficytu i dopłaty wykazanymi w rozliczeniu rocznym, w związku z czym wezwano Gminę do złożenia stosownych wyjaśnień.

W konsekwencji, jednostka dokonała korekt rozliczeń za I,II i III kwartał oraz pismem z dnia 14 marca 2023 r. znak: IGKM.7133.5.2023, poinformowała, że rozbieżności wynikały z omyłek pisarskich i nie miały wpływu na końcowe rozliczenie dofinansowania.

Całkowita wartość Zadania wyniosła 39 567,00 zł, z czego: 35 610,30 zł stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 3 956,70 zł  to wkład własny Gminy (co stanowiło 10 % poniesionych wydatków).

Wobec powyższego spełniony został wymóg, o którym mowa w art. 23 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, tj.  min. 10% wkładu własnego organizatora.

Poddając analizie ww. rozliczenie końcowe, zespół kontrolny ustalił, że Gmina wykorzystała dopłatę w wysokości 33 452,10 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 2 158,20 zł została przez jednostkę  niewykorzystana, a następnie zwrócona przez Wojewodę Łódzkiego jako zwrot środków niewykorzystanych do Dysponenta Funduszu.

W 2022 r. Gmina w ramach zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę z Funduszu miała możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości 13 200 wozokilometrów, co przełożyło się na to, że średnia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła 2,70 zł  i  zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Po dokonaniu analizy rozliczenia końcowego ustalono, że jednostka wykonała mniejszą wielkość pracy eksploatacyjnej tj. 12 400 wozokilometrów, a więc nie przekroczyła wartości wynikającej z zapisów Umowy.

Po weryfikacji przekazanych przez Gminę Poddębice dokumentów, kontrolerzy potwierdzili również fakt, że jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową z realizacji dopłaty z Funduszu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Burmistrza Poddębic w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ocenia się pozytywnie z uchybieniami, biorąc pod uwagę niżej wymienione oceny, wnioski i ustalenia.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- rzetelne i terminowe sporządzenie wniosku o objęcie dopłatą,

- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,

- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,

- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty,

- terminowe zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,

- terminowe sporządzenie końcowego rozliczenia dopłaty z Funduszu.

W badanym obszarze stwierdzono następujące uchybienia:

  - Rada Miejska w Poddębicach nie wydała uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu       zbiorowego na terenie Gminy Poddębice w 2022 r. (w dniu 23 sierpnia 2023 r.      została wydana jedynie uchwała następcza).

  - Jednostka nie określiła w zakresach obowiązków pracowników urzędu, odpowiedzialnych za prowadzenie przedmiotowego Funduszu, informacji dotyczących  prowadzenia spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie.

  - Gmina przekazała wniosek o dopłatę za miesiąc kwiecień 2022 r. do Wojewody Łódzkiego, po terminie wynikającym z § 3 ust. 2 Umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim.

Zalecenie:

Celem uniknięcia w przyszłości uchybień, działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) zalecam:

  - Bezwzględne przestrzeganie art. 22 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu      rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464), z którego wynika, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

  - Uzupełnienie informacji dotyczących określenia obowiązków i odpowiedzialności Pani Wiolety Małeckiej w zakresie prowadzenia całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym oraz zwrócenie uwagi na dodawanie ww. informacji przy zatrudnianiu nowych pracowników, zajmującym się przedmiotowym Funduszem.

  - Konieczność sprawowania większego nadzoru nad terminowością składania     wniosków miesięcznych o dopłatę z Funduszu.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Gminy Poddębice pod pozycją  nr 3/2023.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy  z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), o sposobie wykonywania zaleceń pokontrolnych, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 września 2023 r., do którego nie zostały złożone zastrzeżenia.

Zgodnie z przepisami art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224),od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Bogumiła Kapusta
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu

Wniosek z dnia 15 grudnia 2021 r. Gminy Poddębice o objęcie dopłatą w 2022 r wraz z wymaganą dokumentacją do naboru,

Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2018 r. o wyborze Burmistrza Poddębic,

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Poddębicach z dnia 26 stycznia 2022 r.,

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Pani Edyty Łaski znak: OR.2121.3.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.,

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Pani Iwony Owczarek znak: OR.2121.47.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r.,

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Pani Wiolety Małeckiej znak: OR.2122.230.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.,

Uchwała nr LXXIII/518/23 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie umowy o  świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności  publicznej na terenie Gminy Poddębice,

Umowa nr  47/FRPA/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych   organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

Umowa Gminy Poddębice Nr 12.4.7031.2022 o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Poddębice,

Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Poddębice, wniosków o dopłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc marzec 2022 r. z dnia 02.03.2022 r. – 4.963,86 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022  za miesiąc kwiecień 2022 r. z dnia 06.04.2022 r. – 3.668,94 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022  za miesiąc maj 2022 r. z dnia 05.05.2022 r. na kwotę 4.316,40 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc czerwiec 2022 r. z dnia 03.06.2022 r. na kwotę 3.453,12 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc lipiec 2022 r. z dnia 05.07.2022 r. na kwotę 0 zł

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc sierpień 2022 r. z dnia 05.07.2022 r. na kwotę 0 zł

- wniosek o dopłatę w roku 2022  za miesiąc wrzesień 2022 r. z dnia 31.08.2022 r. na kwotę 4.748,04 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022  za miesiąc październik 2022 r. z dnia 04.10.2022 r.  na kwotę 4.532,22 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022  za miesiąc listopad 2022 r. z dnia 04.11.2022 r.  na kwotę 4.316,40 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022  za miesiąc grudzień 2022 r. z dnia 05.12.2022 r. na kwotę 3.453,12 zł,

Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Poddębice,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za I kwartał 2022 r. z dnia 08.04.2022 r.

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za II kwartał 2022 r. z dnia 08.07.2022 r

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2022 r. z dnia 06.10.2022 r

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2022 r. z dnia 05.01.2023 r

Końcowe rozliczenie dopłaty Funduszu z dnia 2 lutego 2023 r. Gminy Poddębice.

Korekta rozliczenia za I,II i III kwartał 2022 r. z dnia 14. 03.2023 r. i pismo wyjaśniające znak: IGKM.7133.5.2023