|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku pn. „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” (Wnioskodawca, beneficjent - Urząd Zamówień Publicznych) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Całkowity koszt projektu –wydatki kwalifikowalne | Całkowity koszt projektu w raporcie za I kwartał 2020 r. wynosił 34 607 304,00 zł, a w raporcie za II kwartał wynosi 41 594 304,00 zł. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie został zmieniony całkowity koszt projektu i ew. korektę raportu. | Kwota całkowita projektu uległa zmianie w wyniku podpisania z CPPC w marcu br. Aneksu nr POPC.02.01.00-00-0101/19-02  do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0101/19-00  o dofinansowanie projektu zwiększającego jego wartość o kwotę 6 987 000 zł dla zadania nr 1 - *Wytworzenie Platformy e-Zamówienia*. Powyższa kwota wynika z procedury przetargowej dot. wybory wykonawcy Platformy e-zamówienia, w ramach, której najkorzystniejsza oferta przewyższała budżet dla tego zadania o ww. kwotę. Tym samym, aby móc zawrzeć umowę z wyłonionym wykonawcą, wystąpiono do CPPC z wnioskiem o zwiększenie wartości dofinasowania w związku z wynikiem procedury przetargowej. CPPC po analizie wniosku wyraziło zgodę na zwiększenie wartości dofinasowania i tym samym zawarcie ww. Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| **2** | **MC** | Ryzyka wpływające na realizację projektu | Pojawienie się w raporcie nowego ryzyka o dużej sile oddziaływania oraz wysokim prawdopodobieństwie jego wystąpienia. | Proszę o informacje czy zagrożone jest osiągnięcie celów projektu w planowanym terminie. | Wszelkie podjęte działania w ramach mitygacji ryzyka, mają na celu nie dopuszczenie do jego zmaterializowania. Na chwilę obecną podjęte działania przynoszą pozytywne skutki, tym samym wszelkie prace są realizowane zgodnie z planem. |