| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie się do uwag |
| 1 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie „komplementarność względem produktów innych projektów” nie wskazano aktualnego statusu integracji systemów/implementacji rozwiązania. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „należy wskazać identyfikowane zależności/powiązania z przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku: nazwa systemu lub rejestru – opis zależności oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania”. | Proszę o korektę. | Uwaga została uwzględniona. |
| 2 | MC | 7 Ryzyka | W związku z rozwiązaniem umowy z partnerem technologicznym z dniem 31 marca 2020 r. oraz zidentyfikowanym opóźnieniem w osiągnięciu kamieni milowych „Udostępnienie w KSDO modułu do obsługi w środowisku produkcyjnym egzaminu maturalnego”, „Migracja danych do środowiska produkcyjnego w zakresie egzaminu maturalnego” proszę o informacje czy zdarzenia te wpływają na termin końcowy realizacji projektu. Ponadto proszę o wskazanie przewidywanego terminu osiągniecia kamienia milowego. | Proszę o wyjaśnienie. | Uwaga została uwzględniona. |