|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Opis założeń projektu informatycznego* ***„Mediateka Muzyki Polskiej. Digitalizacja zbiorów fonoteki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” –*** wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, partner: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **RA IT** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Występuje niespójność założeń dla KPI 10: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego /dane prywatne oraz KPI 13 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne (wskazano wartość docelową w liczbie 300 dokumentów) względem liczb wskazanych pkt. 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby.  Ponadto w ramach KPI 17 i KPI 18 wskazano liczby zdigitalizowanych nagrań, natomiast nie określono wskaźników dla udostępnienia nagrań, analogicznie do KPI 10. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Nie wykazano wskaźników jakościowych, które pozwolą na właściwą ocenę efektów projektu w szczególności, które potwierdzą między innymi wysoką jakość kopii cyfrowych realizowanych w ramach procesu digitalizacji. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 2.4. Produkty końcowe projektu | W produktach końcowych zaplanowano datę wdrożenia produktu Infrastruktura: serwer i macierz dyskowa na 06-2026 podczas, gdy w KM1 Rozstrzygnięte postępowanie/a przetargowe i podpisane umowa/y z wykonawcą portalu/**dostawcą sprzętu IT** wskazano datę osiągnięcia na 30-09-2026 r, | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 2.4. Produkty końcowe projektu | W produktach końcowych projektu wskazano Interfejs API, jednakże z opisu założeń nie wynika na jakie potrzeby taki interfejs zostanie utworzony. Z opisu założeń nie wynika, czy to jedno API będzie wykorzystywane na rzecz kooperacji z trzema systemami wymienionymi w punkcie 7.1 „diagram kooperacji aplikacji”. | Proszę o analizę i wyjaśnienie |  |
|  | **RA IT** | 4.1. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania | W 2025 r. przewidziano koszt realizacji projektu w wysokości 300 000 zł, który wydaje się nie mieć odzwierciedlenia w kosztach zaplanowanych działań w tym okresie, przy wskazaniu okresu realizacji projektu od 10.2025 r. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Uszczegółowienia wymaga opis pozycji kosztowych (druga kolumna tabeli) dot. Oprogramowania w zakresie wyszczególnienia kosztów poniesionych na wynagrodzenia personelu lub wynagrodzenia wykonawcy związanych z digitalizacją. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Uszczegółowienia wymaga opis pozycji kosztowych (druga kolumna tabeli) dot. Infrastruktury w zakresie wyszczególnienia kosztów związanych z digitalizacją, odrębnie na narzędzia digitalizacyjne i odrębnie na infrastrukturę związaną z przetwarzaniem i udostępnianiem zdigitalizowanych zasobów.  Prosimy o zaprezentowanie uzasadnienia (piąta kolumna tabeli) w zakresie:   * wyniku analizy dot. rozbudowy własnego Data Center vs. wykorzystanie zewnętrznego Data Center (chmury). | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **8.** | **RA IT** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Należy doszczegółowić jaki zakres kooperacji/wymiany danych będzie realizowany w relacji z systemem POL-on oraz Active Directory UMFC. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **9.** | **RA IT** | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | W założeniach technologicznych nie wskazano założeń dla aplikacji mobilnej. Z informacji uzyskanej od wnioskodawcy wynika, że na obecnym etapie zrezygnowano z wytworzenia aplikacji mobilnej na rzecz interfejsu WEB z zastosowaniem RWD | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |