UMOWA nr MEN/2025/BDG/……………

Zawarta w Warszawie w dniu ……………. 2025 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie przy Al. J.Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa NIP 701 101 04 60 REGON 387796051, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” lub „Ministerstwem”, w imieniu, którego działa:

Pani Aleksandra Plucińska – Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej działająca na podstawie pełnomocnictwa P-207-2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.,

a

[tu należy podać dane Wykonawcy]

zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”.

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji prac inwestycyjnych na terenie obiektu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.

- Zamawiający nie gwarantuje, że wszystkie planowane inwestycje zostaną rozpoczęte w okresie obowiązywania umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozpoczęcia innych inwestycji niż wskazane podczas zapytania.

- Wykonawca oświadcza, że obowiązki inspektora będą wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w określonej specjalności, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą uprawnienia do pełnienia nadzoru w budynkach wpisanych do Krajowego rejestru zabytków zgodnie ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Wykaz osób, które uczestniczyć będą w realizacji umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać nadzór z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca będzie świadczyć usługę w terminie od dnia podpisania umowy przez okres 18 miesięcy lub do wyczerpania kwoty zawartej w umowie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

- Do podstawowych obowiązków nadzoru inwestorskiego należy:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj.: reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych, specyfikacjami technicznymi, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- weryfikacja posiadanej dokumentacji techniczno – kosztorysowej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego robót,

- kompletowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót i rozliczenia zadania,

- potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy oraz dokumentacji projektowej,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- kontrola jakości i terminowości wykonywania robót;

- ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych;

- dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia robót. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy;

- zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu stwierdzenia) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach;

- udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania remontowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

- na etapie realizacji – zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającemu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień;

- przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru zadania remontowego przez inwestora (Zamawiającego);

- przygotowywanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez instytucje procesu budowlanego (Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego);

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania o takiej konieczności przez Zamawiającego;

- sprawdzanie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego;

- dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru robót, w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania o takiej konieczności przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia.

- Osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru zobowiązane są do przybycia na teren budowy w ciągu jednego dnia roboczego od momentu wystosowania takiego wezwania przez Zamawiającego.

- W ramach wykonywanych obowiązków nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie może zlecać żadnych nieobjętych umowami prac dodatkowych ani uzupełniających, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za wyrządzone im szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową.

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad lub nieprawidłowości powstałych w wyniku błędów, uchybień bądź nienależytej staranności w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym przez Strony umowy terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

- W przypadku niewłaściwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiający może żądać bezpłatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.

§ 2

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy wyniesie ……………………… zł brutto (słownie: ………………………….  złotych 00/100).

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług nadzoru inwestorskiego na podstawie stawki godzinowej określonej w ofercie.

- Stawka godzinowa obejmuje wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu oraz inne wydatki związane z wykonywaniem nadzoru.

- Zamawiający będzie informował Wykonawcę o konieczności przyjazdu na teren budowy z jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub mailowo.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne raz w miesiącu na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu rozliczeniowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, przelewem na wskazany rachunek na rachunku/fakturze wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowego i kompletnego dokumentu księgowego (rachunku/faktury).

- Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp.

§ 4

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W razie naruszenia postanowień ust. 1 lub innego rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień umownych, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 2, za każdy dzień zwłoki w przypadku każdego przekroczenia terminu, o którym mowa w § 1 ust. 7, a także za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 11-13.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku niemożności potrącenia, płatne będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na potrącenie kwot kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa niż 40% kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2.

§ 6

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

- zmiany osób, które będą wykonywać obowiązki inspektorów, pod warunkiem zaproponowania nowych osób, które spełniać będą warunki doświadczenia i wykształcenia, o których mowa § 1 ust. 4;

- zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany przepisów określających wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te miały wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni przedstawiając odpowiednie dokumenty, że w związku z ww. zmianą i z jej powodu wzrósł koszt realizacji umowy oraz udowodni wysokość wpływu zmian na koszty wykonania przez niego przedmiotu umowy. W takiej sytuacji dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za jeszcze niewykonany przedmiot umowy, poprzez jego zwiększenie w stopniu nie większym niż wpływ jaki ww. zdarzenia mają na koszt realizacji niewykonanej części umowy. Zwiększenie wynagrodzenia na podstawie niniejszego punktu, poza wyżej wskazanymi ograniczeniami w żadnym przypadku nie może spowodować wzrostu wartości całkowitego maksymalnego wynagrodzenia o więcej niż 3%;

- zmiany terminów określonych w umowie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego;

- innych zmian, w zakresie dopuszczonym w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), w szczególności zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 454 tej ustawy.

- Zmiany wskazane w ust. 1 pkt 1-4 wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, uprzedniej zgody Zamawiającego Strony, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy oraz do dokonywania odbioru przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego:

- Pani Aleksandra Nalepa - Borowska, e-mail: aleksandra.nalepa-borowska@men.gov.pl

tel. 667-636-704

- Pan Maciej Wilczyński e-mail: maciej.wilczynski@men.gov.pl tel. 603-800-872.

- ze strony Wykonawcy …………………….  e-mail: ………………, tel.  …………………….

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w ust. 4 poprzez uprzednie pisemne powiadomienie drugiej Strony, bez konieczności zmiany umowy.

- Na potrzeby umowy, Strony ustalają, że określenie „dzień roboczy” lub „dni robocze” będzie oznaczać dzień (dni) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zaś posługiwania się w umowie określeniem „dzień” lub „dni” bez przymiotnika roboczy, dotyczyć to będzie dni kalendarzowych.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Wykaz osób uczestniczących w realizacji umowy,

Załącznik nr 2 – Protokół rozliczeniowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………… z dnia........…………2025 r.

Wykaz osób uczestniczących w realizacji umowy

| Imię i nazwisko |  | Kwalifikacje zawodowe |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 |  | - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, że zm) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, lub architektonicznej - nr uprawnień: ………………. - członek właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, -nr wpisu na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego: …………………………………… - uprawnienia do pełnienia nadzoru w budynkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) |
| 2 |  | - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - nr uprawnień: …………………………. - członek właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, -nr wpisu na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego: ………………………. - uprawnienia do pełnienia nadzoru w budynkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) |
| 3 |  | - uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - nr uprawnień: ……………………………. - członek właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, -nr wpisu na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego: ………………………………. - uprawnienia do pełnienia nadzoru w budynkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) |

Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………. z dnia........…………2025 r.

PROTOKÓŁ ROZLICZENIOWY

Protokół dotyczy miesięcznego rozliczenia przepracowanych godzin w ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla prac realizowanych na terenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.

Zakres usług obejmował:

| L.p. | Data | Opis czynności | Branża | Ilość godzin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Łączna liczba przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym: ________ godzin

Zamawiający:

- Stwierdza, że usługi zostały zrealizowane prawidłowo, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie *

- Dokonuje odbioru zrealizowanych usług z następującymi zastrzeżeniami*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................................…                                                              ……..................................................

Przedstawiciel Zamawiającego                                                                Przedstawiciel Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić