|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** ***Rozbudowa ekosystemu aplikacji mObywatel*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie MC do uwagi** |
| **1** | **MRiT** | Uwaga ogólna | Moduły Firma i eKRS powinny być spójne lub najlepiej być jednym modułem dlatego, że oba dotyczą przedsiębiorców, rozróżnienie nie powinno dotyczyć rejestru, z którego pobierane są dane a kontekstu w jakim występuje człowiek tj. obywatela, przedstawiciel firmy itd. |  | Każdy z obszarów podlega innemu Właścicielowi Biznesowemu. Odrębne moduły mogą być wdrażane niezależnie od siebie, tj. jeden z nich może zostać wdrożony nawet w sytuacji gdyby Właściciel drugiego obszaru nie dopełnił formalności i wdrożenie drugiego modułu nie byłoby możliwe. Zmniejsza to ryzyko projektu.  Jednocześnie deklarujemy, że moduły będą ze sobą spójne. |
| **2** | **MRiT** | 1.1 Tabela,   3 wiersz,   3 kolumna | Liczba JST do weryfikacji. |  | Zapis zmieniono na 2477 gmin, a w pozostałych miejscach doprecyzowano, iż chodzi o gminy, a nie wszystkie JST. |
| **3** | **MRiT** | 2.2 | Brakuje e-usług związanych z prowadzeniem JDG z rejestru CEIDG |  | Podpunkt 2.2. „Udostępnione e-usługi” nie obejmuje usług, które udostępniać będą inne podmioty aplikujące do Inwestycji C2.1.1 KPO.    Implementacja w aplikacji mObywatel usług innych niż wymienione w tabeli 2.2 będzie uzależniona od spełnienia wymagań formalno-prawnych oraz technicznych przez Właścicieli Biznesowych tych usług, przez które rozumiemy m.in. złożenie wniosku o nawiązanie współpracy, podpisanie porozumienia, przygotowanie odpowiedniego rozwiązania typu API i dostarczenie go w czasie uzgodnionym wcześniej z zespołem aplikacji mObywatel. Podmiot powinien również zapewnić gotowość legislacyjną dla wdrożenia takiego rozwiązania.    Ujęcie w projekcie „Rozbudowa ekosystemu aplikacji mObywatel” tych samych e-usług, które w ramach swoich projektów planują inne podmioty spowodowałoby podwójne liczenie tych usług i istotny wzrost kosztów. |
| **4** | **MRiT** | 6 | MRiT proponuje uzupełnić pkt 6., tj. Otoczenie prawne, o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i jest bardziej zasadne do uwzględnienia niż  przywołana ustawa o ochronie danych osobowych, która nie znajduje praktycznego zastosowania w obszarze budowy projektów informatycznych. |  | Uzupełniono „Otoczenie prawne” o wskazane rozporządzenie. |
| **5** | **MRiT** | 7.1 | W ramach e-usług przygotowywanych przez MRIT i MC właściwe jest uwzględnienie możliwości współpracy mObywatela z Rejestrem Urbanistycznym. | Tabela 7.1  Nazwa systemu: Rejestr Urbanistyczny  Gestor systemu: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji  Opis systemu: System umożliwiający pozyskanie informacji na temat planowanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a także rozpoczętych konsultacjach społecznych.  Celem systemu jest m.in. ułatwienie przekazywania informacji i bezpośredniego kontaktu z osobami zainteresowanymi procesem planowania przestrzennego. Rejestr Urbanistyczny powstanie na podstawie rozdziału 5B ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przykładem jest np. docelowa możliwość obsługi systemu powiadomień, o których mowa w art. 8f ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Status: Planowany (01.26) | W zakresie projektu „Rozbudowa ekosystemu aplikacji mObywatel” nie planuje się prac umożliwiających współpracę mObywatela z Rejestrem Urbanistycznym.  W założonym budżecie i terminie realizacji projektu uwzględnienie takiego postulatu nie jest możliwe.  Nie wyklucza to możliwości ewentualnej współpracy w przyszłości. |
| **6** | **MRiT** | 7.1 | Na widoku kooperacji rejestr CEIDG powinien być zaznaczony jako modyfikowany w innym projekcie | Wyjaśnienie: Widok kooperacji zostanie zmieniony | Na widoku kooperacji rejestr CEIDG jest oznaczony jako modyfikowany w innym projekcie. |