Załącznik

do uchwały nr 1

Komitetu do spraw Cyfryzacji

z dnia 8 maja 2026 r.

WZÓR

OPISU ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNEGO 
O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU

| Tytuł przedsięwzięcia | Centralna Ewidencja Posiadaczy Kart Parkingowych (CEPKP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Cyfryzacji |  |  |
| Beneficjent | Ministerstwo Cyfryzacji |  |  |
| Partnerzy | N\D |  |  |
| Źródło finansowania | Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych– Budżet państwa - część 27 - Informatyzacja |  |  |
| Całkowity koszt przedsięwzięcia | 22 718 753,43 zł |  |  |
| Planowany okres realizacji przedsięwzięcia | 02-2027 do 04-2029 |  |  |
| Osoba kontaktowa | Mateusz Pucelak | mateusz.pucelak@cyfra.gov.pl | 734117695 |

# POWODY PODJĘCIA przedsięwzięcia

<<maksymalnie 2000 znaków>>

## Identyfikacja problemu i potrzeb

Celem projektu jest modernizacja systemu informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK) o utworzenie dodatkowej ewidencji kart parkingowych. Jej budowa znajduje umocowanie w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Realizacja projektu w ramach systemu Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) byłaby kosztowna, czasochłonna oraz skomplikowana ze względu na jego stan technologiczny. Budowa CEPKP w ramach CEPiK 2.0 pozwala na optymalizacje kosztów oraz pracochłonności, ponieważ CEPiK 2.0 jest już zintegrowany z wieloma podmiotami (w tym z podmiotami, które mają korzystać z ewidencji CEPKP). Projekt zakłada udostępnienie do EKSMOoN API za pośrednictwem, którego będzie on zasilał ewidencję CEPKP informacjami o wydanych kartach parkingowych, a także będzie aktualizował ich status. Utworzenie CEPKP umożliwi powiatowym zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności przekazanie online do CEPiK 2.0 informacji o wydanych kartach parkingowych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz placówkom uprawnionym do uzyskania karty parkingowej zgodnie z art. 100f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Aktualnie dane o kartach parkingowych gromadzone są w systemie EKSMOoN, jednakże do danych tych nie mają dostępu organy kontroli ruchu drogowego. Projekt CEPKP stanowi odpowiedź na potrzeby służb kontrolnych w zakresie braku możliwości skutecznego kontrolowania pojazdów korzystających z miejsc uprzywilejowanych oznaczonych tzw. „niebieską kopertą” oraz środowiska osób niepełnosprawnych podnoszących coraz liczniejsze przypadki posługiwania się przez osoby nieuprawnione kartami podrobionymi czy też przerobionymi, w związku z brakiem narzędzi umożliwiającym organom kontrolnym skuteczną weryfikację ich autentyczności.

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
| --- | --- | --- |
| Powiatowe zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności | - brak możliwości udostępniania informacji o wydanych kartach parkingowych w formie teletransmisji danych - konieczność przekazywania informacji o statusie karty parkingowej na piśmie | 295 |
| Starosta | - brak dostępu do danych o wydanych kartach parkingowych w formie teletransmisji danych | 400 |
| Policja | - brak dostępu do danych o wydanych kartach parkingowych w formie teletransmisji danych uniemożliwiającą bieżącą weryfikację kart parkingowych - brak możliwości zweryfikowania autentyczności karty parkingowej umieszczonej za szybą pojazdu - duża czasochłonność i wysoki poziom skomplikowania procesu weryfikacji uprawnień do posiadania karty parkingowej | 420 |
| Straż Gminna i Miejska | - brak dostępu do danych o wydanych kartach parkingowych w formie teletransmisji danych uniemożliwiającą bieżącą weryfikację kart parkingowych - brak możliwości zweryfikowania autentyczności karty parkingowej umieszczonej za szybą pojazdu - duża czasochłonność i wysoki poziom skomplikowania procesu weryfikacji uprawnień do posiadania karty parkingowej | 444 |
| Straż Graniczna | - brak dostępu do danych o wydanych kartach parkingowych w formie teletransmisji danych - brak możliwości zweryfikowania autentyczności karty parkingowej umieszczonej za szybą pojazdu - duża czasochłonność i wysoki poziom skomplikowania procesu weryfikacji uprawnień do posiadania karty parkingowej | 100 |
| Główny Inspektorat Transportu Drogowego | - brak dostępu do danych o wydanych kartach parkingowych w formie teletransmisji danych - brak możliwości zweryfikowania autentyczności karty parkingowej umieszczonej za szybą pojazdu - duża czasochłonność i wysoki poziom skomplikowania procesu weryfikacji uprawnień do posiadania karty parkingowe | 1 |
| Żandarmeria Wojskowa | - brak dostępu do danych o wydanych kartach parkingowych w formie teletransmisji danych - brak możliwości zweryfikowania autentyczności karty parkingowej umieszczonej za szybą pojazdu - duża czasochłonność i wysoki poziom skomplikowania procesu weryfikacji uprawnień do posiadania karty parkingowej | 31 |
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Brak możliwości udostępniania informacji o wydanych kartach parkingowych w formie teletransmisji danych | 1 |
| Ministerstwo Cyfryzacji | Brak możliwości prowadzenia Centralnej Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych zgodnie z przepisami Brak w CEPiK 2.0 informacji o kartach parkingowych | 1 |
| Osoby z niepełnosprawnościam i, które korzystają z Kart Parkingowych | - odpowiedź na postulaty środowiska osób z niepełnosprawnościami, podnoszących coraz liczniejsze przypadki posługiwania się przez osoby nieuprawnione kartami podrobionymi czy też przerobionymi | 700 000 |

## Opis stanu obecnego

Obecnie dane gromadzone są wyłącznie w systemie EKSMOoN, który ze względu na swój stan technologiczny i zakres integracji nie ma możliwości udostępniania danych o kartach parkingowych i ich posiadaczach organom kontroli ruchu drogowego w formie teletransmisji danych. Taki stan prowadzi do sytuacji w których organy uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie parkowania na stanowiskach postojowych przeznaczonych do wyłącznego użytkowania przez uprawnionych uczestników ruchu drogowego, nie mają skutecznych narzędzi do przeprowadzania tych kontroli. W trakcie wykonywanych czynności nie są oni w stanie, w sposób jednoznaczny i niebudzący żadnych wątpliwości, ustalić czy pojazd na wskazanym miejscu jest zaparkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualnie, w trakcie podejmowanej kontroli bezpośrednio w terenie funkcjonariusz Policji może jedynie sprawdzić czy w pojeździe zaparkowanym na tzw. „niebieskiej kopercie” na przedniej szybie, lub ewentualnie w przypadku braku przedniej szyby – na przodzie pojazdu w widocznym miejscu, ujawniona została karta parkingowa. Na podstawie tej informacji stwierdza fakt popełnienia lub niepopełnienia wykroczenia. Nie ma możliwości w trybie online, potwierdzenia autentyczności takiej karty wyłożonej w pojeździe, jak również terminu jej ważności. Nie funkcjonuje bowiem centralna ewidencja, która byłaby narzędziem do weryfikacji danych dot. wydanych kart parkingowych. W konsekwencji powyższego zdarzają się przypadki w których karty są przerabiane, podrabiane lub wykorzystywane w dacie, w której uprawnienie do korzystania z miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób legitymujących się kartami parkingowymi już wygasło. Dokonanie wiarygodnej weryfikacji uprawnień do posiadania karty parkingowej jest czasochłonne i skomplikowane. Wymaga kontaktu z nierzadko kilkoma podmiotami publicznymi, których dostępność jest ograniczona godzinami urzędowania. Budowa CEPKP będzie miała miejsce na aktualnie działającej infrastrukturze CEPIK.

# EFEKTY przedsięwzięcia

| W jaki sposób przedsięwzięcie realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa? | Budowa centralnej ewidencji kart parkingowych realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa w obszarach interoperacyjności i zarządzania danymi poprzez utworzenie jednego, spójnego rejestru oraz umożliwienie bezpiecznej wymiany danych między podmiotami publicznymi. Projekt wzmacnia suwerenność cyfrową państwa, ponieważ zapewnia centralną kontrolę nad danymi oraz podnosi bezpieczeństwo ich przetwarzania. |
| --- | --- |
| Jakie inne strategie, polityki publiczne lub wymagania strategiczne realizuje przedsięwzięcie? | Budowa centralnej ewidencji kart parkingowych wpisuje się w realizację „Cyfrowej dekady 2030” poprzez rozwój interoperacyjnych usług publicznych oraz lepsze wykorzystanie danych w administracji. Projekt wspiera Działanie FERC.02.03 i cel EFRR.CP1.II, ponieważ zwiększa dostępność, jakość i możliwość ponownego wykorzystania danych publicznych oraz usprawnia dostęp do usług dla instytucji. Jednocześnie realizuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (obszar E-państwo), wzmacniając efektywność i cyfryzację administracji publicznej. |

## Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Cel - 1 | Optymalizacja procesu wydawania i obsługi kart parkingowych poprzez utworzenie Centralnej Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych oraz migracja danych z baz lokalnych |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.; Działanie CUP.I.4: Wsparcie cyfryzacji usług publicznych przez budowę, modernizację i udostępnienie narzędzi cyfryzacji procesów back-office w podmiotach realizujących zadania publiczne wraz z zapewnieniem wsparcia wdrożeniowego |
| Korzyść: | - ograniczenie papierowego obiegu dokumentów poprzez ich cyfryzację - uproszczenie obsługi sprawy po stronie instytucji zaangażowanych w proces weryfikacji kart parkingowych - zwiększenie dostępności danych dla podmiotów uprawnionych - poprawa jakości udostępnianych danych - zwiększenie wykorzystania systemów teleinformatycznych służących do weryfikacji uprawnień obywateli |
| KPI: | KPI 1: Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności KPI 2: Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych KPI 3: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | KPI 1: wartość aktualna – 0 KPI 2: wartość aktualna – 0 KPI 3: wartość aktualna – 0 KPI 1: wartość docelowa – 1 KPI 2: wartość docelowa – 1 KPI 3: wartość docelowa – 1 |
| Metoda pomiaru KPI | KPI 1: metoda pomiaru: odbiór zmodyfikowanego rejestru, źródło danych: protokół odbioru, częstotliwość: jednorazowo, na zakończenie projektu KPI 2: metoda pomiaru: weryfikacja terminu I źródła finansowania podpisanego porozumienia o dofinansowanie, źródło danych: podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych, częstotliwość: jednorazowo po podpisaniu umowy KPI 3: Liczba systemów – metoda pomiaru: odbiór systemu oraz raport ze zrealizowanego zadania dot. modyfikacji, źródło danych: protokół odbioru potwierdzający wdrożenie produkcyjne, częstotliwość: jednorazowo, na zakończenie projektu. |
| Cel - 2 | Usprawnienie procesu weryfikacji uprawnień oraz ważności wydanych kart parkingowych uprawnionym organom |
| Cel strategiczny | Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030), Cel szczegółowy III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, Obszar: E-Państwo |
| Korzyść: | - szybszy i łatwiejszy dostęp do danych dla podmiotów uprawnionych - skrócenie czasu weryfikacji kart parkingowych - ograniczenie nadużyć związanych z posługiwaniem się nieważnymi kartami - zmniejszenie obciążenia pracy urzędów |
| KPI: | KPI 1: Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych KPI 2: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) KPI 3: Liczba udostępnionych API |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | KPI 1: wartość aktualna – 0 KPI 2: wartość aktualna – 0 KPI 3: wartość aktualna – 0 KPI 1: wartość docelowa – 5000 KPI 2: wartość docelowa – 1 KPI 3: wartość docelowa – 4 |
| Metoda pomiaru KPI | KPI 4: metoda pomiaru: odczyt z raportu systemowego, źródło danych: baza danych system, częstotliwość: przez kolejnych 12 miesięcy, co miesiąc począwszy od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zakończono projekt KPI 5 : metoda pomiaru: testy akceptacyjne wdrożonych usług, źródło danych: protokół odbioru potwierdzający wdrożenie oraz raport z testów akceptacyjnych, częstotliwość: jednorazowo po zakończenie realizacji projektu. KPI 6: metoda pomiaru: odbiór API , źródło danych: protokół odbioru, częstotliwość: jednorazowo, na zakończenie projektu |

## Udostępnione e-usługi <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usługa umożlwiająca zautomatyzowane udostępnianie danych zgromadzonych w ewidencji o kartach parkingowych | A2A | Policja Straż Gminna i Miejska Straż Graniczna Inspektorat Transportu Drogowego Żandarmeria Wojskowa (rocznie ok 50000 transakcji) | Transakcja |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <<maksymalnie 2000 znaków>>

Nie dotyczy

## Produkty końcowe przedsięwzięcia <<maksymalnie 2000 znaków>>

<<należy wskazać produkty przedsięwzięcia inne niż w pkt 2.2 i 2.3>>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia |
| --- | --- |
| Raport z testu prywatności | 05-2027 |
| Dokumentacja analityczna bazy CEPKP oraz usług | 06-2027 |
| Specyfikacja API (paczki integracyjne) | 12-2027 |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 06-2028 |
| Raport z testów wewnętrznych | 11-2028 |
| Raport z testu dostępności/WCAG | 11-2028 |
| Raport z testów integracyjnych, UAT, E2E | 12-2028 |
| Raport z testu weryfikacyjnego | 12-2028 |
| Raport z testów bezpieczeństwa i wydajności | 01-2029 |
| Zaktualizowane instrukcje dla użytkownika/webinar | 01-2029 |
| Zmodernizowana system CEPiK 2.0 o moduły: API i GUI do udostępniania danych, moduł słowniki, moduł OWOC, Tru Udo, API i GUI tryb urzędowy do obsługi spraw, Panel komunikacyjny, moduł autoryzacji i uwierzytelniania, moduł logowania, LDK, API CEPKP | 01-2029 |
| Ewidencja CEPKP | 02-2029 |
| Raport ze stabilizacji systemu | 04-2029 |

# KAMIENIE MILOWE <<maksymalnie 1000 znaków>>

| Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia |
| --- | --- |
| Zakończone definiowanie wymagań biznesowych | 2027-04-30 |
| Uzyskany pozytywny wyniki inicjalnego testu prywatności | 2027-05-31 |
| Przygotowana dokumentacja analityczna bazy CEPKP oraz usług | 2027-06-18 |
| Wydany komunikat 1 dot. przekazania danych w ramach migracji | 2027-12-30 |
| Przygotowane materiały informacyjno-promocyjne | 2028-06-30 |
| Wdrożone rozwiązania na środowisko ŚTI | 2028-07-21 |
| Udostępnione rozwiązania do testów na ŚTI | 2028-09-01 |
| Zakończony dewelopment bazy CEPKP oraz usług | 2028-09-01 |
| Wydany komunikat 2 dot. wdrożenia rozwiązań technicznych do przekazywania danych do ewidencji | 2028-09-04 |
| Uzyskany pozytywny wyniki testów wewnętrznych | 2028-11-08 |
| Uzyskany pozytywny wyniki z testu dostępności/WCAG | 2028-11-20 |
| Przeprowadzony weryfikacyjny test prywatności | 2028-12-08 |
| Uzyskane pozytywne wyniki testów integracyjnych, UAT, E2E | 2028-12-08 |
| Uzyskane pozytywne wyniki testów bezpieczeństwa i wydajności | 2029-01-10 |
| Zakończona modernizacja bazy CEPiK 2.0 o poszczególne moduły wraz z wdrożeniem CEPKP | 2029-01-18 |
| Zakończona migracja testowa oraz migracja produkcyjna | 2029-02-09 |
| Upublicznienie CEPKP | 2029-02-12 |
| Stabilizacja i zamknięcie projektu | 2029-04-04 |

# KOSZTY

## Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania

| Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto oraz brutto), w tym: | Netto 18 470 531,25 zł Brutto 22 718 753,43 zł |  |
| --- | --- | --- |
| Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) | 79,71% |  |
| Procent dofinansowania ze środków z innych źródeł zagranicznych (brutto) | N\D |  |
| Procent środków z budżetu państwa (brutto) | 20,29% |  |
| Podział całkowitego kosztu przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2027 | Netto 5 732 479,31 zł Brutto 7 050 949,55 zł |
|  | 2028 | Netto 9 360 270,27 zł Brutto 11 513 132,43 zł |
|  | 2029 | Netto 3 377 781,67 zł Brutto 4 154 671,45 zł |

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Nazwa pozycji kosztowej: |  | Przewidywany koszt brutto: | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie): |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie | Przygotowanie dokumentacji systemu, dokumentacji analitycznej, wytworzenie oprogramowania, realizacja testów wewnętrznych (deweloperskich, jednostkowych, podstawowych testów end-to-end), funkcjonalnych, wytworzenie kodów źródłowych, przygotowanie środowiska testowego, deweloperskiego i produkcyjnego, migracja danych Produkty: Interfejsy API, Ewidencja CEPKP, Raport z testów wewnętrznych, raport z testów prywatności, Raport z testów integracyjnych, UAT, E2E, migracja danych, uruchomiona produkcyjnie ewidencja CEPKP, Zmodernizowana system CEPiK 2.0, Raport ze stabilizacji systemu | 17 055 526,66 zł | Koszty wytworzenia nowego oprogramowania, koszty zespołów informatycznych. Koszty wynikające z konieczności przygotowania wymagań dla projektu oraz opracowania procesów biznesowych. Koszty zostały oszacowane na podstawie stawek wynagrodzenia przyjętych przez Centralny Ośrodek Informatyki na bazie planu finansowego na 2025 r. oraz pracochłonności zadań. |
| Infrastruktura | N\D | 0,00 zł | Projekt nie przewiduje zakupu nowej infrastruktury |
| Koszty UX i grafiki | Przygotowanie makiet oraz prototypów, przeprowadzenie badań, testowanie systemu wśród docelowych użytkowników, wprowadzanie poprawek wynikających z testów z użytkownikami. | 750 797,47 zł | Przewidywane prace dotyczące UX i grafiki niezbędne do wytworzenia opisanego w poz. 1 oprogramowania. Koszty zostały oszacowane na podstawie stawek wynagrodzenia przyjętych przez Centralny Ośrodek Informatyki na bazie planu finansowego na 2025 r. oraz pracochłonności zadań. |
| Bezpieczeństwo | Przygotowanie wymagań bezpieczeństwa, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa. Produkt: Raport z testów bezpieczeństwa | 189 256,13 zł | Koszty usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wykonywanych przez architektów, analityków oraz testerów bezpieczeństwa. Uwzględnione zostały również koszty testów weryfikacyjnych i prywatności. Koszty zostały oszacowane na podstawie stawek wynagrodzenia przyjętych przez Centralny Ośrodek Informatyki na bazie planu finansowego na 2025 r. oraz pracochłonności zadań. |
| Wydajność rozwiązań | Testy wydajności i stabilności - Raporty z testów wydajności. | 389 764,80 zł | Wewnętrzne testy wydajnościowe oraz monitorowanie i badanie wydajności systemów. Koszty zostały oszacowane na podstawie stawek wynagrodzenia przyjętych przez Centralny Ośrodek Informatyki na bazie planu finansowego na 2025 r. oraz pracochłonności zadań. Produkt: Raport z testów wydajności |
| Szkolenia | Szkolenia użytkowników systemu Materiały instruktażowe dla pracowników obsługujących system. Produkty: Zaktualizowane instrukcje dla użytkownika/ webinar | 763 679,33 zł | Opracowanie materiałów w formie prezentacji i przewodników dotyczących obsługi tworzonego systemu dla pracowników korzystających z produktów projektu. Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z obsługi sytemu dla użytkowników końcowych systemu |
| Działania informacyjno-promocyjne | Plakaty lub tablice informacyjne. Produkt: Materiały informacyjnopromocyjne | 10 000,00 zł | Działania informacyjnopromocyjne polegające na zakupie tablic informacyjnych oraz plakatów |
| Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) | Na etapie prac przygotowawczych, koszty zarządu i wsparcia po stronie MC. Wnioskodawcy oraz zapewnienia prawidłowego nadzoru i współpracy z wykonawcami. | 3 559 729,04 zł | Koszty oszacowano na podstawie planowanego zaangażowania w projekcie, regulaminu wynagradzania MC . Na podstawie skali i specyfiki planowanych działań określono strukturę oraz skład zespołu zarządzającego projektem. Koszty wynagrodzeń: Kierowników Projektu oraz związane z nadzorem nad Głównym Wykonawcą w tym koszty asystenta kierownika projektu, doradcy prawnego, finansowego. |

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

| Całkowity koszt utrzymania trwałości przedsięwzięcia (brutto) | 20 176 722,86 zł |  | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2029 | 2 418 216,86 zł (brutto) (1 966 029,97 zł netto) | Fundusz Celowy CEPIK |
|  | 2030 | 3 546 718,06 zł (brutto) (2 883 510,62 zł netto) | jw. |
|  | 2031 | 3 901 389,87 zł (brutto) (3 171 861,68 zł netto) | jw. |
|  | 2032 | 4 291 528,85 zł (brutto) (3 489 047,85 zł netto) | jw. |
|  | 2033 | 4 720 681,74 zł (brutto) (3 837 952,63 zł netto) | jw. |
|  | 2034 | 1 298 187,48 zł (brutto) (1 055 436,97 zł netto) | jw. |

# 4.4 Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku przedsięwzięcia współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania przedsięwzięcia:

# zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa,

# będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot.

# GŁÓWNE RYZYKA <<maksymalnie 2000 znaków>>

## Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niska jakość danych źródłowych stanowi zagrożenie podwyższenia pracochłonności migracji oraz opóźnień na etapie testów i stabilizacji | Mała | Niskie | Prowadzenie warsztatów dotyczących omówienia zakresu danych znajdujących się w systemie zewnętrznych. Opracowanie procedury obsługi niezgodności, które mogą po-wstać po wdrożeniu rozwiązania. |
| Brak zidentyfikowanych potrzeb zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności | Mała | Niskie | Przeprowadzenie warsztatów w celu omówienia potrzeb użytkowników oraz bieżący udział MRPiPS w pracach dotyczących zakresu biznesowego. |
| Pojawienie się potrzeby zakupu nowej infrastruktury sprzętowo-programowej | Średnia | Niskie | Przeprowadzenie pełnej analizy zadań niezbędnych do budowy systemu CEPKP. |
| Brak integracji z systemami zewnętrznymi po stronie użytkowników | Mała | Niskie | Odpowiednia komunikacja z podmiotami integrującymi. |
| Brak zasobów wytwórczych | Mała | Niskie | Bieżące zarządzanie zasobami wg priorytetów zadań |
| Ryzyko związane ze zmianami zakresu projektu (oczekiwanie MRPiPS na dodawanie nowych produktów, modułów) | Średnia | Niskie | Przeprowadzenie warsztatów w celu omówienia potrzeb użytkowników oraz bieżący udział MRPiPS w pracach dotyczących zakresu biznesowego. |
| Ryzyko zmian prawnych niezależnych od Ministra Cyfryzacji (mających istotny wpływ na projekt) | Średnia | Niskie | 1. Bieżące monitorowanie procesowanych zmian legislacyjnych pod kątem wpływu na wykonane i planowane prace projektowe, tak aby odpowiednio wcześnie podjąć stosowne działania - w trakcie realizacji 2. Ścisła współpraca z MRPiPS i udział MC/COI w uzgadnianiu ewentualnych zmian prawnych w celu minimalizowania ich wpływu na projekt. |
| Brak terminowego wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego gromadzonych danych i wymagań technicznych dla CEPKP | Średnia | Znikome | Rozpoczęcie prac legislacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem aby zapewnić terminową realizację zadania. |
| Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu | Średnia | Niskie | Cykliczne monitorowanie postępów w projekcie, tak aby zminimalizować ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników oraz celu projektu |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do realizacji projektu | Mała | Niskie | Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Rozwój pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | Mała | Niskie | Cykliczne monitorowanie postępów w projekcie w odniesieniu do Kamieni milowych i produktów |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie eksploatacji projektu | Mała | Niskie | Przemyślana polityka kadrowa w zakresie obsadzania kluczowych stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie Systemu oraz szkolenia dla zespołu w celu zapewnienia zastępowalności. |
| Problemy z wydajnością systemu na etapie jego eksploatacji | Mała | Niskie | Cykliczne monitorowanie wydajności systemu na etapie jego eksploatacji. Cykliczne podejmowanie działań optymalizacyjnych w kontekście wydajności systemu. |
| Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych projektu korzystaniem z funkcjonalności systemu | Średnia | Średnie | Monitorowanie poziomu wykorzystania produktów projektu. Zaplanowanie odpowiednich działań informacyjno- promocyjnych |
| Błędy w komunikacji pomiędzy system EKSMOoN a Centralną Ewidencją Posiadaczy Kart Parkingowych | Mała | Niskie | Monitorowanie i natychmiastowe reagowanie na ewentualne błędy, które mogą pojawić się w komunikacji pomiędzy systemami |
| Nieosiągnięcie wszystkich zaplanowanych korzyści | Średnia | Średnie | Cykliczne monitorowanie postępów w projekcie, tak aby zminimalizować ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanych korzyści |
| Brak wykwalifikowaneg o zespołu do utrzymania systemu | Mała | Niskie | Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego |
| Brak wystarczających środków na utrzymanie efektów projektu | Mała | Niskie | Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu w ramach innych krajowych środków publicznych (Fundusz Celowy CEPIK). |

# OTOCZENIE PRAWNE <<maksymalnie 1000 znaków>>

<<Należy wykazać gotowość do realizacji przedsięwzięcia w istniejącym otoczeniu prawnym lub wskazać wszystkie akty prawne niezbędne do zmiany w celu zapewnienia takiej gotowości oraz aktualny etap prac legislacyjnych (np. uzgodnienia międzyresortowe, KSE, KdsC, Sejm, Senat)>>

| Lp | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian? | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.); | TAK/NIE |  |  |
| 2 | Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) | TAK/NIE |  |  |
| 3 | Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.) | TAK/NIE |  |  |
| 4 | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611) | TAK/NIE |  |  |
| 5 | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 2504) | TAK/NIE | Zmiana w zakresie: - dostosowania przepisów rozporządzenia do aktualnego brzmienia upoważnienia ustawowego zawartego w art. 100h ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym | Uzgodnienia wewnętrzne |
| 6 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE | TAK/NIE |  |  |
| 7 | Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557, z późn. zm.) | TAK/NIE |  |  |
| 9 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773) | TAK/NIE |  |  |
| 10 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r. nr 159, poz. 948) | TAK/NIE |  |  |

# ARCHITEKTURA

## Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu | Status | Krótki opis ewentualnej zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CEPIK 2.0 | Ministerstwo Cyfryzacji | System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców to system wspierający realizację procesu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa cywilnoprawnego obrotu pojazdami oraz ograniczenie i eliminacja kradzieży pojazdów, dokumentów oraz różnego rodzaju oszustw celnych czy ubezpieczeniowych (wyłudzenie). W systemie prowadzona jest Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, która obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP). System wspiera obsługę procesów rejestracji pojazdów i ich właścicieli oraz wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia. Gromadzi też dane, które przekazują obowiązane podmioty, w tym o rejestracji pojazdu, badaniach technicznych pojazdów, polisach OC, zatrzymaniach dokumentów pojazdów, wydaniu prawa jazdy, uzyskaniu uprawnień do kierowania, cofnięciu uprawnień, orzeczeniu zakazu. Integruje się z krajowymi i europejskimi systemami teleinformatycznymi. | Modyfikowany | Wdrożenie nowej ewidencji CEPKP w obszarze wydanych, posiadanych, unieważnionych kartach parkingowych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz uprawnionym placówkom |
| 2 | PESEL | Ministerstwo Cyfryzacji | Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) to system wspierający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie danych identyfikujących osoby fizyczne w Polsce. Celem systemu jest prowadzenie centralnego referencyjnego zbioru danych umożliwiającego jednoznaczną identyfikację osób oraz określenie ich statusu administracyjno-prawnego. W systemie gromadzone są dane: • obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej • obywateli polskich przebywających za granicą w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości • cudzoziemców zamieszkujących w Polsce • osób zobowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów Główne funkcjonalności systemu obejmują: • Rejestrację i aktualizację danych osobowych • Udostępnianie danych uprawnionym podmiotom • Weryfikację tożsamości i statusu administracyjnego • Obsługę zapytań i integrację z innymi rejestrami państwowymi System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 3 | REGON | GUS | System Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON służy do prowadzenia rejestru REGON, w tym do rejestracji podmiotów gospodarki narodowej, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) skutkującej nadaniem numeru identyfikacyjnego REGON oraz udostępniania danych rejestru, w tym za pośrednictwem usługi sieciowej. System REGON składa się z modułów: * CRR (Centralny Rejestr Regon) - centralny komponent systemu - zawiera bazę danych przechowującą dane o podmiotach gospodarki narodowej oraz informacje o ich zmianach, * BPR (Baza Publikacyjna REGON) - realizuje takie funkcje jak: tworzenie wyciągów z rejestru REGON dla uprawnionych instytucji w zakresie zmian danych, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego miesiąca, zasilanie danymi systemu Bazy Jednostek Statystycznych (BJS), opracowywanie sprawozdań i raportów, udostępnianie danych rejestru podmiotom trzecim na podstawie wniosków o udostępnienie danych. * BIR (Baza Internetowa REGON) - przechowuje tworzoną na bieżąco replikę danych z modułu CRR (zakres replikowanych danych nie obejmuje danych objętych tajemnicą statystyczną) w celu ich bieżącego przeglądania i wyszukiwania na podstawie zadanych kryteriów przez sieć INTERNET. Zakres funkcji wyszukiwania jest zależny od typu użytkownika. * Bazy Systemowej – przechowuje informacje wspólne, pomocnicze dla pozostałych modułów, w tym logi z aktywności użytkowników w systemie. REGON pobiera dane z systemów: CRP KEP Ministerstwa Finansów, SIO Ministerstwa Edukacji Narodowej, KRS Ministerstwa Sprawiedliwości, CEIDG Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zakresie niezbędnym do dokonywania wpisów w rejestrze określonych podmiotów / cech, oraz zwraca numery identyfikacyjne REGON do tych systemów. Integruje się z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 4 | TERYT | GUS | System TERYT to system teleinformatyczny wspierający obsługę Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. System umożliwia dostęp do danych o jednostkach podziału terytorialnego, miejscowościach i ulicach oraz realizuje funkcje związane z ich weryfikacją i aktualizacją. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego i aktualnego źródła informacji o strukturze terytorialnej kraju, wykorzystywanego m.in. w statystyce publicznej, administracji oraz systemach informatycznych instytucji publicznych. W systemie prowadzony jest rejestr publiczny obejmujący: * jednostki podziału terytorialnego (województwa, powiaty, gminy), * miejscowości, * ulice. Główne grupy funkcjonalności systemu obejmują: * Pobieranie danych pełnych – dostęp do kompletnych plików zawierających jednostki podziału terytorialnego, miejscowości i ulice, * Pobieranie danych aktualizacyjnych – dostęp do informacji o zmianach w rejestrze w zadanym okresie, * Wyszukiwanie obiektów – możliwość wyszukiwania jednostek, miejscowości i ulic na podstawie nazw lub identyfikatorów, * Weryfikacja danych adresowych – sprawdzanie poprawności danych adresowych do poziomu ulicy, wyłącznie w oparciu o aktualny stan bazy TERYT. System TERYT integruje się z krajowymi systemami administracji publicznej, umożliwiając automatyczne pobieranie i synchronizację danych terytorialnych. | Istniejący |  |
| 5 | KSIP | KGP | System obsługuje centralny zbiór danych Policji, w którym odnotowywane są informacje o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osobach poszukiwanych bądź usiłujących ukryć swoją tożsamość, a także o zgubionych lub skradzionych rzeczach. | Modyfikowany | Rozszerzenie zakresu udostępnianych danych w zakresie kart parkingowych |
| 6 | System Straży miejskiej | Straż Miejska | System Straży Miejskiej stworzone w celu wsparcia realizacji zadań operacyjnych i administracyjnych straży miejskiej, usprawnienia obsługi interwencji i zgłoszeń mieszkańców, przyspieszenia dostępu do danych i ich weryfikacji w czasie rzeczywistym, poprawy bezpieczeństwa publicznego i efektywności działań. System zintegrowany jest z rejestrami państwowymi (np. PESEL), systemami. miejskimi. | Modyfikowany | Rozszerzenie zakresu udostępnianych danych w zakresie kart parkingowych |
| 7 | CSI SG | Komenda Główna Straży Granicznej | Centralne Systemy Informatyczne Straży Granicznej (CSI SG) to nazwa jednej centralnej platformy informatycznej utrzymywanej przez Straż Graniczną, z której uruchamiane są poszczególne systemy i moduły. Zasadniczym celem funkcjonowania systemów informatycznych Straży Granicznej jest umożliwienie realizacji zadań Straży Granicznej, które wynikają z ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Każdy Zarząd/Biuro KG ma na platformie swój obszar. Znajdują się na niej między innymi dwa obszary: 1. graniczny – obsługiwany przez system ZSE6 (Zintegrowany System Ewidencji 6), za który odpowiedzialny jest Zarząd Graniczny, 2. cudzoziemski (migracje) – obsługiwany przez system SOC (System Obsługi Cudzoziemców), za który odpowiedzialny jest Zarząd ds. Cudzoziemców KG SG. Każdy z systemów podzielony jest na odrębne moduły, w których rejestrowane są poszczególne zdarzenia i które obsługują poszczególne rejestry (ewidencje). Każdy z systemów utrzymuje odrębne bazy danych. Są więc odrębne bazy danych: CBDSG SOC i CBDSG ZSE6. W nich utrzymywane są poszczególne ewidencje. Każde zdarzenie ma osobne rejestry. W CSI SG utrzymywane są ponadto inne systemy SG: - SOL - system obsługi logistycznej SG, - SIO – obszar operacyjno-śledczy, - BAS-Biuro Analityczno-Sytuacyjne. Część modułów może być wspólna dla różnych obszarów – np. Centralny Moduł Administracyjny zawierający dane i uprawnienia funkcjonariuszy do poszczególnych obszarów/modułów oraz słowniki wszystkich systemów SG. | Modyfikowany | Rozszerzenie zakresu udostępnianych danych w zakresie kart parkingowych |
| 8 | EKSMOoN | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | System wspomaga prowadzenie diagnozy społecznej osób niepełnosprawnych jako zbiorowości w celu ukierunkowywania i programowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. System służy do bieżącej analizy danych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wspomagania rejestrację i ewidencję wniosków, orzeczeń i odwołań, wspomagania wydawanie orzeczeń, służy do kontroli wprowadzanych wniosków i odwołań oraz orzeczeń wydawanych na obszarze całego kraju. SI EKSMOoN składa się z trzech podstawowych modułów: • Moduł powiatowy do obsługi powiatowych zespołów orzekających, • Moduł wojewódzki do obsługi wojewódzkich zespołów orzekających, • Moduł centralny do obsługi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wspomaganie procesu rejestracji i procesu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - ewidencja orzeczeń o niepełnosprawności.: Wspomaganie procesu rejestracji i procesu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - ewidencja orzeczeń o niepełnosprawności. | Modyfikowany | Rozszerzenie zakresu udostępnianych danych w zakresie kart parkingowych. Integracja z nowym API w zakresie przekazywania danych o wydanych kartach parkingowych. |
| 9 | CANARD | Główny Inspektorat Transportu Drogowego | System (dalej: CPD CANARD, system teleinformatyczny) został zaprojektowany tak, aby przyjmować bezpośrednio (online) zapisy z urządzeń rejestrujących, wspierać prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach zarejestrowanych naruszeń poprzez automatyczną identyfikację pojazdów, powiązanie pojazdów z właścicielami, automatyzację prowadzonej korespondencji, wspieranie postępowań mandatowych, sądowych i egzekucyjnych. Ponadto CPD CANARD wspiera proces ewidencji i eksploatacji urządzeń rejestrujących, ich naprawy oraz planowanie ich rozmieszczenia i instalacji oraz proces zdalnego monitorowania i konfiguracji urządzeń rejestrujących. System teleinformatyczny posiada także Hurtownie Danych, w ramach której są przetwarzane dane gromadzone w systemie. Procesy w CPD CANARD są zautomatyzowane albo przebiegają w sposób automatyczny, np. w przypadku czynności wyjaśniających jest to możliwe dzięki komunikacji z innymi systemami teleinformatycznymi (CEPiK, , KRS, KPK, system Zewnętrznego Operatora Korespondencji). | Modyfikowany | Rozszerzenie zakresu udostępnianych danych w zakresie kart parkingowych |

Lista przepływów <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ Interfejsu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKSMOoN | CEPIK 2.0 | Dane dotyczące karty parkingowej | kopiowanie danych | Krytyczny dla sukcesu projektu | API REST |
| 2 | CEPIK 2.0 | EKSMOoN | Dane osoby fizycznej oraz placówki, dane pojazdu | tryb odwołań bezpośrednich | Krytyczny dla sukcesu projektu | API REST |
| 3 | PESEL | CEPIK 2.0 | Dane osoby fizycznej | Tryb odwołań bezpośrednich | realizowalny inną metodą | Web service |
| 4 | REGON | CEPIK 2.0 | Dane placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej | kopiowanie danych | realizowalny inną metodą | Web service |
| 5 | TERYT | CEPIK 2.0 | Dane w zakresie kodów terytorialnych | kopiowanie danych | realizowalny inną metodą | Web service |
| 6 | CEPIK 2.0 | CANARD | Dane dotyczące karty parkingowej | tryb odwołań bezpośrednich | realizowalny inną metodą | SOAP |
| 7 | System źródłowy | KSIP | Dane dotyczące karty parkingowej | tryb odwołań bezpośrednich | realizowalny inną metodą | SOAP |
| 8 | EKSMOoN | CSI SG | Dane dotyczące karty parkingowej | tryb odwołań bezpośrednich | realizowalny inną metodą | SOAP |
| 9 | CEPIK 2.0 | AS Straż miejska | Dane dotyczące karty parkingowej | tryb odwołań bezpośrednich | realizowalny inną metodą | GUI/API |

## Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

## Przyjęte założenia technologiczne <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | Obszar | Założenie technologiczne |
| --- | --- | --- |
|  | Infrastruktura |  |
|  | Sieć i bezpieczeństwo |  |
|  | Standardy wymiany danych |  |
|  | Systemy operacyjne serwerowe |  |
|  | Bazy danych |  |
|  | Serwery aplikacji |  |
|  | Portale |  |
|  | Inne |  |

## Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu <<maksymalnie 2000 znaków>>

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

| Lp. | Tworzony rejestr publiczny | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | CEPKP | Centralna Ewidencja Posiadaczy Kart Parkingowych zawiera dane o właścicielach kart parkingowych oraz placówkach, które mają prawo do korzystania z tego dokumentu, czyli realizujących zadania związane z opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, gromadzi informacje o wydanych, posiadanych, unieważnionych kartach parkingowych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz uprawnionym placówkom. |

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

| Lp. | Rejestr publiczny | Opis | Zakres przetwarzania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestr PESEL | Rejestr PESEL zawiera podstawowe dane identyfikujące tożsamość i status administracyjno - prawny osób fizycznych oraz ich adres zameldowania. Jest referencyjnym rejestrem podstawowych danych osób fizycznych: obywateli polskich oraz części cudzoziemców przebywających w Polsce. | użycie |
| 2 | TERYT | Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju; udostępnia nazwy oraz identyfikatory jednostek terytorialnego, miejscowości i ulic | użycie |
| 3 | Rejestr REGON | Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON) obejmuje: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne czy zakłady działalności leczniczej. Rejestr REGON zawiera najpełniejszy zbiór podmiotów i ich referencyjnych danych, spośród wszystkich rejestrów podmiotów polskiej administracji publicznej. Jest rejestrem referencyjnym pierwotnie dla numeru REGON oraz danych podmiotów nie występujących w rejestrach takich KRS i CEIDG. | użycie |

## Bezpieczeństwo <<maksymalnie 2000 znaków>>

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773)) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić, czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI,

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI – należy wskazać uzasadnienie

Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.