WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

I-II.1610.3.5.2024                                                                     Rzeszów 2025-01-27

Pan

Józef Kardyś

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 poz. 224) oraz § 64 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli przekazuję wystąpienie po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 07.10.2024 – 31.12.2024 r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej 
ul. 11-go listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Kontrolę przeprowadził: Jerzy Pitera – główny specjalista oraz Patryk Szwagiel – starszy specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kontrolerzy działali w trakcie kontroli na podstawie imiennych upoważnień do kontroli z dnia 24.09.2024 r., znak 
I-II.1610.3.5.2024 udzielonych przez wojewodę podkarpackiego.

- Kontrolą, zgodnie z „Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2024 rok” objęto prawidłowość wykorzystania udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych) pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska”.

- Kontroli poddane zostały następujące zagadnienia:

- zgodność zrealizowanego zadania z podpisaną przez beneficjenta umową 
FDS – 6P/2019 z dnia 20.05.2019 r. oraz uwarunkowaniami prawnymi określonymi dla zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ponadto realizacja postanowień umownych pomiędzy wojewodą a beneficjentem m.in. obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych oraz ewidencyjnych,

- tryb wyboru wykonawcy realizującego zadanie,

- umowa podpisana z wykonawcą realizującym zadanie,

- sposób sprawowania nadzoru inwestorskiego,

- sposób przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania oraz dopuszczenie drogi biorącej udział w programie do użytkowania,

- wykonanie zakresu rzeczowego robót zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem,

- rozliczenie finansowe Beneficjenta z Wykonawcami,

- terminowość przekazywania odsetek od środków pieniężnych przekazanych samorządowi w ramach dofinansowania,

- zwrot w ustawowym terminie dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości bądź też nadwyżki dofinansowania wynikającej z nałożenia na wykonawcę kar umownych oraz wpływów z innych tytułów,

- w przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych zaliczenie takiego zadania w wymaganym terminie do odpowiedniej kategorii dróg.

Wykonanie zadania poddanego kontroli oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą był Józef Kardyś

starosta powiatu kolbuszowskiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Ad. a)

W roku 2019 Powiat Kolbuszowski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska”.

Dofinansowanie przekazane przez wojewodę podkarpackiego było zgodne z § 1 umowy nr FDS – 6P/2019 z dnia 20.05.2019 r. zawartej pomiędzy wojewodą podkarpackim a powiatem kolbuszowskim, zmienionej aneksem nr 1 – FDS – 6P/2019 z dnia 20.05.2019 r.

Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 3.984.370,09 zł, w tym koszty kwalifikowalne zadania 3.984.370,09 zł. Koszty kwalifikowalne realizacji zadania obejmowały wyłącznie wynagrodzenie wykonawcy robót, gdyż nadzór inwestorski sprawował w ramach sprawowania służbowych obowiązków A. T. pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. Koszty kwalifikowalne zadania zostały dofinansowane z RFRD kwotą w wysokości 1.992.185,00 zł. Natomiast wkład własny jst. w kwocie 1.992.185,09 zł został pokryty ze środków własnych powiatu.

- Kwota dofinansowania nie przekroczyła 50% całości kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego zadania i była zgodna z zapisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz §1 umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, zmienionej aneksem nr 1 – FDS – 6P/2019 z dnia 08.07.2019 r.,

- termin zakończenia realizacji zadania oraz nieprzekraczalny termin finansowania zadania środkami RFRD były zgodne z zapisami zawartymi w umowie z beneficjentem zmienionej ww. aneksem do umowy.

Prace budowlane zakończono w dniu 29.11.2019 r. Komisja powołana celem odbioru dokonała w dniu 06.12.2019 r. odbioru końcowego zrealizowanego zadania.

- Zrealizowane zostały wszystkie elementy robót zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za wyjątkiem pobocza, które wykonano niezgodnie umową o  dofinansowanie tj. stosując destrukt asfaltowy zamiast kruszywa łamanego,

- nie zawierano aneksów z wykonawcą robót, w związku z czym nie było obowiązku przekazywania tych dokumentów do PUW w Rzeszowie.

- Wykonawcę zadania wybrano w trybie zamówień publicznych.

- Sposób realizacji inwestycji nadzorował A. T. pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Wszystkie otrzymane w ramach dofinansowania środki pieniężne zostały wydatkowane do dnia 30.12.2019 r.,

- prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dofinansowania i dokonywano z niej wydatków,

- terminowo tj. w dniu 14.01.2020 r. przekazano do PUW rozliczenie z wykorzystania dofinansowania.

- W trakcie inwestycji nie występowały roboty dodatkowe.

- Samorząd zgodnie z zapisami umowy przyznającej dofinansowanie był zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o wypłatę dofinansowania w listopadzie 2019 r. Powiat wystąpił o środki pieniężne w dniu 13.11.2019 r.

- Do rozliczenia dołączona została dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego zadania.

- Została zrealizowane całość zadania tj. 3.110,00 mb. drogi.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przebudowano drogę powiatową Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska.

Nawierzchnia jezdni została wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonano, chodnik, odwodnienie a ponadto zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome. Pobocza wykonano z destruktu asfaltowego zamiast pierwotnie planowanego kruszywa łamanego.

Zadanie zostało w całości zrealizowane w roku 2019. W trakcie odbioru robót zakończonego w dniu 06.12.2019 r. stwierdzono, że jakość wykonanych robót jest dobra. Komisja uznała obiekt za zakończony bez wad, odebrany i całkowicie przygotowany do eksploatacji.

Beneficjent składając wniosek o dofinansowanie zadania zadeklarował, że pobocza zostaną wzmocnione „kruszywem kamiennym”. W dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do wniosku określono również, że docelowo zamierza się wykonać pobocza z „kruszywa łamanego”. Zawierając umowę w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji drogowej znak FDS – 6P/2019 z dnia 20.05.2019 r. samorząd zobowiązał się do realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym część wniosku o dofinansowanie zadania. Ponadto należy wskazać, że w kosztorysie umownym, będącym załącznikiem do umowy zawartej z wykonawcą w dniu 07.05.2019 r. przewidziano w pkt. 5.12, że nawierzchnie poboczy zostaną wykonane z kruszywa łamanego – warstwa o grubości 10 cm, natomiast wartość wykonania tego elementu drogi została w tym dokumencie oszacowana na 41.728,76 zł.

W trakcie realizacji inwestycji zdecydowano się w miejsce kruszywa łamanego zastosować destrukt asfaltowy. Uczyniono to jednakże z naruszeniem przepisów prawa. Fakt ten potwierdza informacja przesłana przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 23.10.2024 r., w której znajduje się informacja, że w trakcie realizacji przedmiotowego zadania „Wykonawca zastosował destrukt asfaltowy bez uzyskania decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach” co stanowi naruszenie art. 41 ust.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Mając powyższe fakty na uwadze należy stwierdzić, że pobocze zostało wykonane z naruszeniem postanowień umownych jak również obowiązującego prawa i w związku z powyższym kwota dofinansowania przyznanego na wykonania pobocza gruntowego powinna w procencie odpowiadającemu poziomowi dofinansowania tj. 50% zostać zwrócona na rachunek bankowy RFRD jako dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrotowi podlega kwota 20.864,38 zł wraz z odsetkami obliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Ad. b)

Zamawiający – powiat kolbuszowski działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. r. Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia na roboty budowlane w zakresie kontrolowanej inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach realizacji ww. zadania zostało zamieszczone w dniu 18.03.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
nr ogłoszenia 526553-N-2019.

Do zamawiającego, na wykonanie przedmiotowego zadania złożono dziesięć ofert. W ramach postępowania nie odrzucono żadnego oferenta.

W dniu 07.05.2019 r. beneficjent zawarł umowę na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą działającym pod firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowej S.A. w Dębicy. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia 510088029-N-2019 z dnia 07.05.2019 r.

Ad. c)

Z wyłonionym w przetargu wykonawcą tj. podmiotem: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowej S.A. w Dębicy jst. zawarła w dniu 07.05.2019 r. umowę na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Za wykonanie przedmiotu robót objętych ww. umową strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto 3.984.370,09 zł, natomiast termin zakończenia prac objętych umową ustalono na 30.11.2019 r.

Ad. d)

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska” była realizowana w ramach zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych z dnia 30.08.2018 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił A. T. pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, posiadający uprawnienia budowlane nr Nr D – 182/92  wydane przez wojewodę rzeszowskiego w dniu 15.01.1993 r. m.in. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej  w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych.

Ad. e)

Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 06.12.2019 r. przez Komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, w obecności m.in. Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

W protokole stwierdzono m.in., że:

- wartość wykonanych robót – ogółem: 3.984.370,09 zł,

- data rozpoczęcia robót: 10.05.2019 r., zakończenia 29.11.2019 r.

- Ocena wykonanych robót: dobra.

Zrealizowana inwestycja nie wymagała zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o fakcie zakończenia realizacji zadania jak również uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Ad. f)

W oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, starosta powiatu kolbuszowskiego potwierdził, wykonanie zadania:

- zgodnie z zakresem elementów i rodzajów robót określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania,

- o łącznej długości 3.110 mb.

Oprócz sprawdzenia dokumentów, kontrolujący w obecności P. K. inspektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej dokonali w dniu 17.10.2024 r. oględzin odcinka  drogi powiatowej nr 1204R w km 18+868 – 21+978, w wyniku których ustalono co następuje:

- droga powiatowa nr 1204R, w km 18+868 – 21+978 została przebudowana stosownie do parametrów technicznych drogi (szerokość drogi, chodników) zawartych w dokumentacji projektowej.

- Nawierzchnia jezdni na kontrolowanej drodze posiada szerokość 6 m. Jezdnia wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń.

- Po  prawej stronie jezdni na odcinku od 19+674 – 21+160 znajduje się chodnik wykonany z kostki brukowej o szerokości 2 m. Natomiast na odcinku 21+160 – 21+978 znajduje się chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 1,5 m również wykonany z kostki brukowej.

- Pobocza wzdłuż drogi są wykonane z materiału przypominającego destrukt asfaltowy. Są one częściowo porośnięte trawą. Posiadają szerokość ok. 1 m,  przy czym miejscowo są zawężone do ok. 0,5 m w wyniku działania upływu czasu oraz warunków atmosferycznych, szczególnie na odcinku 18+868 – 19+650.

- Wzdłuż drogi odnotowano 230 zjazdów.

- Zjazdy na odcinku 21+160 – 21+978 wykonane są częściowo z nawierzchni bitumicznej oraz częściowo z kostki brukowej w miejscu występowania chodnika.

- Na wizytowanym odcinku, po prawej stronie drogi znajduje się 2 wiaty przystankowe w km 20+261 oraz 21+285.

- Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy rowów, dodatkowo umocnionych płytami typu jumbo w km 19+657 – 21+978, ponadto ww. płytami umocniono odcinki w km 19+425 – 19+545 strona prawa oraz  19+531 – 19+657  strona lewa.

- W miejscu występowania chodnika zlokalizowanego przy jezdni woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy wpustów ulicznych przykrawężnikowych.

- Przepusty pod zjazdami na posesje posiadają średnicę 50 cm, za wyjątkiem odcinka  po lewej stronie jezdni, w kilometrażu drogi 19+744 – 20+106 gdzie zastosowano w 12 przypadkach przepusty o szerokości 80 cm.

- W km 20+140 zlokalizowany jest przepust ułożony w poprzek jezdni o szerokości 80 cm mogący pełnić funkcję przejścia dla płazów.

- Na odcinkach 19+722 – 19+810 oraz 21+650 – 21+692 po prawej stronie drogi wykonany jest rów kryty z rur o średnicy 50 cm.

Przedmiotowa droga została oznaczona na obu końcach odcinka tablicami informującymi o tym, że przebudowany odcinek został dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ad. g)

Wykonawca zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska”, tytułem wykonanych robót wystawił 1 fakturę VAT o wartości 3.984.370,09 zł.

Opis faktur dokonany przez zamawiającego informuje, że dotyczą one zadania 
będącego przedmiotem kontroli, roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i przeprowadzonym przetargiem.

Zapłatę za wykonane roboty budowlane, na które zostały wystawione faktury potwierdzają polecenia przelewu.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania w ramach służbowych obowiązków sprawował A. T. pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

Starosta powiatu kolbuszowskiego w rozliczeniu z wykorzystania dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zrealizowanej umowy - FDS – 6P/2019 z dnia 20.05.2019 r. potwierdził wykorzystanie w całości przyznanych środków publicznych.

Ad. h)

Środki dofinansowania zostały przekazane na rzecz samorządu na podstawie wniosku o płatność z dnia 12.11.2019 r. Otrzymane pieniądze były przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Samorząd terminowo, w dniu 10.01.2020 r. dokonał zwrotu naliczonych przez bank odsetek za okres od 25.11.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 2.108,16 zł.

Ad. i)

Dofinansowanie nie zostało nadebrane i zostało wypłacone w pełnej wysokości, natomiast kary umowne nie zostały naliczane wykonawcy.

Ad. j)

Droga objęta zadaniem jest drogą publiczną, w związku z czym nie było konieczności zaliczania jej do kategorii dróg publicznych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenie pokontrolne.

W związku z wykorzystaniem części przyznanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem zwrotowi podlega kwota 20.864,38 zł. Zwrot ww. części dofinansowania wraz z odsetkami obliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych powinien nastąpić w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Odsetki, o których mowa powyżej należy obliczyć począwszy od dnia przekazania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem. Kwotę dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem należy przekazać na następujący rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa krajowego: 62 1130 0007 0000 0000 1390 2850.

Odsetki od środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem należy przekazać na następujący rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa krajowego: 
35 1130 0007 0000 0000 1390 2851.

# O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA PODKARPACKI

Teresa Kubas-Hul