|  |
| --- |
| Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy |
|  |
|  |
|  |  |
| **Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy** |
|  |  |
| AKTUALIZACJA  |

**Plan działania 2022 – 2024**

| Lp. | Stan pożądany  | Niezbędne działania do realizacji zapewnienia dostępu | Termin | Koszt tys. zł. | Osobaodpowiedzialna | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostępność architektoniczna:** |  |
|  | zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków | przebudowa parteru budynku E, w tym dostosowanie Punktu Informacyjnego WSSE, obejmująca:* instalację drzwi rozsuwanych,
* dostosowania wysokości blatów,
* dostosowanie oświetlenia wejść do budynku do wymogów natężenia ok. 100 lx,
* oznakowanie budynku i wejść tablicami informacyjnymi,
* oznaczenie wejść do budynku w sposób wyróżniający z elewacji
 | 2022- 2023 r. | 150 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
| przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni brukowej wjazdu i placu wewnętrznego obejmujące:* oznaczenie miejsc parkingowych,
* niwelacja stromizn podjazdu
 | 2023 r. | 140  | Koordynator ds. dostępności architektonicznej | zależne od pozyskania funduszy unijnych |
|  | instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych | montaż 0,5 m przed każdym pierwszym stopniem schodów w górę oraz 0,5 m przed pierwszym stopniem schodów w dół, na całej szerokości schodów oznakowania dotykowego – pas ostrzegawczy | 2022-2023 r. | 2,5 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
| montaż urządzenia alarmowego w WC | 2022 r. | 0,2  | Koordynator ds. dostępności architektonicznej | zrealizowano dodatkowo na drzwiach WC umieszczono tabliczkę z piktogramami oznaczonymi pismem Braille’a |
|  | zapewnienie w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń administracyjnych | wymiana oznaczeń informacyjnych i na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe, kontrastowe i oznaczenie ich pismem braille’a | w ramach przebudowy Punktu Informacyjnego | 5 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
|  | zapewnianie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposó | aktualizacja planów ewakuacji z uwzględnieniem ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | 2022 r. | bezkosztowo | Specjalista ds. BHP i Ochrony p.poż. /Specjalista ds. Obrony Cywilnej | zrealizowano |
| zakup krzesła ewakuacyjnego | 2023 r. | 6 | Specjalista ds. BHP i Ochrony p.poż. | zrealizowano |
| **Dostępność cyfrowa:** |  |
|  | osiągnięcie standardu WCAG 2.1 zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | Pełne dostosowanie strony internetowej WSSE do wymagań o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Strona WSSE docelowo będzie pełniła funkcję informacyjną oraz BIP <https://www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz> zgodnie ze standardami producenta strony internetowej. | działanie stałe | bezkosztowo | Specjalista ds. programowania – koordynator ds. dostępności cyfrowej | strona internetowa WSSE w Bydgoszczy pełni funkcję informacyjną oraz BIP. Nadzorowanie zamieszczanych informacji pod względem standardów WCAG 2.1 i technicznych możliwości udostępnionych przez producenta serwisu informacyjnego RP |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dostępność informacyjno- komunikacyjna:** |  |
|  | zapewnienie na stronie internetowej WSSE informacji o zakresie działalności dla osób ze szczególnymi potrzebami | zamieszczenie na stronie internetowej WSSE informacji o działalności jednostki w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz w tekście łatwym do odczytania i rozumienia (ETR). | bez zbędnej zwłoki | - | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej+ EST | zrealizowano |
|  | zapewnienie dostępu do pętli indukcyjnej do obsługi osób niedosłyszących w Punkcie Obsługi Klienta | zakup i zainstalowanie przenośnej pętli indukcyjnej w Punkcie Informacyjnym, oznaczenie piktogramem miejsca, w którym pętla jest zainstalowana. | bez zbędnej zwłoki | ok. 1,5 | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej+ EZP | zrealizowano |
|  | zapewnienie dostępu do urządzeń ułatwiających odczytywanie zapisów dokumentów osobom z dysfunkcją wzroku | wyposażenie Punktu Informacyjnego w szkła powiększające lub elastyczne ramki powiększające.  | bez zbędnej zwłoki | 0,5 | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej | zrealizowano |
|  | zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami obsługi z wykorzystaniem przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych | wyposażenie Punktu Informacyjnego w telefon komórkowy, zainstalowanie odpowiednich aplikacji na telefonie | bez zbędnej zwłoki | bezkosztowo | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej | zrealizowano |
|  | zapewnienie dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami na jej wniosek | opracowanie procedury rozpatrzenia wniosku o kontakt w formie zakreślonej przez osobę ze szczególnymi potrzebami. Przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej wzoru wniosku. | bez zbędnej zwłoki | bezkosztowo | NPZ | zrealizowano |
|  | zapewnienie obsługi osobom ze szczególnymi potrzebami | opracowanie zasad obsługi osób ze szczególnymi potrzebami i przeszkolenie pracowników WSSE w tym zakresie | bez zbędnej zwłoki | bezkosztowo | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej+ NPZ | zrealizowano |
|  | zapewnienie dostępności w zamówieniach publicznych | opracowanie i stosowanie w zamówieniach publicznych zapisów o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. | bez zbędnej zwłoki | bezkosztowo | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej+EZP | nie stosowano zapisów o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, gdyż nie było to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia |