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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Umowa nr WPN.262………

zawarta w dniu …… 2026 r. w Rzeszowie pomiędzy*:
Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie z siedzibą 
w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, NIP: 813 35 69 045, reprezentowaną przez: ………., zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……. zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.

Usługa realizowana w ramach umowy o dofinansowanie nr 69/2026/OP/R/DB z dnia 19 stycznia 2026 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 1 października 2026 r.


§ 1
Przedmiot umowy
0. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace naprawcze w obrębie poszycia dachowego w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Równem. 
0. Wykonawca zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, w sposób zgodny z zapytaniem ofertowym w szczególności opisem przedmiotu zamówienia oraz aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu umowy oraz złożoną ofertą.
0. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty, które będą odczytywane jako jego części:
1. Zapytanie ofertowe (wraz z załącznikami),
1. Oferta złożona przez Wykonawcę.




§ 2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w zakresie, terminach 
i na warunkach określonych w umowie, zgodnie z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz z zachowaniem należytej staranności.
1. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku działać bezstronnie i z należytą starannością. Wykonawca nie ma prawa składania publicznych deklaracji związanych
z przedmiotem umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
1. Na przeprowadzenie poszczególnych prac, jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca uzyska stosowne decyzje derogacyjne.
1. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych do prowadzenia prac.
1. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie składał pisemne informacje/wyjaśnienia odnośnie zakresu przeprowadzonych prac będących przedmiotem umowy.
1. Wykonawca będzie wykonywał prace w terenie w sposób uniemożliwiający zniszczenie siedlisk chronionych gatunków. Zapewni na obszarze wykonywanych prac terenowych porządek, tj. nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp.
1. W przypadku wystąpienia wszelkich trudności przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na piśmie.
1. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego wskazanymi przez Zamawiającego.
1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji zadania na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
1. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do:
1) zachowania, w czasie wykonania prac warunków BHP i P.POŻ.,
2) ubezpieczenia na swój koszt prac i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych,
3) naprawienia na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp.,
5) do użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń zgodnych z obowiązującymi przepisami.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1.
1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
1. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, Zamawiający pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania informacji o wadzie bądź w terminie późniejszym, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę.
1. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, w każdym przypadku obciążając kosztami Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę, co nie uchybia roszczeniom Zamawiającego o naprawienie szkody powstałej na skutek pojawienia się wad. 

§ 3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający ma prawo kontrolować – poprzez swoich przedstawicieli – postępy wykonywania umowy oraz jej jakość na każdym etapie realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się 
w szczególności do:
1) współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, w tym udostępnienia 
posiadanych informacji, materiałów i dokumentów oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych, 
2) zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zgodnie z § 6, po poprawnym zrealizowaniu przedmiotu umowy.
§ 4
Okres obowiązywania umowy oraz terminy realizacji
Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 11 grudnia 2026 r. 



§ 5
Odbiór przedmiotu umowy
1. [bookmark: _Hlk242291138]Podstawą odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest spisany pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiającego końcowy protokół odbioru. 
2. Podstawą odbioru prac zanikowych, określonych w opisie prac naprawczych, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego jest spisany pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiającego częściowy protokół odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie) o terminie odbioru tych prac.
3. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinien zawierać w szczególności:
1. dzień odbioru przedmiotu umowy,
1. opis odbieranego przedmiotu umowy,
1. oświadczenie Stron o braku albo o istnieniu wad w realizacji przedmiotu umowy.

§ 6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
……. zł netto,
……. zł podatek VAT,
……. zł brutto (słownie brutto: ………. złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jest podpisanie przez Strony końcowego protokołu odbioru, o których mowa w § 5 ust.1. 
4. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od wystawienia faktury/rachunku.
6. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego.
7. Faktura/rachunek zostanie wystawiona/y na następujące dane: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.
8. Od momentu objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawienia faktur w formie ustrukturyzowanej i zamieszczania ich w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), za moment dostarczenia faktury do Zamawiającego uznaje się dzień jej zamieszczenia w KSeF. W przypadku awarii KSeF faktura może zostać dostarczona Zamawiającemu poza systemem KSeF, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz koszty, które ponosi Zamawiający o ile obowiązek taki przewidują obowiązujące przepisy.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o ewentualne kary umowne, o których mowa w § 9. 
11. Wykonawca, który będzie świadczył osobiście  usługi na podstawie niniejszej umowy jako osoba fizyczna zobowiązany jest prowadzić ewidencję czasu pracy i przedstawić 
ją Zamawiającemu razem z fakturą/rachunkiem, o którym/ej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy.**

§ 7
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawców
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy i koordynowania w zakresie obowiązków umownych, w tym do  podpisania protokołów odbioru są: …….. . 
2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do koordynowania spraw związanych
z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie obowiązków umownych, w tym do podpisania protokołu odbioru jest: ………
3. Każda ze Stron oświadcza, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym do podpisywania protokołów odbioru.
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, numerów telefonów i adresów e-mail następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
§ 8
Konflikt interesów
1. Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogą stanowić konflikt interesów w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  W tym samym zakresie Wykonawca jest zobowiązany przeciwdziałać konfliktowi interesów osób, przy pomocy których wykonuje Umowę.
2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.




§ 9
Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w przekazanym przedmiocie umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką mogą dochodzić strony wynosi 20% umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowanie na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 10
Zmiany umowy
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
1) zmiany odnoszące się do zakresu przedmiotu umowy:
a) w sytuacji wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub w istotny sposób ograniczyła możliwość wykonania przedmiotu umowy albo jej części w sposób określony w umowie lub dokumentach zamówienia. Siła wyższa oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a  powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej brzmieniu, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek i klęsk żywiołowych,
b) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
2) zmiany odnoszące się do terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie o czas, w jakim poniżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy: 
a) w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca powołujący się na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe były w okresie wykonywania umowy nietypowe dla danej pory roku,
b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy,
c) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania przedmiotu umowy albo jej części, określonej w ust. 2 pkt 1;
d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
e) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;
3) zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalne w sytuacji konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio zmniejsza sią lub zwiększa się w stosunku do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy i zostanie ustalone na podstawie wyliczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. Powyższa zmiana nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać:
1) opis propozycji zmiany,
2) dowody, z których wynika powód do jej dokonania,
3) uzasadnienie zmiany,
4) wyliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 
5) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
4. Strona zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie do 7 dni roboczych od ich przedłożenia. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie Strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Stronę.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeka Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
1) jeżeli Wykonawca z własnej winy realizuje prace przewidziane Umową w sposób niezgodny ze opisem przedmiotu zamówienia lub umową i nie zmienił sposobu wykonywania umowy w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego jej wykonywania,
2) jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego w rażący sposób zaniedbuje obowiązki umowne,
3) jeżeli Wykonawca naruszy przepisy prawa.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, 2.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem uzasadnienia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 strony sporządzają protokół odbioru przedmiotu umowy na stan obowiązujący przed jej rozwiązaniem i dokonują wzajemnych rozliczeń za wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną. 
2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką środowiskową RDOŚ Rzeszów 
i zobowiązuje się postępować zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
5. W przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej Wykonawca oraz Zamawiający składają kwalifikowany podpis elektroniczny na umowie. Datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze stron.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.**.

                         ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA






* w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej data i miejsce zawarcia umowy zostaną usunięte
** w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej zapis zostanie usunięty
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