Opole, dnia 19 maja 2021 r.

IN.IV.805.2.1.2021.MP

Pan

Andrzej Wesołowski

Burmistrz Tułowic

ul. Szkolna 1

49-130 Tułowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- Dane identyfikacyjne kontroli

- Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, z wizją w terenie wykonania Projektu Przebudowa drogi, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405.

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

- Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 8 Umowy nr PR/G/10/2017/U/16/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Projektu pn. „Przebudowa drogi, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405”, realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w roku 2018.

- Zakres kontroli

  - przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego znak: IN.IV.805.10.27.2017 pn. „Przebudowa drogi, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr PR/G/10/2017 oraz zapisami umowy Nr PR/G/10/2017/U/16/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. o dofinansowanie w roku 2018 środkami budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w roku 2018, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dotacji przekazanego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu,

- weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu w tym przedłożonego sprawozdania z realizacji projektu,

- sprawdzenie Protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy,

- sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji Projektu, korespondencji dotyczącej Projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy),

- sprawdzenie czy Podmiot przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych,

- sprawdzenie przestrzegania przez Podmiot przepisów dotyczących zamówień publicznych,

- sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej 
z realizacją Projektu.

  - okres objęty kontrolą:

2018 – 7 kwietnia 2021 r. tj. do dnia rozpoczęcia kontroli.

- Rodzaj kontroli:

problemowa

- Tryb kontroli:

zwykła

- Termin kontroli:

7 kwietnia – 7 maja 2021 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

- Skład zespołu kontrolnego:

- Agnieszka Świdzińska Inspektor Wojewódzki Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

- Małgorzata Poznańska Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

- Justyna Sperczyńska Kierownik Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika  zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

- Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Andrzej Wesołowski Burmistrz Tułowic, stanowisko objął dnia 22 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

- Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, z nadanym numerem RO.1714 pod pozycją nr 2 i 3 w 2021 r.

- Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Tułowice w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

- Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie zmienioną Aneksem nr 1 w zakresie terminu realizacji zadania oraz Aneksem nr 2 w zakresie wartości zadania. Okres realizacji projektu przebiegał od kwietnia do listopada 2018 roku.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 1 053 702,44 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 526 851,22 zł., na poziomie 50 % wartości zadania, wkład własny – 526 851,22 zł. stanowiący 50 % wartości zadania. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 526 851,22 zł.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą dnia 24 kwietnia 2018 r., nr BF.B.3020.100.2018, o wartości 1 377 600,00 zł brutto, na wykonanie zadania „Przebudowa drogi, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405” do której sporządzono Aneks nr 1, dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniający termin wykonania zadania oraz Aneks nr 2 zawarty dnia 22 października 2018 r. uwzględniający zmiany w zakresie rzeczowym Projektu i zmniejszający wartość zadania do 1 355 793,18 zł. brutto. Nadzór inwestorski pełniony był na podstawie Umowy nr BF.B.3020.107.2018 zawartej dnia 24 kwietnia 2018 r. o wartości 20 664,00 zł. brutto. Inwestycja została oddana do użytkowania z dniem 23 października 2018 r., na podstawie Protokołu końcowego odbioru wykonanych robót z ocena jakościową obiektu – dobrą 
z ostateczną wartością zadania brutto 1 355 793,18 zł. W ramach promocji zadania zostały wykonane Tablice informacyjne dofinansowane ze środków budżetu państwa.

- Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania.

Kontrolę dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi, ulicy Szkolnej, 
w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405” przeprowadzono w oparciu o Listę sprawdzającą do kontroli zamówień publicznych (dołączoną do akt kontroli).

Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), oznaczając sprawę numerem: ZP.271.1.2018. Komisję Przetargową powołano na podstawie zarządzenia Burmistrza Tułowic nr 290/2018 z 14.03.2018 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Ustalenia wartości zamówienia dokonano 20.02.2018 r. na kwotę 1 399 910,34 zł co stanowiło równowartość 324 677,12 €, na podstawie kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych i budowy sieci wodociągowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2018 r. pod numerem 522443-N-2018. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego od dnia 23.02.2018 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego https://bip.tulowice.pl/2025/4331/przebudowa-drogi-gminnej-ulicy-szkolnej-w-mtulowice-wraz-z-przebudowa-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-405.html 
do nadal. Zamawiający udzielał odpowiedzi do zapytań zgłaszanych przez potencjalnych wnioskodawców zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zamieścił odpowiedzi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przekazał odpowiedzi drogą e-mail.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.03.2018 r. o godz. 13:00. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 396 013,00 zł brutto.

W wyniku badania i oceny ofert nie wykluczono żadnego wykonawcy natomiast odrzucono jedną ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – niezgodność oferty z SIWZ.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena: 60 pkt, warunki gwarancji 40 pkt): INSTAL-TECH Paweł Rosiek, ul. 1 Maja 10, 49-130 Tułowice. W dniu 24.04.2018 r. została zawarta umowa na kwotę 1 377 600,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2018 r. pod numerem 500090244-N-2018. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego https://bip.tulowice.pl/2025/4331/przebudowa-drogi-gminnej-ulicy-szkolnej-w-mtulowice-wraz-z-przebudowa-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-405.html dnia 04.04.2018 r.

Zamawiający powiadomił uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty przesyłając stosowne zawiadomienie wiadomością e-mail oraz zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

W ramach kontroli stwierdzono uchybienie formalne – w Protokole z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na str. 2 w punkcie 5 Wartość zamówienia (…) oraz w notatce z ustalenia wartości zamówienia błędnie wskazano datę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego na przebudowę sieci wodociągowej jest 31.08.2018 r. powinno być 31.08.2017 r. zgodnie z przedłożonym kosztorysem. Przedmiotowy błąd nie miał wpływu na prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne:

  - 080-08-0001 koszty własne – kwalifikowalne i niekwalifikowalne,

  - 080-08-0002 koszty Budżetu Państwa.

(kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).

- W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia umowy o dofinasowanie pismami znak:

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., wniosek o dofinansowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Plan składania wniosków o wypłatę dofinansowania, Kosztorys ofertowy dla całej inwestycji o wartości 1 377 600,00 zł. brutto, Umowa nr BF.B.3020.100.2018 zawarta dnia 24 kwietnia 2018 r. na wykonanie zadania o wartości 1 377 600,00 zł. brutto, Umowa nr BF.B.3020.107.2018 zawarta 24 kwietnia 2018 r. o wartości 20 664,00 zł. brutto na pełnienie nadzoru inwestorskiego, Protokół przekazania placu budowy wykonawcy spisany dnia 24 kwietnia 2018 r., Karta wzorów podpisów z dnia 26 kwietnia 2018 r.,

  - RiPG.042.1.2018  z dnia 28 maja 2018 r., korekta wniosku o dofinansowanie, Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Planu składania wniosków o wypłatę dofinansowania w zakresie rozbieżności wskazanych wartości we wniosku o dofinasowanie a kosztorysem,

  - RiPG.042.1.2018  z dnia 4 czerwca 2018 r., druga korekta wniosku o dofinansowanie, Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Planu składania wniosków o wypłatę dofinansowania w zakresie rozbieżności wskazanych wartości we wniosku o dofinansowanie a przedłożoną dokumentacją,

stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

- W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia Aneksu nr 1 do umowy o dofinasowanie pismami znak:

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., do zawarcia Aneksu nr 1 w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania, Harmonogram rzeczowo

– finansowy, Plan składania wniosków o wypłatę dofinansowania, Aneks nr 1 do Umowy BF.B.3020.100.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., zawarty dnia 10 sierpnia 2018 r., zmieniający termin zakończenia robót przez Wykonawcę z 10 września 2018 r. na 12 października 2018 r., załącznik do Aneksu nr 1

– Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 10 sierpnia 2018 r., opinia Projektanta w zakresie wprowadzenia zmian w projekcie z dnia 3 sierpnia 2018 r., dokumentacja techniczna przedstawiająca wprowadzone zmiany w projekcie, Przekrój A-A, Przekrój B-B, Przekrój C-C, Przekrój D-D, Przekrój E-E,

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., uzupełnienie do zawarcia Aneksu nr 1 Wniosek o dofinansowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Plan składania wniosków o wypłatę dofinansowania,

stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

- W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji pierwszej transzy przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., wraz z fakturami VAT:

- nr FV 3/05/R/2018 z dnia 30 maja  2018 r., na kwotę brutto 89 329,82 zł, z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 2, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,

- nr FV 3/06/R/2018 z dnia 29 czerwca  2018 r., na kwotę brutto 157 375,56 zł z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 4, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,

- nr FV 1/07/R/2018 z dnia 31 lipca  2018 r., na kwotę brutto 152 301,12 zł z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 5, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,

- nr FV 1/08/R/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., na kwotę brutto 212 137,58 zł z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 6, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,

wraz z opisami faktur i potwierdzeniami bankowymi dokonania zapłaty;

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 18 września 2018 r., skorygowanego wniosku o wypłatę dotacji wraz z korektą faktury nr FV 1/08/R/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 6, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót;

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 2 października 2018 r., ponownie skorygowanego wniosku o wypłatę dotacji wraz z korektą faktury nr FV 1/08/R/2018 z dnia 
21 sierpnia 2018 r., z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 6, Zestawieniem wartości wykonanych robót, szczegółowym zestawieniem wykonanych robót, zaktualizowanym Planem składania wniosku o wypłatę dotacji;

z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

- W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem zawarcia Aneksu nr 2 do umowy o dofinasowanie pismami znak:

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 31 października 2018 r., do zawarcia Aneksu nr 2 w zakresie zmiany powykonawczej wartości zadania, Wniosek o dofinansowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Planu składania wniosków o wypłatę dofinansowania, Aneks nr 2 do Umowy BF.B.3020.100.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., zawarty dnia 22 października 2018 zmieniający wynagrodzenie dla Wykonawcy na kwotę brutto 1 355 793,18 zł., załącznik do Aneksu nr 2 z dnia 22 października 2018 r.

– Harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z kosztorysem powykonawczym o wartości brutto 1 355 793,18 zł.,

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 8 listopada 2018 r., korekta dokumentacji do zawarcia Aneksu nr 2, wniosek o dofinansowanie, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Plan składania wniosków o dofinansowanie,

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 19 listopada 2018 r., korekta kosztorysu powykonawczego dla całego zakresu rzeczowego z tabelą scaloną o wartości brutto 1 355 793,18 zł.,

stwierdzono, iż jest tożsama z dokumentacją przedłożoną w jednostce kontrolującej.

- W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę końcową dotacji przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 8 listopada 2018 r., wraz z załącznikami: Protokół końcowy odbioru wykonanych robót i przekazania ich do eksploatacji  dobrą oceną jakościową obiektu, spisany dnia 23 października 2018 r. wraz ze szczegółowym zestawieniem wykonanych robót, kosztorys powykonawczy dla całego zakresu rzeczowego na wartość brutto 1 355 793,18 zł., z fakturami VAT:

- nr FV 1/09/R/2018 z dnia 28 września  2018 r., na kwotę brutto 220 992,76 zł, z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 7, Zestawieniem wartości wykonanych robót,

- nr FV 2/10/R/2018 z dnia 23 października 2018 r., na kwotę brutto 210 486,08 zł, z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 9, Zestawieniem wartości wykonanych robót, Szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,

- nr KV 1/2018 z dnia 23 października 2018 r., (korekta do faktury FV 1/08/R/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.) na wykonanie zadania o ujemnej wartości brutto -4 738,77 zł, z Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 6a, Zestawieniem wartości wykonanych robót, Szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,

- nr FV 6/10/2018 z dnia 26 października 2018 r., na kwotę brutto 20 664,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego,

wraz z opisami faktur i potwierdzeniami bankowymi dokonania zapłaty;

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 30 listopada 2018 r., skorygowanego wniosku o wypłatę dotacji wraz ze skorygowaną fakturą nr FV 2/10/R/2018 z opisem, Protokołem częściowego odbioru wykonanych robót nr 9, Zestawieniem wartości wykonanych robót, Szczegółowym zestawieniem wykonanych robót,

z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.

- Poddano ocenie dokumentację sprawozdawczą z realizacji Projektu w tym sprawozdanie przedłożone pismem znak:

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 28 stycznia 2019 r., sprawozdanie z realizacji Projektu wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą promocję zadania,

  - RiPG.042.1.2018 z dnia 12 lutego 2019 r., dodatkową dokumentacją fotograficzną potwierdzającą promocję zadania;

z pozytywnym wynikiem.

- Skontrolowano dokumentację OT przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy dnia 30 listopada 2020 r., pod numerem OT/2018/32 jako środka trwałego z numerem inwentarzowym, z pozytywnym wynikiem. (kserokopię załączono do akt sprawy).

- Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj. książkę drogi/obiektu założoną dnia 2 stycznia 2006 r. z ostatnim wpisem dla kontroli jednorocznych w dacie przeprowadzenia kontroli dnia 20 lipca 2020 r. Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem. (kserokopię załączono do akt sprawy).

- Skontrolowano zapisy Dziennika Budowy założonego dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Tułowicach, z pierwszym wpisem w dacie 22 maja 2018 r. informującym o przekazaniu placu budowy i z ostatnim wpisem dnia

12 października 2018 r. potwierdzającym wykonanie prac i elementów będących w zakresie przedmiotowego zadania (kserokopia załączona do akt sprawy).

- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy drogi, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z włączeniem do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405, będącej drogą gminną, na całym odcinku 342,0 mb wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowo – betonowej oraz kostki granitowej ciętej ze wszystkich stron spoinowanej o odmiennej kolorystyce szarej i jasno bordowej, ograniczonej obustronnie krawężnikami wraz z obustronnym chodnikiem w części zabudowy przechodzącym w jednostronny o nawierzchni z kostki brukowo – betonowej jasno szarej. Została wykonana ścieżka rowerowa oraz zjazdy indywidualne do posesji z zastosowaniem nawierzchni z kostki brukowo - betonowej jasno bordowej. W drodze zostało wyznaczone przejście dla pieszych. W ciągu drogi wyznaczono miejsca postojowe zwykłe oraz dla osób niepełnosprawnych z nawierzchnią w kolorze niebieskim. W zakresie odwodnienia wykonano w jezdni studzienki ściekowe odprowadzające wody opadowe natomiast w chodniku zastosowano korytka betonowe odprowadzające wody opadowe. Postawiono oznakowanie pionowe (znaki drogowe). Tereny przyległe obsiano trawami. W zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej ograniczonej krawężnikami. Zostały postawione tablice informacyjne w ramach promocji zadania, zgodne z opracowanym wzorem. Zadanie wykonane jest prawidłowo zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji fotograficznej wykonanej na miejscu realizacji Projektu, która stanowi załącznik do protokołu. Protokół oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

- W ramach promocji projektu zamieszczono informację o realizacji Projektu 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tułowicach w zakładce dla Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Podano w miejscu realizacji inwestycji zamieszczono Tablice Promocyjne zgodnie z założeniami programu i zapisami umowy o dofinansowanie nr PR/G/10/2017/U/16/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.

- Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach.

- Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie Projektu, przy zachowaniu wskaźników rzeczowych Projektu.

- Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń

Jednostka kontrolowana zgłosiła zastrzeżenia do pkt. 14 oraz pkt. 15 w zakresie błędnie podanej jednostki kontrolowanej oraz numeru umowy na dofinansowanie. Zastrzeżenia zostały uwzględnione w Wystąpieniu Pokontrolnym.

- Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej (*)

Nie dotyczy.

- Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (*)

Nie dotyczy.

- Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224). Proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

Nie dotyczy.

- Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Kałuża-Swoboda

Dyrektor Wydziału

Infrastruktury i Nieruchomości

(pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

(*) W razie potrzeby (art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - Dz.U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.)

# Text boxes

WOJEWODA OPOLSKI