**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Kozienicach

Termin realizacji: 45 dni od podpisania umowy

1. **Opis i zakres robót budowlanych**

Przygotowanie pomieszczeń do malowania, zabezpieczenie okien i mebli na czas remontu. W razie konieczności meble proszę przesunąć.

Dwukrotne malowanie pomieszczeń biurowych nr 1 i 2, korytarza, WC oraz pomieszczenia socjalnego farbą akrylową paroprzepuszczalną wraz z gruntowaniem powierzchni przed malowaniem.

Demontaż istniejącej wykładziny typu gumolit w pomieszczeniu biurowym nr 1 Demontaż istniejących paneli podłogowych w pomieszczeniu biurowym nr 2

Montaż w pomieszczeniach biurowych nr 1 i 2 nowej podłogi z paneli winylowych klasy min.33.

Montaż nowych progów przejściowych oraz listew przypodłogowych.

Dobranie i oklejenie drzwi wewnętrznych do pokoi biurowych nr 1 i 2 okleiną.

Mycie i czyszczenie po robotach budowlanych.

Wywóz elementów z rozbiórki , utylizacja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie powierzchni przed malowaniem, wyniesienie zbędnych mebli | kpl | 1,00 |
| Przygotowanie powierzchni do malowania , oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbą akrylowa paroprzepuszczalna, posprzątanie po malowaniu | m2 | 156,45 |
| Zerwanie posadzki z tworzyw oczyszczenie, skucie posadzki wyrównanie podłoża warstwa samopoziomująca, wywóz wraz z utylizacją | m2 | 24,27 |
| Posadzki z paneli podłogowych winylowych na klik wraz z podkładem jako podłoga pływająca | m2 | 24,27 |
| Listwy przyścienne , cokół listwa PCW | m | 41,00 |
| Listwy progowe drzwi wejściowych | m | 6,20 |
| Wymiana okleiny skrzydeł drzwiowych 90 płytowe wew. | m2 | 3,60 |