Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Kompleksowa cyfryzacja i automatyzacja działalności Unia Sp. z o.o. w oparciu o zasady Przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie inteligentnych i zautomatyzowanych rozwiązań produkcyjnych i IT o numerze KPOD.01.11-IP.06-0252/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził, zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r. kontrolę w UNIA Sp. z o.o. (dalej: OOW) z siedzibą w Grudziądzu. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 16 lutego do 6 marca 2026 r. na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu.

Zakres kontroli obejmował: weryfikacji osiągnięcia przez UNIA Sp. z o.o.  wskaźnika A29G  - Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach w przedsięwzięciu pn. Kompleksowa cyfryzacja i automatyzacja działalności Unia Sp. z o. o. w oparciu o zasady Przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie inteligentnych i  zautomatyzowanych rozwiązań produkcyjnych i IT (dalej: przedsięwzięcie), w okresie obowiązywania umowy nr 24/KPO/DWMiFE/2025 zawartej 14 maja 2025 r. (dalej: umowa).

Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował Przedsięwzięcie w 2 miejscowościach: w Grudziądzu w województwie kujawsko-pomorskim oraz w Brzegu w  województwie opolskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że w jego ramach OOW zgodnie z umową wykonał 9 zadań, które stanowiły  o realizacji przedsięwzięcia oraz osiągnął i prawidłowo udokumentował 4 wskaźniki wymagane według stanu na 31 grudnia 2024 i 1 wskaźnik wymagany na 31 grudnia 2025  r.

W wyniku weryfikacji wydatków – obejmującej próbę 37 faktur (33% wszystkich) związanych z realizowanym przedsięwzięciem potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że nie zostały sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) ppkt 2, 5 i 7 załącznika nr 12 do umowy. W trakcie czynności kontrolnych OOW przedłożył nowe opisy do 37 faktur objętych próbą. Potwierdzono, że wszystkie faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności, tj. od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem że 1 faktura została opłacona częściowo po okresie kwalifikowalności.

OOW w toku kontroli na miejscu nie przedstawiał oryginału 1 protokołu odbioru, co jako naruszające wymogi umowy uznano za nieprawidłowość.

W celu realizacji Przedsięwzięcia OOW przeprowadził 35 postępowań. Na próbie 6 z 35 (17%), postępowań w tym:

- 5 przeprowadzonych w trybie Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1,

- 1 z wyłączeniem zastosowania Zasady konkurencyjności na podstawie § 6 ust. 1. W toku kontroli potwierdzono, że OOW prawidłowo skorzystał z ww. wyłączenia.

Stwierdzono, że w badanych postępowaniach naruszone zostały wymogi określone w Zasadzie konkurencyjności w następującym zakresie: niezłożenia w 3 postępowaniach przez członków komisji przetargowej oświadczeń o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami oraz przypisania w 5 postępowaniach w zapytaniach ofertowych łącznej wagi punktowej do jednego kryterium oceny bez wskazania sposobu przyznawania punktów składowych za spełnienie szczegółowych elementów tego kryterium.

OOW opisał przedmiot zamówienia w 1 postępowaniu w sposób niewyczerpujący i nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, co jako naruszające wymogi określone w § 4 ust. 3 Zasady konkurencyjności skutkowało nałożeniem korekty finansowej, o której mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 2 Taryfikatora korekt finansowych dla wydatków ponoszonych na realizację Przedsięwzięć w ramach inwestycji A2.1.1 KPO.

Ponadto, w badanych postępowaniach stwierdzono łącznie 8 uchybień formalnych nie mających wpływu na przebieg postępowania.

Sformułowano następujące zalecenia pokontrolne:

- Dostarczenie do siedziby MAP oryginału 1 protokołu odbioru– najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania Informacji pokontrolnej – w celu potwierdzenia przez Departament Kontroli i Audytu jego posiadania przez OOW.

- Dostarczenie do siedziby MAP korekty 1 faktury lub noty korygującej – najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania Informacji pokontrolnej – w celu potwierdzenia przez Departament Kontroli i Audytu dokonania jej korekty w zakresie liczby zakupionych sztuk serwerów.

- Dostarczenie do siedziby MAP oryginału 1 aneksu do umowy zawartej z wykonawcą– najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania Informacji pokontrolnej – w celu potwierdzenia przez Departament Kontroli i Audytu dokonania zmiany błędnego zapisu umownego w zakresie okresu gwarancji.

- Złożenie korekty wniosku o płatność uwzględniającego dokonane w trakcie kontroli zmiany w zakresie wydatków kwalifikowalnych oraz dofinasowania, ujęte w poprawionych opisach faktur, w tym opisie 1 faktury opłaconej częściowo po okresie kwalifikowalności.

- Wystąpienie do Ministerstwa Aktywów Państwowych z wnioskiem o uzyskanie zgody na wprowadzone zmiany w zakresie realizacji zadań nr 2, 8 i 9, ustalone w trakcie kontroli.

Ponadto, w przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych zarekomendowano dokładanie przez Spółkę należytej staranności przy: sporządzaniu dokumentów księgowych, sporządzaniu i przechowywaniu dokumentów potwierdzających odbiór przedmiotu zamówienia, stosowaniu właściwych logotypów na dokumentacji, dokumentowaniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia; aktualizowaniu wewnętrznych procedur do wymogów wynikających z otrzymanego dofinansowania.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.

Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.

Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.

Dalej: Umowa.