Realizacja Projektu FENX.06.01-IP.03-0004/24 pn. „Modernizacja infrastruktury systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia, priorytet FENX.06 Zdrowie Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Nazwa projektu:
„Modernizacja infrastruktury systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie kujawsko-pomorskim”.
Opis projektu:
W województwie kujawsko-pomorskim od 2016 roku funkcjonuje zintegrowany cyfrowy system łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego, który swym zasięgiem obejmuje całe województwo. System oparty został na urządzeniach analogowo-cyfrowych i stacjach przemiennikowych typu SLR 5500 oraz typu DR 3000 z wykorzystaniem struktur anten bazowych i masztów. Rozwój techniki cyfrowej powoduje konieczność wymiany najstarszych elementów systemu oraz zapewnienie jednolitej wersji oprogramowania sprzętowego, niezbędnego do skutecznego zarządzania systemem. Przeprowadzone planowanie radiowe wskazuje, iż w celu poprawy zasięgów radiowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, niezbędna jest rozbudowa systemu o kolejny przemiennik radiowy.
Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury systemu łączności radiowej PRM w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu zaplanowano relację następujących działań :
- wymianę 32 szt. najstarszych radiotelefonów bazowych będących na wyposażeniu ZRM,
- wymianę 94 szt. radiotelefonów nasobnych będących na wyposażeniu ZRM,
- wymianę 9 szt. radiotelefonów w miejscach posadowienia radioserwerów,
- zabezpieczenie przez okres 5 lat aktualizacji oprogramowania dla 18 przemienników funkcjonujących na stacjach przemiennikowych,
- wymianę przemienników radiowych w 2 lokalizacjach: Toruń, Inowrocław,
- rozbudowę sieci przekaźników o nową lokalizację w miejscowości Koronowo, w tym instalację masztu antenowego o wysokości 12 m dla nowej stacji przekaźnikowej,
- doposażenie 61 miejsc stacjonowania ZRM w radiotelefony z zasilaczem, akumulatorem buforowym 40Ah 12V oraz zabezpieczeniem i anteną VHF.
Celem projektu jest wsparcie podmiotów działających w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego poprzez wymianę, doposażenie i rozbudowę systemu łączności radiowej PRM w woj. kujawsko-pomorskim.
Efektem realizacji projektu będzie: zwiększenie zasięgu łączności radiowej PRM oraz poprawa jakości korespondencji radiowej realizowanej pomiędzy poszczególnymi elementami sieci łączności radiowej, unowocześnienie systemu i zabezpieczenie standardu zgodnego z wdrażanym na szczeblu krajowym Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM).
Nr projektu:
FENX.06.01-IP.03-0004/24

Beneficjent:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel szczegółowy:
EFRR.CP4.V Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej
Program:
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
Priorytet:
FENX.06 Zdrowie
Działanie:
FENX.06.01 System ochrony zdrowia
Wartość projektu:
1.644.901,26 zł
Poziom dofinansowania UE w % :
79,71
Dofinansowanie UE:
1.311.150,79 zł
Data rozpoczęcia projektu:
1.04.2025 r.
Data zakończenia projektu:
31.05.2026 r.
Miejsce realizacji projektu:
powiat aleksandrowski: Nieszawa, Bądkowo, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski; powiat brodnicki: Górzno, Jabłonowo-Pomorskie, Brodnica; powiat bydgoski: Koronowo, Bydgoszcz, Dobrcz, Solec Kujawski; powiat chełmiński: Chełmno; powiat golubsko-dobrzyński: Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie; powiat grudziądzki: Grudziądz, Łasin, Radzyń Chełmiński; powiat inowrocławski: Inowrocław, Gniewkowo, Kruszwica, Janikowo; powiat lipnowski; Lipno, Dobrzyń nad Wisłą; powiat mogileński: Mogilno, Strzelno; powiat nakielski: Nakło nad Notecią, Mrocza, Kcynia, Szubin; powiat radziejowski: Radziejów, Osięciny; powiat rypiński: Rypin, Skrwilno; powiat sępoleński: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Więcbork; powiat świecki: Dolna Grupa (gm. Dragacz), Świecie, Lniano, Nowe, Osie; powiat toruński: Chełmża, Toruń, Łubianka, Czernikowo; powiat tucholski: Tuchola, Gostycyn, Śliwice; powiat wąbrzeski: Wąbrzeźno, Płużnica; powiat włocławski: Włocławek, Chodecz, Kowal, Brześć Kujawski, Izbica Kujawska; Śmiłowice (gm. Choceń); powiat żniński: Żnin, Barcin, Rogowo

Dodatkowe informacje: #FuduszeUE