## Slide 1
Raport końcowy z realizacji projektu: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja,Internet,urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego.

## Slide 2
Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego
Wnioskodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beneficjent: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Partnerzy: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studio Filmów Rysunkowych
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”; Budżet Państwa – część budżetowa nr 24
CEL PROJEKTU
Celem projektu była cyfrowa rekonstrukcja, digitalizacja i upowszechnianie zasobów polskiej kinematografii oraz zwiększenie ich dostępności poprzez cyfryzację posiadanych zasobów i zapewnienie interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi repozytoriami danych publicznych

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01.12.2017 | 30.11.2020
Faktyczny: | 01.12.2017 | 30.10.2021
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Ogółem | 111838378.72 | 107292917.71
w tym środki UE | 78612786.05 | 75121952.02

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
Projekt był realizowany w ramach 5 zadań:
Zadanie 1: Faza przygotowawcza projektu
Zadanie zostało zrealizowanie, wszystkie powiązane kamienie milowe zostały osiągnięte
Opracowano studium wykonalności projektu
Zadanie 2: Rekonstrukcja cyfrowa materiałów filmowych do których prawa autorskie posiadają Członkowie Konsorcjum wszystkie powiązane kamienie milowe zostały osiągnięte
Zrekonstruowano w 3 etapach:
160 filmów fabularnych,
71 filmów dokumentalnych,
474 filmy animowane
oraz
zdigitalizowano 3108 kronik Polskiej Kroniki Filmowej, dodatkowo zostało udostępnionych 8 tytułów

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Zadanie 3: Adaptacja pomieszczeń do Centrum Dystrybucji, wszystkie powiązane kamienie milowe zostały osiągnięte
Odebrano prace budowlane, których celem była adaptacja pomieszczeń do potrzeb Centrum Dystrybucji
Zadanie 4: Wyposażenie Centrum Dystrybucji, zadanie zostało zrealizowane, wszystkie powiązane kamienie milowe zostały osiągnięte
Przeprowadzono postępowania w celu wyłonienia dostawców wyposażenia,
Podpisano umowy z wykonawcami i dostawcami prac oraz wyposażenia,
Dokonano odbioru prac instalatorskich.
Zadanie 5: Informacja i Promocja, zadanie zostało zrealizowane, wszystkie powiązane kamienie milowe zostały osiągnięte
Przeprowadzono ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną,
Przygotowano film promujący projekt,
Zaprezentowano wyniki i postęp prac podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,
Prowadzono działania informacyjne w mediach społecznościowych.

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Produkty projektu: zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania do głębokiej archiwizacji, cyfrowe repozytorium na potrzeby udostępniania, platforma on-line w ramach Centrum Dystrybucji, API do bazy danych | 2020-11-30 | 2021-10-31 | 
E-usługi: repozytorium cyfrowe – dojrzałość na poziomie 4, cyfrowa platforma online (aplikacja WEB, aplikacje mobilne, aplikacje telewizyjne) – dojrzałość na poziomie 4, aplikacja WEB do zarządzania platformą (CMS) – dojrzałość na poziomie 5, API do bazy danych – dojrzałość na poziomie 5, Moduł licencjobiorców do obsługi użytkowników profesjonalnych – dojrzałość na poziomie 3 | 2020-11-30 | 2021-10-31 | 

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
Platforma
KRONIK@
Repozytorium cyfrowe
Pamięć masowa w chmurze
(cloud storage)
System ERP
Moduł licencjobiorców do obsługi użytkowników profesjonalnych
Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji – AI
Cyfrowa platforma online (aplikacja WEB, aplikacje mobilne, aplikacje telewizyjne)
Moduł płatności
on-line
Aplikacja WEB do zarządzania platformą (CMS)
Zbiór danych wejściowych

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Wskaźniki projektu i aktualny stan ich realizacji: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 6 140 000,00 | 235 361,00
Liczba wygenerowanych API | Szt. | 1 | 1
Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego | Szt. | 2 | 2
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 3813 | 3821

## Slide 9
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba udostępnionych online dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 3813 | 3821
Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 1
Liczba baz danych udostępnionych przez API | Szt. | 1 | 1
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 3007 | 3076,55
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 3007 | 3076,55

## Slide 10
KORZYŚCI Z PROJEKTU
Nazwa | Opis
Powszechne udostępnienie zasobów filmowych będących w posiadaniu Partnerów Projektu | Zachowanie dla przyszłych pokoleń materiałów o charakterze historycznym, stworzenie możliwości ponownego wykorzystania istniejących zasobów przez obecnych i przyszłych twórców działających w branży kreatywnej
Digitalizacja dokumentów stanowiących informacje sektora publicznego stanowiących zasoby polskiej kinematografii | Zapobieganie procesowi utraty materiałów wyjściowych spowodowanemu procesami niszczenia materiałów filmowych stanowiących informacje sektora publicznego, a będących w posiadaniu Partnerów Projektu, zachowanie istniejących dóbr kultury dla przyszłych pokoleń, stworzenie warunków umożliwiających powszechny dostęp do zasobów kultury filmowej osobom niepełnosprawnych (w szczególności nie(do)widzącym i nie(do)słyszącym
Optymalizacja nakładów finansowych ponoszonych na digitalizację filmowych zasobów kultury | Zwiększenie różnorodności digitalizowanego materiału w ramach jednego projektu, zwiększenie zakresu realizacji projektu poprzez dostęp do materiałów filmowych będących w posiadaniu podmiotów dysponujących prawami autorskimi do tytułów objętych procesem digitalizacji realizowanym w ramach projektu

## Slide 11
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Repozytorium cyfrowe dojrzałość e-usługi na poziomie 4 | System powstał w zgodzie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z2016 poz.113), i spełnia zasady bezpieczeństwa poprzez: wysoki poziom specjalizacji pracowników skorelowany z czynnym nadzorem przez kadrę zarządzającą na newralgicznych etapach procesów posiadanie certyfikatu ISO 9001 przez Dostawców usług serwisowych wysoki poziom zabezpieczenia zasobów na styku sieci LAN/WAN, rozproszenie zasobów platformy dystrybucyjnej dbałość utrzymania poziomu zabezpieczeń programistycznych poprzez aktualizację wszelkich części oprogramowania przeprowadzanie cyklicznych audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych system wspiera IPv4 oraz IPv6 w zakresie: firewall, ochrony w warstwie aplikacji, protokołów routingu dynamicznego monitoring stanu realizowanych połączeń VPN analizę bezpieczeństwa systemu zaporowego Firewall kontrolę dostępu – zapora ogniowa klasy Stateful Inspection kontrolę aplikacji
Cyfrowa platforma online (aplikacja WEB, aplikacje mobilne, aplikacje telewizyjne) dojrzałość e-usługi na poziomie 4 | Wszystkie części składowe platformy oraz procedury obsługi kont zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO/GDPR. Serwery zbierające ruch, umieszczone są zarówno za firewall’ami własnymi, jak i firewall’ami centrów danych, w których się znajdują. Ich praca jest monitorowanaw sposób ciągły, a zbierane logi są analizowane. System monitoringu tych maszyn realizowany jest w systemie 24/7 (całą dobę siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy). Wykrywa on i następnie powiadamia dedykowane do tego zadania osoby o niepożądanych zjawiskach, przeciążeniach, niedostępności lub innego rodzaju oznakach nieprawidłowej pracy. Przy tym systemie pełnią dyżury wykwalifikowane osoby i ich zadaniem jest niezwłoczna reakcja na wszelkie anomalie w działaniu infrastruktury sprzętowo-softwarowej. Projekt zapewnia dostępność graficznych interfejsów dla wszystkich użytkowników w stopniu wykraczającym poza minimum określone w wytycznych WCAG 2.0 wskazane w Rozporządzeniu RM.
Aplikacja WEB do zarządzania platformą (CMS) dojrzałość e-usługi na poziomie 5 | 
API do bazy danych dojrzałość e-usługi na poziomie 5 | 

## Slide 12
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH –cd.
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Moduł licencjobiorców do obsługi użytkowników profesjonalnych dojrzałość e-usługi na poziomie 3 | poufność transmisji danych – połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN ochronę przed malware ochronę przed atakami – Intrusion Prevention System kontrolę stron www kontrolę zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMPT, POP3 zarządzanie pasmem (QqS, Traffic shaping) mechanizmy ochrony przed wyciekami poufnej informacji (DLP) analizę ruchu szyfrowanego protokołem SSL analizę ruchu szyfrowanego protokołem SSH weryfikację poprawności konfiguracji elementów sieciowych systemu informatycznego. w ramach wykonywanych testów bezpieczeństwa weryfikację poprawności reakcji systemu zabezpieczeń na wykonywane ataki ograniczenie dostępu do poszczególnych komponentów i produktów Projektu wyłącznie do dedykowanych i uprawnionych pracowników Instytucji. centrum danych dysponuje źródłem nieprzerwanego zasilania (UPS), systemem zapobiegania pożarom i ochrony przeciwpożarowej , systemem wykrywania naruszeń fizycznych i zapobiegania im oraz systemem kontroli środowiskowej.

## Slide 13
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH - cd.
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Moduł licencjobiorców do obsługi użytkowników profesjonalnych dojrzałość e-usługi na poziomie 3 | wszystkie części składowe platformy oraz procedury obsługi kont są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO/GDPR. wysoki poziom SLA produktów i usług dostarczanych przez Dostawców zewnętrznych (gwarantowany czas reakcji na awarie) wdrożone dedykowane procedury bezpieczeństwa i instrukcje wewnętrzne dotyczące poszczególnych procesów operacyjnych wykonywanych przez Zespół Wsparcia Technicznego wszelkie komponenty infrastruktury umieszczone są zarówno za firewall’am własnym jak i poszczególnych Dostawców. Ich praca jest monitorowana w sposób ciągły, a zbierane logi są analizowane. System monitoringu realizowany jest w systemie 24/7 (całą dobę siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy). Wykrywa on i następnie powiadamia dedykowane do tego zadania osoby o niepożądanych zjawiskach, przeciążeniach, niedostępności lub innego rodzaju oznakach nieprawidłowej pracy. Przy tym systemie pełnią dyżury wykwalifikowane osoby i ich zadaniem jest niezwłoczna reakcja na wszelkie anomalie w działaniu infrastruktury sprzętowo-softwarowej. projekt zapewnia dostępność graficznych interfejsów dla wszystkich użytkowników w stopniu wykraczającym poza minimum określone w wytycznych WCAG 2.0 wskazane w Rozporządzeniu RM.

## Slide 14
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Zmniejszenie liczby użytkowników rzeczywistych lub odsłon/odtworzeń w okresie trwałości projektu | mała | niskie | zmniejszenie zagrożenia
Prawne ograniczenia w zakresie udostępniania zasobów kultury publicznie. | mała | znikome | współdzielenie ryzyka

## Slide 15
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Wysoka fluktuacja zespołu/kadry utrzymaniowego | średnia | niskie | zmniejszenie zagrożenia
Inflacja, wzrost kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzeń | mała | średnie | tolerowanie ryzyka
Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń | średnia | średnie | zmniejszenie zagrożenia
Wystąpienie cyberataku | średnia | średnie | zmniejszenie zagrożenia

## Slide 16
Dziękuję za uwagę