OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie ekshumacji szczątków z terenu cmentarza polowego poległych żołnierzy armii sowieckiej zlokalizowanego w kolizji z inwestycją pn.:
„Budowa obw. Gryfina w ciągu DK31”.

Szczecin 2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres rzeczowy Zadania Wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekshumacji szczątków z terenu cmentarza polowego poległych żołnierzy armii sowieckiej zlokalizowanego w kolizji z inwestycją pn.: „Budowa obw. Gryfina w ciągu DK31”

Celem zamówienia jest zwolnienie terenu pod inwestycje drogową poprzez wykonanie prac ekshumacyjnych wraz z zabezpieczeniem szczątków i przeniesieniem ich do mogiły zbiorowej na cmentarz żołnierz Armii Radzieckiej w Gryfinie – zgodnie z uzyskaną przez Zamawiającego Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak: SO-1.5230.71.2023.LJ z dnia 22 listopada 2023 r. oraz uzyskaną decyzją nr 164/2023 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sygn.. BUWII-9200-247(5)/2023/PC z dnia 1 grudnia 2023 r. pozwalająca na przeprowadzenie ekshumacji.

Inwestorem jest Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70 – 340 Szczecin.

Dane szczegółowe:

Cmentarz polowy żołnierzy sowieckich położony jest w liniach rozgraniczenia inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu DK31, przybliżony obszar do objęcia pracami ekshumacjnymi wynosi około 100 -150 arów, zgodnie z dokumentami pozyskanymi przez Zamawiającego informacjami ilość jednostek ekshumacyjnych w przybliżeniu oszacowano na 400 – 600 sztuk.

W celu wykonania prac objętych zamówieniem Zamawiający uzyskał następujące opinie, uzgodnienia i postanowienia:

- Decyzja Instytutu Pamięci Narodowej na przeprowadzenie ekshumacji

- Decyzja Wojewody zachodniopomorskiego wskazująca miejsce ponownego pochówku

Zadania Wykonawcy

- W szczególności zamówienie obejmować będzie:

- Wykonanie prac ekshumacyjnych w tym:

- eksploracja grobów poprzez wydobycie z nich szczątków ludzkich wraz z przedmiotami znajdującymi się w grobach, w sposób umożliwiający przypisanie znalezionych przedmiotów do poszczególnych szczątków, szczególnie służących do identyfikacji oraz przedmiotów osobistych;

- identyfikacji w przypadku takiej możliwości;

- zabezpieczenie wydobytych szczątek w sarkofagach ekshumacyjnych do czasu ponownego pochówku;

- transport na miejsce docelowe w miejsce złożenia szczątek wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z uzyskaną decyzją;

- przeprowadzenie wszystkich koniecznych czynności związanych z ponownym pochówkiem.

b) dodatkowo Zamawiający wskazuje na konieczność:

- prowadzenie stałego monitoringu przy użyciu wykrywaczy metali;

- stałej współpracy z patrolem saperskim;

- stałej współpracy z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie robót ziemnych tj. odhumusowania obszaru cmentarza, hałdowanie nadkładu ziemi w wytyczonych granicach inwestycji – w celu dochowania ciągłości prac w trakcie realizacji inwestycji należy przygotować harmonogram współpracy z Wykonawcą i bezwzględnie go przestrzegać, wszelkie uzgodnienia powinny być konsultowane z osobami wskazanymi do kontaktu (VII pkt 4).

- naprawy uszkodzonych w czasie prac istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

c) Sporządzenie sprawozdania z całości prac ekshumacyjnych oraz przekazanie go do IPN i Zamawiającego (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna sprawozdania wraz z katalogiem zdeponowanych w grobach):

•	Wstęp – przedmiot zlecenia;

•	Opis obiektu (ewentualne tło historyczne rejonu);

•	Opis prac ekshumacyjnych;

•	Analizę – opis szczątków (liczba, płeć, wiek)

•	Podsumowanie – wnioski;

•	Krótką informację dotyczącą uporządkowaniu terenu po wykonaniu ekshumacji;

•	Mapkę z zaznaczoną nowym pochówkiem;

•	Dokumentację fotograficzną (podczas prowadzenia prac, szczątków, artefaktów i nowej mogiły);

•	Wykaz przedmiotów (artefaktów) pozyskanych w czasie ekshumacji i informacja o ich dalszych losach.

d) wypełnienie pozostałych warunków decyzji Prezesa IPN.

- Warunki terminowe wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu Umowy:
- prace ekshumacyjne: do 20 dni od protokolarnego przekazania terenu ,

- wykonanie sprawozdania zgodnie z wymogami IPN: do 70 dni od zakończenia prowadzenia prac w terenie, wraz z informacją o przyjęciu sprawozdania przez IPN i ZUW.

Łącznie termin wykonania prac ekshumacyjnych – 90 dni.

# IV. 	Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena (C)– 60% = 60 pkt

Kierownik badań – z doświadczeniem kierownika badań na zadaniu w zakresie ekshumacji cmentarzy z okresu II wojny światowej (minimum 50 pochówków w ramach jednego zadania) - 40%= 40 pkt

Kryterium „Cena”:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C =; C min; x 60 pkt. C o. gdzie:; C min; – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł). C o; – cena brutto badanej oferty (zł).

Kryterium „Kierownik badań”:

Kryterium „Kierownik badań”: będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym.

W ramach kryterium punkty zostaną przyznane  w skali 0 - 40 pkt.

Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg poniższej tabeli

| Kierownik badań – przeprowadzenie 1 ekshumacji | 0 pkt |
| --- | --- |
| Kierownik badań – przeprowadzenie 2 ekshumacji | 20 pkt |
| Kierownik badań – przeprowadzenie 3 ekshumacji | 40 pkt |

UWAGA:

- Jeżeli Wykonawca nie wskaże osób wchodzących w skład zespołu na formularzu ofertowym, to w tym kryterium oferta otrzyma 0 (zero) punktów.

V. Odbiór prac i płatność

Odbiór prac nastąpi po dopełnieniu wszystkich warunków umowy, po przedłożeniu Zamawiającemu sprawozdania, przekazaniu sprawozdania do IPN, ZUW i zamawiającego oraz po ponownym pochówku ekshumowanych szczątków – co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego bez uwag. Płatność nastąpi na wskazany przez Wykonawcę numer konta bankowego w terminie 30 dni od daty wpływu rachunku/faktury. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

VI. Wymagania dodatkowe od Wykonawcy.

- Ilość członków ekipy ekshumacyjnej (merytorycznych i fizycznych) ma być     dostosowana przez Wykonawcę do pracochłonności zadania i musi zapewnić jego terminowe w pełni zgodne z umową wykonanie. Dodatkowo Zamawiający wymaga obecności podczas prowadzenia ekshumacji antropologa sądowego.

- Ewentualne problemy Wykonawcy ze skompletowaniem ekipy badawczej bądź wydajnością i jakością jej pracy nie mogą być podstawą do zmiany terminu umownego ani innych roszczeń Wykonawcy.

- W trakcie prowadzenia prac ekshumacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 916). Dotyczy to w szczególności zabezpieczania wykopów i przed dostępem chronionych gatunków zwierząt.

- Prace należy wykonać wyłącznie w granicach linii rozgraniczających pas drogowy.

- Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że podczas prac terenowych mogą panować niekorzystne warunki atmosferyczne i przedsięwziąć odpowiednie działania umożliwiające prowadzenie prac ekshumacyjnych podczas niekorzystnych warunków pogodowych i przygotować odpowiednie zabezpieczenia przed tymi warunkami (w tym odwodnienie terenu) tak aby nie powodowały opóźnień w realizacji zamówienia.

- Warunki socjalne i higieniczne: w pobliżu terenu prac, należy urządzić wydzielone pomieszczenia na przebranie oraz toalety. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym punkcie, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Harmonogram prac ekshumacyjnych musi być uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

- Wszelkie uzyskane orzeczenia organów administracyjnych, warunki, uzgodnienia, opinie należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

- O konieczne orzeczenia organów administracyjnych, opinie i uzgodnienia Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt.

- Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o zakończeniu prac.

VII Ustalenia dodatkowe

- Wszelkie dodatkowe koszty związane z ekshumacją ponosi Wykonawca: sarkofagi, przechowywanie szczątków, transport i ponowny pochówek na terenie cmentarza wojennego Armii Radzieckiej w Gryfinie.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie przeprowadzenia ponownego pochówku z trzydniowym wyprzedzeniem.

- Cena wykonania usługi jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty.

- Osoby do kontaktu w sprawie:

Z ramienia Zamawiającego:

- Magdalena Markowska – Kierownik Projektu – mmarkowska@gddkia.gov.pl

- Bożena Kosińska– Asystent Kierownika Projektu – bkosinska@gddkia.gov.pl

Z ramienia Wykonawcy robót:

- Rafał Jasianek – Kierownik Budowy – rjasianek@ rjasianek@rovergrupo.com

VI. Załączniki

- Decyzja Prezesa IPN nr 164/2023 na przeprowadzenie ekshumacji.

- Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie wskazania miejsca ponownego pochówku.

- Fragment PW z miejscem cmentarza polowego w liniach rozgraniczających inwestycję.

- Projekt warunków Umowy na wykonanie ekshumacji wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.