**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie ekshumacji szczątków z terenu cmentarza polowego poległych żołnierzy armii sowieckiej zlokalizowanego w kolizji z inwestycją pn.:  
„Budowa obw. Gryfina w ciągu DK31”.**

**Szczecin 2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zakres rzeczowy Zadania Wykonawcy**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekshumacji szczątków z terenu cmentarza polowego poległych żołnierzy armii sowieckiej zlokalizowanego w kolizji z inwestycją pn.: „Budowa obw. Gryfina w ciągu DK31”**

Celem zamówienia jest zwolnienie terenu pod inwestycje drogową poprzez wykonanie prac ekshumacyjnych wraz z zabezpieczeniem szczątków i przeniesieniem ich do mogiły zbiorowej na cmentarz żołnierz Armii Radzieckiej w Gryfinie – zgodnie z uzyskaną przez Zamawiającego Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak: SO-1.5230.71.2023.LJ z dnia 22 listopada 2023 r. oraz uzyskaną decyzją nr 164/2023 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sygn.. BUWII-9200-247(5)/2023/PC z dnia 1 grudnia 2023 r. pozwalająca na przeprowadzenie ekshumacji.

Inwestorem jest **Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

**Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70 – 340 Szczecin.**

**Dane szczegółowe:**

Cmentarz polowy żołnierzy sowieckich położony jest w liniach rozgraniczenia inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu DK31, przybliżony obszar do objęcia pracami ekshumacjnymi wynosi około 100 -150 arów, zgodnie z dokumentami pozyskanymi przez Zamawiającego informacjami ilość jednostek ekshumacyjnych w przybliżeniu oszacowano na 400 – 600 sztuk.

W celu wykonania prac objętych zamówieniem Zamawiający uzyskał następujące opinie, uzgodnienia i postanowienia:

* Decyzja Instytutu Pamięci Narodowej na przeprowadzenie ekshumacji
* Decyzja Wojewody zachodniopomorskiego wskazująca miejsce ponownego pochówku

**Zadania Wykonawcy**

1. W szczególności zamówienie obejmować będzie:
2. Wykonanie prac ekshumacyjnych w tym:

* eksploracja grobów poprzez wydobycie z nich szczątków ludzkich wraz z przedmiotami znajdującymi się w grobach, w sposób umożliwiający przypisanie znalezionych przedmiotów do poszczególnych szczątków, szczególnie służących do identyfikacji oraz przedmiotów osobistych;
* identyfikacji w przypadku takiej możliwości;
* zabezpieczenie wydobytych szczątek w sarkofagach ekshumacyjnych do czasu ponownego pochówku;
* transport na miejsce docelowe w miejsce złożenia szczątek wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z uzyskaną decyzją;
* przeprowadzenie wszystkich koniecznych czynności związanych z ponownym pochówkiem.

b) dodatkowo Zamawiający wskazuje na konieczność:

* prowadzenie stałego monitoringu przy użyciu wykrywaczy metali;
* stałej współpracy z patrolem saperskim;
* stałej współpracy z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie robót ziemnych tj. odhumusowania obszaru cmentarza, hałdowanie nadkładu ziemi w wytyczonych granicach inwestycji – w celu dochowania ciągłości prac w trakcie realizacji inwestycji należy przygotować harmonogram współpracy z Wykonawcą i bezwzględnie go przestrzegać, wszelkie uzgodnienia powinny być konsultowane z osobami wskazanymi do kontaktu (VII pkt 4).
* naprawy uszkodzonych w czasie prac istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

c) Sporządzenie sprawozdania z całości prac ekshumacyjnych oraz przekazanie go do IPN i Zamawiającego (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna sprawozdania wraz z katalogiem zdeponowanych w grobach):

• Wstęp – przedmiot zlecenia;

• Opis obiektu (ewentualne tło historyczne rejonu);

• Opis prac ekshumacyjnych;

• Analizę – opis szczątków (liczba, płeć, wiek)

• Podsumowanie – wnioski;

• Krótką informację dotyczącą uporządkowaniu terenu po wykonaniu ekshumacji;

• Mapkę z zaznaczoną nowym pochówkiem;

• Dokumentację fotograficzną (podczas prowadzenia prac, szczątków, artefaktów i nowej mogiły);

• Wykaz przedmiotów (artefaktów) pozyskanych w czasie ekshumacji i informacja o ich dalszych losach.

d) wypełnienie pozostałych warunków decyzji Prezesa IPN.

1. **Warunki terminowe wykonania zamówienia.**

Termin wykonania przedmiotu Umowy:  
- prace ekshumacyjne**: do 20 dni od protokolarnego przekazania terenu ,**

- wykonanie sprawozdania zgodnie z wymogami IPN: do **70 dni od zakończenia prowadzenia prac w terenie,** wraz z informacją o przyjęciu sprawozdania przez IPN i ZUW.

Łącznie termin wykonania prac ekshumacyjnych – 90 dni.

# IV. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

**Cena (C)– 60% = 60 pkt**

**Kierownik badań – z doświadczeniem kierownika badań na zadaniu w zakresie ekshumacji cmentarzy z okresu II wojny światowej (minimum 50 pochówków w ramach jednego zadania) - 40%= 40 pkt**

**Kryterium „Cena”:**

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna **60 punktów** a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **C =** | **C min** | **x 60 pkt** | |  | **C o** | | **gdzie:** | **C min** | **– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)** | | |  | **C o** | **– cena brutto badanej oferty (zł)** | | |

**Kryterium „Kierownik badań”:**

Kryterium „Kierownik badań”: będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym.

W ramach kryterium punkty zostaną przyznane w skali **0 - 40 pkt.**

Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg poniższej tabeli

|  |  |
| --- | --- |
| Kierownik badań – przeprowadzenie 1 ekshumacji | **0 pkt** |
| Kierownik badań – przeprowadzenie 2 ekshumacji | **20 pkt** |
| Kierownik badań – przeprowadzenie 3 ekshumacji | **40 pkt** |

**UWAGA:**

* Jeżeli Wykonawca nie wskaże osób wchodzących w skład zespołu na formularzu ofertowym, to w tym kryterium oferta otrzyma 0 (zero) punktów.

**V. Odbiór prac i płatność**

Odbiór prac nastąpi po dopełnieniu wszystkich warunków umowy, po przedłożeniu Zamawiającemu sprawozdania, przekazaniu sprawozdania do IPN, ZUW i zamawiającego oraz po ponownym pochówku ekshumowanych szczątków – co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego bez uwag. Płatność nastąpi na wskazany przez Wykonawcę numer konta bankowego w terminie 30 dni od daty wpływu rachunku/faktury. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

**VI. Wymagania dodatkowe od Wykonawcy.**

1. Ilość członków ekipy ekshumacyjnej (merytorycznych i fizycznych) ma być dostosowana przez Wykonawcę do pracochłonności zadania i musi zapewnić jego terminowe w pełni zgodne z umową wykonanie. Dodatkowo Zamawiający wymaga obecności podczas prowadzenia ekshumacji antropologa sądowego.
2. Ewentualne problemy Wykonawcy ze skompletowaniem ekipy badawczej bądź wydajnością i jakością jej pracy nie mogą być podstawą do zmiany terminu umownego ani innych roszczeń Wykonawcy.
3. W trakcie prowadzenia prac ekshumacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.   
   z 2022 r. poz. 916). Dotyczy to w szczególności zabezpieczania wykopów i przed dostępem chronionych gatunków zwierząt.
4. Prace należy wykonać wyłącznie w granicach linii rozgraniczających pas drogowy.
5. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że podczas prac terenowych mogą panować niekorzystne warunki atmosferyczne i przedsięwziąć odpowiednie działania umożliwiające prowadzenie prac ekshumacyjnych podczas niekorzystnych warunków pogodowych i przygotować odpowiednie zabezpieczenia przed tymi warunkami (w tym odwodnienie terenu) tak aby nie powodowały opóźnień w realizacji zamówienia.
6. Warunki socjalne i higieniczne: w pobliżu terenu prac, należy urządzić wydzielone pomieszczenia na przebranie oraz toalety. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym punkcie, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Harmonogram prac ekshumacyjnych musi być uzgodniony z Kierownikiem Projektu.
8. Wszelkie uzyskane orzeczenia organów administracyjnych, warunki, uzgodnienia, opinie należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.
9. O konieczne orzeczenia organów administracyjnych, opinie i uzgodnienia Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt.
10. Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o zakończeniu prac.

**VII Ustalenia dodatkowe**

1. Wszelkie dodatkowe koszty związane z ekshumacją ponosi Wykonawca: sarkofagi, przechowywanie szczątków, transport i ponowny pochówek na terenie cmentarza wojennego Armii Radzieckiej w Gryfinie.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie przeprowadzenia ponownego pochówku z trzydniowym wyprzedzeniem.
3. Cena wykonania usługi jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty.
4. Osoby do kontaktu w sprawie:

Z ramienia Zamawiającego:

* Magdalena Markowska – Kierownik Projektu – [mmarkowska@gddkia.gov.pl](mailto:mmarkowska@gddkia.gov.pl)
* Bożena Kosińska– Asystent Kierownika Projektu – [bkosinska@gddkia.gov.pl](mailto:mkarwas@gddkia.gov.pl)

Z ramienia Wykonawcy robót:

* Rafał Jasianek – Kierownik Budowy – rjasianek@ rjasianek@rovergrupo.com

**VI. Załączniki**

1. Decyzja Prezesa IPN nr 164/2023 na przeprowadzenie ekshumacji.
2. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie wskazania miejsca ponownego pochówku.
3. Fragment PW z miejscem cmentarza polowego w liniach rozgraniczających inwestycję.
4. Projekt warunków Umowy na wykonanie ekshumacji wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.