|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *opis założeń projektu informatycznego pn. System Dokumentacji Prawnej* (autokorekta) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MSWiA** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych zawiera m.in. pozycję pn. "Infrastruktura", opisującą koszty związane z wdrożeniem, infrastrukturą chmurową w wysokości 10 582 565,60 zł. W uzasadnieniu tego kosztu wskazano: *"Przy budowie pilotażowej wersji Systemu będziemy wykorzystywać najnowsze technologie, potrzebujemy środowiska chmurowego, które zapewnia do nich elastyczny dostęp."*. Natomiast zgodnie z założeniami projekt wykonać ma zespół ekspertów ds. SI w Centralnym Ośrodku Informatyki (COI).  Jednocześnie, zgodnie z informacjami publikowanymi na stronach COI, COI jest podmiotem *in house* Ministra Cyfryzacji odpowiedzialnym za realizację projektów informatycznych. Posiada centra danych, a w nich infrastrukturę chmury prywatnej.  W ocenie MSWiA nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w celu dostarczenia infrastruktury informatycznej, dla świadczenia usług chmurowych podmiotom administracji publicznej, powstał projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, mianowicie „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, który zakładał utworzenie Rządowej Chmury Obliczeniowej (RChO). Projekt był również realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji w partnerstwie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym. Celem projektu było dostarczenie infrastruktury informatycznej jako usługi w modelu chmury obliczeniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych tam uruchomionych. Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 188 718 396,90 zł.  W świetle powyższych faktów, wyjaśnienia wymaga czy infrastruktura ta, jako tworząca chmurę obliczeniową w ramach posiadanych zasobów administracji, jest niewystarczająca dla realizacji planowanego zadania. Czy istnieje zatem udokumentowane uzasadnienie ekonomiczne dla wydatkowania kwoty 10 582 565,60 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę chmurową dla wnioskowanego projektu, skoro istnieje infrastruktura chmurowa tworząca RChO? | Nie dotyczy |  |