Załącznik nr 3

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ………………

Niniejsza umowa zwana dalej „Umową” została zawarta w Katowicach pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1.	_______________________________________________________

2.	_______________________________________________________

z Oddziału GDDKiA w Katowicach z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 5, 40-017 Katowice

REGON: 017511575 – 00050,  NIP:  954-24-02-923

zwanym  dalej „Zamawiającym”,

a

………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………

z siedzibą przy ul…………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP:……………, REGON: …………………………….

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru lub Wykonawcą,

łącznie w dalszej części umowy zwanymi „Stronami”,

Umowa została zawarta zgodnie z Zarządzeniem nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

§ 1

      - Zamawiający zamawia, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Poprawa BRD na skrzyżowaniu w ciągu DK78 w m. Szałsza w woj. śląskim", dalej: Przedmiot Umowy, Zamówienie, Usługa.

      - W dalszej kolejności jako zdanie pn. „Poprawa BRD na skrzyżowaniu w ciągu DK78 w m. Szałsza w woj. śląskim" określa się jako: Zadanie lub Roboty.

      - Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z zakresem i w sposób określony niniejszą Umową oraz z następującymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część:

- Formularz oferty Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

- Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

      - Zamówienie obejmuje nadzór nad Robotami, a przede wszystkim ich wykonaniem zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i sztuką budowlaną oraz zgodnie z warunkami umowy na wykonanie Robót.

      - Inspektor Nadzoru w celu prawidłowej realizacji umowy zapewni nadzór nad wszystkimi branżami realizowanymi w ramach zadania, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane prawem budowlanym.

      - W trakcie świadczenia usług objętych niniejszą umową Inspektor Nadzoru, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, może zlecić wykonanie części zobowiązań podwykonawcom. Za działania i zaniechania wszystkich podwykonawców Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

§ 2

1. Okres realizacji Usługi wynosi 116 miesięcy, w tym:

a)	8 miesięcy od dnia wydania pisemnego polecenia przez Zamawiającego - dla czynności określonych w § 4  ust. 1 pkt 1 – 2, pkt 4 – 14; ust. 2 i ust. 3 w okresie wykonywania Robót,

b)	 108 miesiące (9 lat) od dnia odbioru ostatecznego Robót – dla czynności określonych w § 4 ust. 1 pkt 3 w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę Robót;

2.	Rozpoczęcie realizacji Usługi w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt a) nastąpi na pisemne polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się pozostawać od dnia zawarcia umowy w pełnej gotowości do rozpoczęcia realizacji. Podobnie, Wykonawca zobowiązuje się pozostawać w gotowości do świadczenia usług w okresie, o którym mowa w ust. 1 lit. b) – na każde wezwanie Zamawiającego.

3.	Zamawiający może odpowiednio skrócić lub wydłużyć czas trwania Usługi w przypadku skrócenia lub wydłużenia czasu realizacji Robót. Wymagać to będzie zawarcia aneksu do Umowy.

§ 3

        - Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

        - Inspektor Nadzoru jest zobowiązany świadczyć usługi objęte Umową z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem, a nadto w sposób rzetelny – wymagany od profesjonalistów w obrocie. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w  okresie realizacji Umowy.

        - Inspektor Nadzoru  będzie działać zgodnie z umową o wykonanie Robót.

        - Na każdym etapie realizacji robót objętych zadaniem Inspektora Nadzoru jest zapewnienie Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania oraz bieżącej obsługi

§ 4

          - Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

- udział w czynnościach przekazania wykonawcy Robót budowlanych terenu budowy;

- sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 ze zm. - dalej Prawo budowlane), ustawą o drogach publicznych, Kodeksem Cywilnym zgodnie z pkt II ppkt 2 OPZ. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru zobowiązuje się w szczególności do:

        - reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z projektem wykonawczym, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

        - działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie trwania usługi, jako sumienny doradca Zamawiającego,

        - sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

        - sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu                                   i zanikających,

        - przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych                      i odbiorze ostatecznym,

        - potwierdzania ilości wykonanych robót,

        - potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym robót i odbiorze ostatecznym zadania,

        - sprawdzania rozliczeń Wykonawców robót budowlanych i potwierdzenia należnych im kwot,

        - bieżącej analizy postępu robót, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym i zgłaszanie Zamawiającemu ryzyka i zagrożeń dotyczących należytego wykonania umowy przez wykonawcę robót,

        - rozliczenia końcowego zadania (rozliczenia robót).

        - nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad,

        - kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych wpisów przez Kierownika budowy.

        - opiniowania wykonania robót dodatkowych/zamiennych oraz sprawdzenia kosztorysów robót dodatkowych/zamiennych oraz ich rozliczenia,

- sprawowanie nadzoru inwestorski w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancyjnym dotyczącym Robót – zgodnie z pkt II ppkt 3 OPZ, na co składa się:

  - finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

  - dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usuwania wad;

  - odbiór robót związanych z usunięciem wad;

  - wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

  - udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym obiektu.

- sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego robót budowlanych narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany; równolegle z tym raportem Inspektor Nadzoru jest zobowiązany przedstawić wykaz zweryfikowanej przez siebie dokumentacji za poprzedni miesiąc;

- udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub wykonawcę Robót (w ramach kwoty wynagrodzenia) i sporządzania stosownych Protokołów z ww. spotkań;

- w zakresie ochrony środowiska - prowadzenie nadzoru nad działaniami wykonawcy Robót w zakresie wypełniania wymogów ochrony środowiska w zakresie:

    - gospodarki odpadami,

    - ochrony przyrody,

    - prowadzenia Robót w zgodzie z wymogami przepisów ochrony środowiska oraz łagodzenie ewentualnych konfliktów z organizacjami ekologicznymi,

    - sporządzenie sprawozdania potwierdzającego zabezpieczenie środowiska                      w trakcie realizacji robót - na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego                    w terminie przekazania Placu Budowy.

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu Robót;

- w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez danego wykonawcę lub podwykonawcę wykonawcy Robót (lub dalszego podwykonawcę) lub odmówić takiego zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru zweryfikuje również zakres Robót pozostających do wykonania. Zakres tych Robót zostanie przekazany Zamawiającemu w formie i terminach wskazanych przez Zamawiającego. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy przeprowadzenia inwentaryzacji i przedłożenia jej wyników, jak również do opisania pozostającego do wykonania zakresu robót.

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest weryfikować, opiniować oraz prowadzić rejestr umów zawieranych przez wykonawcę Robót z podwykonawcami (dot. umów na roboty budowlane, usługi oraz dostawy).

- identyfikowanie, o ile jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji.

- niezwłoczne (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zgłoszonych roszczeniach wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na Placu budowy.

- kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy.

- prowadzenia regularnych, bieżących inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Projektem technologicznym/wykonawczym, decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- powiadomienia wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania.

- Inspektor Nadzoru ma obowiązek stałej współpracy z Laboratorium Zamawiającego (dane wskazane w ustępie poniższym), a w szczególności:

- Zlecania – na bieżąco [w miarę postępu Robót] – w formie elektronicznej na aktualny adres e-mail laboratorium Zamawiającego lub do siedziby Zamawiającego w GDDKiA Oddział w Katowicach badań kontrolnych dla wszystkich wymagających kontroli laboratoryjnej asortymentów Robót. Zlecenia będą wystawiane na aktualnym wzorze zlecenia, w którym podane zostaną wszystkie niezbędne informacje.

- Przekazywania wraz ze zleceniem protokołu/protokołów pobrania - w przypadku zleceń obejmujących próbki do badań niepobrane przez Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Katowice. Protokół pobrania powinien być zgodny ze wzorem obowiązującym  w zespole, do którego przekazywane są próbki do badań (aktualne wzory protokołów pobrania dostępne są w Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Katowice). Brak odpowiedniego i wypełnionego protokołu pobrania uniemożliwia przyjęcie próbek do badań oraz realizację zlecenia

- Przekazywania do Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Katowice próbek do badań wraz z etykietami umożliwiającymi ich identyfikację przez nadzór lub osoby posiadające odpowiednie do tego upoważnienie.

- Niezwłocznego przekazywania informacji o anulowaniu zleceń badań drogą telefoniczną oraz potwierdzania zleceń w formie elektronicznej na aktualny adres e-mail laboratorium lub papierowej.

- Analizowania na bieżąco wyników badań otrzymanych zarówno z Laboratorium wykonawcy Robót jak i Laboratorium Zamawiającego.

- Sprawdzenia jakości wbudowywanych materiałów oraz w udokumentowaniu jakości realizowanych robót, co wiąże się z koniecznością uczestniczenia                      w pobieraniu próbek laboratoryjnych zarówno przez Laboratorium wykonawcy Robót jak i Laboratorium Zamawiającego.

- Udzielenia odpowiedzi na negatywne wyniki badań zamieszczone                                 w comiesięcznym Monitoringu Jakości Robót (MJR) w terminie do końca przyszłego miesiąca za okres którego MJR dotyczy.

- Dokonywania oceny wyników badań wyrobów budowlanych w zakresie ich zgodności z właściwościami użytkowymi wyrobu określonymi w Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

- Inspektor Nadzoru ma obowiązek:

- Dokonywać na bieżąco – w trakcie realizacji budowy – oceny otrzymywanych wyników badań dostarczanych zarówno przez laboratorium Zamawiającego jak                 i wykonawcę Robót

- Uczestnictwa w sporządzaniu oraz weryfikacji [sprawdzenia] sporządzonego przez wykonawcę Robót operatu koloudacyjnego i dokumentacji powykonawczej

- Sporządzenie Sprawozdania Technicznego – oceny technicznej zrealizowanego zadania.

- Przedstawienie własnego stanowiska i propozycji sposobu rozwiązania,                         w przypadku zaistnienia odchyłek (większych od dopuszczalnych) w wynikach                  z badań kontrolnych na etapie realizacji zadania oraz przed Komisją Odbiorową.

- Obsługę laboratoryjną robót w zakresie kontrolnym wg. zapotrzebowania Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora sprawować będzie Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg -Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Katowicach, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno.

- Zastrzega się w tym miejscu, że bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie może podejmować działań wpływających na wzrost wartości Robót ani wydawać zgody na wykonanie Robót w sposób odbiegający od dokumentacji projektowej. Jednocześnie Inspektorowi Nadzoru nie jest udzielane, ze strony Zamawiającego, jakiekolwiek pełnomocnictwo czy inne umocowanie do dokonywania w imieniu Zamawiającego jakiejkolwiek czynności prawnej. Inspektor Nadzoru nie jest również uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności uznawania roszczeń wykonawcy Robót budowlanych i osób trzecich.

§ 5

- Nadzór pełnić będzie:

- inspektor nadzoru – koordynator – ……………………,

- Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga aneksu oraz wpisu do dziennika budowy.

- Jako Przedstawicieli w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego (w tym sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 9), Zamawiający wyznacza ……………… oraz ……………...

- Zamawiający dostarczy Inspektorowi Nadzoru kserokopię umowy na wykonanie Robót.

- Zamawiający dostarczy bezpłatnie i w sposób, który nie opóźni wykonywania Robót, wszelkie posiadane przez Niego informacje, które mogą mieć związek ze świadczonym zamówieniem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji 
i danych co do postępu realizacji Robót.

- Równocześnie, Zamawiający posiada uprawnienie co do zgłaszania uwag i zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy. W takim wypadku Inspektor Nadzoru jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zajętym stanowisku oraz podjętych działaniach.

- Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji Kontraktu w imieniu Zamawiającego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania określone w zdaniu poprzednim przez cały okres trwania niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu na bieżąco aktualnych umów ubezpieczenia obejmujących kolejne okresy ubezpieczeniowe w czasie trwania niniejszej Umowy.

§ 7

- Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za pełnienie czynności objętych niniejszą umową zgodnie z ofertą Inspektora Nadzoru strony ustalają na kwotę ryczałtową netto: …………….. PLN (słownie złotych: …………………………………….) plus 23% podatek VAT w kwocie ………………… PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto: ………………… PLN, (słownie złotych: ……………………………………………………….).

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie dostosowana bez potrzeby sporządzania odrębnego aneksu.

- Cena za wykonanie usługi obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją,                   a w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- koszty urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru,

- koszty zakwaterowania i delegacji,

- koszty wyposażenia bhp,

- koszty transportu i łączności,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji Zamówienia a niewskazanego w formularzu oferty,

- koszty urlopów i zwolnień,

- wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób,

- koszty ubezpieczenia, składek ZUS, podatków itp.;

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy zaplecze socjalno – biurowe dla inspektora nadzoru.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 nie powstaje po stronie Wykonawcy prawo dochodzenia odszkodowania lub wyrównania strat, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót, wg rozliczenia ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robót budowlanych, wartości Robót, jak również zmiana przewidywanego terminu realizacji umowy nie będzie podstawą zmiany wartości niniejszej umowy, wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru za pełnienie czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy, będzie wypłacane  na zasadach określonych poniżej.

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru w czasie realizacji Robót przez wykonawcę Robót (tj. pierwsze 4 m-ce) dokonana będzie do wartości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1. Wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru (Wykonawcy) wypłacone będzie za ww. okres w jednej transzy (pierwsza faktura).

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru w czasie realizacji Robót przez wykonawcę Robót (tj. kolejne 4 m-ce) wypłacane będzie w 50 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 (druga faktura) po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust 1

- W przypadku, gdy Wykonawca Robót nie rozpocznie robót budowlanych lub je przerwie, Inspektor Nadzoru za wykonywany nadzór inwestorski może wystawić fakturę po 30 dniach po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. W takim wypadku wartość faktury za pełnienie czynności umownych wyniesie maksymalnie 5% wartości wynagrodzenia Inspektora Nadzoru, które zostało określone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 7 lit. b) będzie zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół odbioru sprawowania nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru za czteromiesięczny okres świadczenia usługi.

- Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………….. (wskazane w oświadczeniu Inspektora Nadzoru) w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Inspektora Nadzoru. Zmiana numeru rachunku wymaga każdorazowo aneksu do umowy i przedłożenia dokumentów potwierdzających zmianę.

- Wykonawca oświadcza, że podany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajduje się w bazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (na tzw. Białej liście Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług i zobowiązuje się dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług przez cały czas trwania umowy, aż do całkowitego jej rozliczenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również Usługi w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b. Tym samym Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za czynności realizowane w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę Robót.

§ 8

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

  - jeżeli Inspektor Nadzoru nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni;

  - jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;

  - w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości;

  - w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą Robót.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej 
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 1.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego Robót (miesięcznych lub końcowego), o których mowa w pkt. II ppkt 2.1 lit. l OPZ i w § 4 ust. 1 pkt 4 Umowy w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych i 00/100) za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzystąpienie do wykonywania Usługi w terminie, o którym w § 2 ust. 1 lit. a i b wysokości 1.500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100) za każdy taki przypadek oraz dodatkowo 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych i 00/100) za każdy dzień niewykonywania Usługi – przy czym terminy, o których mowa w niniejszym punkcie, liczone są od dnia wyznaczonego w wezwaniach Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 2.

- w przypadku, gdy usługi objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca skierowany do realizacji Usługi zgodnie z § 1 ust. 6 – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy,

- W przypadku, gdy funkcję Inspektora Nadzoru będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w § 5 ust. 1 lub zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie  z § 5 ust. 2 – w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,

- za wykonywanie Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub 
w sposób nienależyty w przypadkach innych niż wskazane w pkt a)-d) oraz f)-g) 
w wysokości 600,00 PLN (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdorazowe naruszenie (po uprzednim wezwaniu ze strony Zamawiającego do usunięcia naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu),

- w przypadku odstąpienia Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-3 w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa  w § 7 ust. 1 zdanie 1 umowy,

- za zwłokę w przedstawieniu w wykazie dokumentacji, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 – 0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc w stosunku do terminu, wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

- Kary umowne, o których mowa w niniejszym § Inspektor Nadzoru ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu w terminie wynikającym z wystawionej noty księgowej wskazującej kwotę naliczonych kar umownych lub z wezwania do zapłaty.

- Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej oraz inne wierzytelności będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Inspektorowi Nadzoru, na co Inspektor Nadzoru wyraża zgodę. Zapłata kary przez Inspektora Nadzoru lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Inspektorowi Nadzoru nie zwalnia Inspektora Nadzoru z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających  z Umowy.

- Inspektor Nadzoru wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń kar umownych i odszkodowań z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

- Maksymalna wysokość kar o których mowa w ust.1 i 2, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§ 10

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

2.	Wszelkie zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa przelać uprawnień z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wszelkie spory powstałe w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Oddziału Zamawiającego.

§ 11

- W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej Umowy ( w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow

oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy oraz 1 dla Zamawiającego.

§ 13

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

- Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY 					  			WYKONAWCA

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

7 października 2025 r.

r. pr. Arkadiusz Gawron