OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot postępowania obejmuje montaż 19 anten bazowych KF Long Wire 20,5 m stanowiących własność zamawiającego, zwanych dalej urządzeniami, w 19 lokalizacjach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z demontażem obecnie użytkowanych anten bazowych KF Diamond D - 303.

- Urządzenia zostaną przekazane wykonawcy w ciągu 3 dni od podpisania umowy na podstawie protokołu przekazania. Odbiór urządzeń nastąpi z siedziby zamawiającego przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, w dniach pracy zamawiającego, w godz. 8:00 – 14:00, własnym staraniem wykonawcy, na koszt i ryzyko wykonawcy. Na co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem przekazania urządzeń wykonawca ustali z zamawiającym dzień  i godzinę ich odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia oraz przy użyciu własnych narzędzi, materiałów montażowych, sprzętu i środków transportu. Wszystkie materiały montażowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

- Montaż urządzeń będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją. Koszty i ryzyko transportu, ubezpieczenia na czas przewozu oraz montażu urządzeń ponosi wykonawca.

- Zamawiający informuje, że obecnie użytkowane urządzenia są zainstalowane w obiektach, które nie są administrowane przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo uzgodnić termin planowanych prac montażowych bezpośrednio z właścicielem obiektu na minimum 3 dni przed datą ich rozpoczęcia w danej lokalizacji. W tym celu zamawiający przekaże wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykaz danych teleadresowych osób do kontaktu.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie montażu urządzenia w danej lokalizacji będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez przedstawiciela właściciela obiektu oraz przedstawiciela wykonawcy.

- Zdemontowane anteny bazowe KF Diamond D – 303 zostanę przekazane przedstawicielom właściciela obiektu przy podpisaniu protokołu odbioru częściowego.

- Po wykonaniu montażu urządzeń wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania SWR za pomocą reflektometru, którego wynik zostanie ujęty w protokole odbioru częściowego (akceptowalny przez zamawiającego wynik badania SWR wynosi od 1,0 do 2,0), a także do wykonania testu jakości odbioru dowolnej stacji nadawczej na dowolnej częstotliwości – bez konieczności ujęcia w ww. protokole.

- Przygotowanie protokołu częściowego - montażu, demontażu i przekazania oraz wykonania badania SWR leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez zamawiającego bez zastrzeżeń wykonanego przez Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, którego załącznikami będzie 19 protokołów odbioru częściowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty ryczałtowej na wykonanie całości przedmiotu postępowania.