Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
)
za rok 2021
dla działu/działów administracji rządowej: Informatyzacja
)
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

	Lp.
	Cel 
	Mierniki określające stopień realizacji celu
)
	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu
)

	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 5)

	
	
	Nazwa
	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

7

	1
	Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych oraz zapewnienie wymaganego poziomu dostępności systemów informatycznych SRP, CEPiK oraz systemów obsługujących dokumenty paszportowe dla podmiotów uprawnionych 
(użytkowników)
	1. Zbudowany Rejestr Dokumentów Paszportowych.
2. Zbudowany Centralny Rejestr Wyborców.
3. Wynik procentowy – liczba obliczona na podstawie oceny dostępu do Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów – ZIR mierzony w relacji do całkowitej wymaganej liczby godzin dostępności ZIR w okresie rozliczeniowym.
	TAK
TAK

99%
	TAK
NIE

100%
	1. Wykonanie prac developerskich i przygotowanie do wdrożenia nowego centralnego Rejestru Dokumentów Paszportowych. 
2. Wykonanie prac analitycznych i developerskich Centralnego Rejestru Wyborców.
3. Utrzymanie poprawnego i nieprzerwanego funkcjonowania Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów. 
	1. Zakończenie prac developerskich.

2. Rejestr przygotowany do wdrożenia.
3. Prace analityczne.
4. Zapewnienie wsparcia technicznego dla sprzętu informatycznego i oprogramowania.
5. Wymiana i modernizacja zużytego technologicznie sprzętu informatycznego. 

6. Aktualizacja posiadanego oprogramowania. 



	2
	Rozwój cyfrowego zaplecza administracji
	1. Liczba projektów realizowanych w formule Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP).

2. Liczba usług elektronicznych świadczonych na rzecz jednostek administracji publicznej w oparciu o zasoby Rządowej Chmury Obliczeniowej oraz dostawców komercyjnych.

3. Liczba zorganizowanych i udokumentowanych Wydarzeń społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji, których efektem będą propozycje nowych usług API.
4. Liczba prototypów usług API przygotowanych w oparciu o wyniki Wydarzeń społeczności CPA.

5. Liczba uruchomionych katalogów systemu teleinformatycznego w ramach projektu Katalogi Administracji Publicznej (KAP) w podmiotach wykonujących zadania publiczne. 

6. Liczba jednostek administracji publicznej zmigrowanych i zintegrowanych z Gov.pl
7. Liczba jednostek administracji samorządowej zmigrowanych i zintegrowanych z Samorzad.gov.pl

	
5

15

4

30

1

100

20
	
5
15
4

90

1

445

110


	1. Realizacja projektów objętych inicjatywą Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP)
2. Kontynuacja zadania dotyczącego budowy Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP)

3. Rozbudowa i utrzymanie Portalu Developera CPA, poprzez publikowanie nowych usług API, aktualności i efektów Wydarzeń i inicjatyw CPA.
4. Opublikowanie nowych prototypów usług API na Portalu Developera w ramach kolejnych repozytoriów API.

5. Uruchomienie Katalogu Administracji Publicznej – wdrożenie Katalogu Podmiotów Publicznych oraz integracja z portalem RP (gov.pl) i biznes.gov.pl.

6. Opublikowanie nowych serwisów internetowych jednostek administracji publicznej oraz serwisów komplementarnych zarządzanych przez jednostki. Udostępnienie BIP/SSDIP dla jednostek.

7. Opublikowanie nowych serwisów internetowych jednostek samorządu terytorialnego. Udostępnienie mechanizmów BIP/SSDIP
	1. Realizacja obiektów objętych inicjatywą Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa ( WIIP).

2. Kontynuacja zadania dotyczącego budowy Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP).

3.  Zatrudniono Koordynatora ds.Wydarzeń.

4.  Zorganizowano warsztaty design thinking przy współudziale przedstawicieli innych instytucji publicznych.
5.  Prowadzono komunikację i promocję efektów projektu w mediach społecznościowych – przeprowadzono inicjatywy związane z pandemią koronawirusa oraz opublikowano kilkadziesiąt usług API dla systemu SEPIS i innych powiązanych systemów. 
6.   Zorganizowano Wydarzenia i Inicjatywy w CPA.
7.   Odpowiednio planowano prace zespołu wytwórczego, dzięki czemu przygotowano więcej prototypów usług API niż planowano. 

8. W 2021 r. został warunkowo uruchomiony Katalog Podmiotów Publicznych (KPP) w wersji pilotażowej z licznymi błędami. Wykonawca, Centralny Ośrodek Informatyki, stopniowo usuwał błędy, niemniej na 31 grudnia 2021 r. w KPP w wersji pilotażowej nadal występowały nieobsłużone błędy.
Prace nad wersją eksploatacyjną KPP nie zostały ukończone, co spowodowało, że realizacja integracji KPP  z Portalem RP (gov.pl) i biznes.gov.pl nie została zrealizowana.
9. Opublikowano nowe serwisy internetowe jednostek administracji publicznej oraz serwisów komplementarnych zarządzanych przez jednostki. Udostępniono (w ramach pilotażu) BIP/SSDIP dla objętych pilotażem jednostek.
10. Opublikowano nowe serwisy internetowe jednostek samorządu terytorialnego dla powiatów i gmin oraz wybranych grup jednostek podległych (placówki edukacyjne, ośrodki pomocy społecznej). Udostępniono mechanizmy BIP/SSDIP dla jednostek objętych pilotażem.
11. Podjęto działania mające na celu integrację lokalnych platform usług online z systemem centralnym.



	3
	Stworzenie warunków do prowadzenia działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
	Przyjęcie Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do realizacji w drodze uchwały Rady Ministrów 
	TAK
	NIE
	1. Uzyskanie wpisu Programu do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM.

2. Przeprowadzenie konsultacji publicznych projektu Programu.

3. Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych projektu Programu.

4. Przedłożenie projektu Programu do rozpatrzenia przez SKRM. 
Opracowanie i przedłużenie RM uchwały w sprawie przyjęcia Programu. 

5. Podjęcie uchwały przez Radę Ministrów w sprawie Programu. 
	1. W związku z pandemią COVID-19, pracami nad tworzeniem Krajowego Planu Odbudowy oraz programami operacyjnymi w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027 opracowano nowy kształt dokumentu. 



	4
	Zapewnienie powszechnej, standardowej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
	1. Liczba usług wewnątrzadministracyjnych rejestrowanego doręczenia elektronicznego (RDE).

2. Dostęp do rejestru – Baza Adresów Elektronicznych 
	1

1
	1

1
	1. Utworzenie bazy adresów elektronicznych (BAE) stanowiącej oficjalne źródło informacji o adresach elektronicznych podmiotów publicznych obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów.

2. Wdrożenie usług rejestracji w BAE adresu do doręczeń oraz jego zmiany.

3. Dostęp do skrzynek doręczeń w ramach realizowanych usług RDE.
	1. Utworzono bazę adresów elektronicznych (BAE) stanowiącą oficjalne źródło informacji o adresach elektronicznych podmiotów publicznych obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów – prowadzona jest rejestracja adresów elektronicznych w BAE.
2. Wdrożono usługę rejestracji w BAE adresu do doręczeń – rozpatrywane są wnioski w systemie teleinformatycznym ST BAE.
3. Zapewniono dostęp do skrzynek doręczeń w ramach realizowanych usług RDE.
4. Opracowano zmiany do nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych
5. Wystawiono środowisko testowe dla integratorów. 

	5
	Rozwój cyfrowego zaplecza administracji
	1. Liczba urzędów korzystających z systemu EZD RP na dzień 31.12.2021.

2. Odsetek ministerstw lub jednostek administracji rządowej, których projekty są monitorowane przez KRMC oraz w których wdrożono moduł monitorowania systemu MonAliZa 2.0.
3. Liczba opracowanych dla instytucji / obszarów administracji / koncepcji cyfryzacji lub wysokopoziomowych modeli architektury informacyjnej wykonanych we współpracy z gestorami w oparciu o pryncypia Architektury Informacyjnej Państwa. 

4. Liczba interesariuszy i użytkowników Portalu Interoperacyjności i Architektury na dzień 31 grudnia 2021 r. 
	16

35%

5

300
	0

0%
5

429
	1. Definiowanie portfela projektów obszaru Cyfryzacja z wykorzystaniem modelu Architektury Informacyjnej Państwa

2. Kontynuowanie prac związanych z budową EZD RP – jednolitego Systemu teleinformatycznego służącego do elektronicznego zarządzania dokumentacją, dedykowanego administracji publicznej RP. 

3. Kontynuowanie prac związanych z budową MonAliZa 2.0 – systemu teleinformatycznego wspierającego monitorowanie i zarządzanie projektami, programami i portfelami projektów monitorowanych przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji z zastosowaniem standardów zarządzania oraz procesu monitorowania dedykowanego administracji publicznej RP. Opracowywanie wysokopoziomowych koncepcji cyfryzacji dla wybranych instytucji z wykorzystaniem Architektury Informacyjnej Państwa.
4.  Budowa i uruchomienie Portalu Interoperacyjności i Architektury stanowiącego źródło wiedzy, miejsce publikacji rekomendacji i standardów interoperacyjności oraz wymiany doświadczeń służb IT administracji. 


	1. Zakończony pilotaż systemu EZD RP,

2. Zatwierdzony raport z pilotażu i zmian wprowadzonych do systemu,

3. Przygotowana i przetestowana infrastruktura sprzętowo-programowa chmury,

4. Przygotowana i przetestowana docelowa wersja systemu EZD RP,

5. Uruchomiona infrastruktura sprzętowo-programowa SaaS
6. Kontynuowanie prac związanych z budową MonAliZa 2.0 – systemu teleinformatycznego wspierającego monitorowanie i zarządzanie projektami, programami i portfelami projektów monitorowanych przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji z zastosowaniem standardów zarządzania oraz procesu monitorowania dedykowanego administracji publicznej RP.
7.  Modelowanie architektury wysokopoziomowej obecnej. 
8.  Modelowanie architektury wysokopoziomowej docelowo. 

9.   Przygotowanie listy zadań. 

10.  Publikowanie na portalu aktualności, dokumentów  oraz nagrań prezentacji dotyczących interoperacyjności i Architektury Informacyjnej Państwa.

11.  Występowanie z prezentacjami dotyczącymi interoperacyjności i Architektury Informacyjnej Państwa na wydarzeniach dla pracowników administracji publicznej. 
12.  Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji poświęcanej cyfryzacji w tym Architekturze Informacyjnej Państwa ( III Forum Cyfrowej Administracji Publicznej) 


CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2021
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)
	Lp.
	Cel 
	Mierniki określające stopień realizacji celu
)
	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu
)

	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 5)

	
	
	Nazwa
	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną 
	Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w celu wysłania wypełnionych formularzy ( w % ) na dzień 31 grudnia 2021 r. 
	36%
	39,9%
	I.   Upowszechnienie i wspieranie rozwoju e-usług publicznych 
1.    wypracowanie narzędzi i             funkcjonalności umożliwiających:
a) generowanie nowych e-usług i ich dostosowanie do potrzeb konkretnej procedury urzędowej przy minimalizacji kosztów,

b) pobieranie danych z rejestrów do generowanych usług, 

c) realizację całego procesu w ramach usługi online  (poza opisanymi w prawie przypadkami), 

d) monitorowanie statusu realizacji sprawy, 

e) umożliwienie realizacji e-usług na każdym urządzeniu mobilnym i desktopie.

2. rozbudowa funkcjonalności Portalu RP jako centralnej bramy zapewniającej dostęp do informacji i usług państwa, 
3.  przeprowadzenie aktualizacji listy usług i instytucji realizujących zadania publiczne, publikowanych na www.gov.pl oraz umożliwienie ich wyszukiwania na www.gov.pl,

4. uruchomienie pobierania danych z systemów centralnych do systemów lokalnych.

5. udostępnienie kompleksowego rozwiązania dla samorządów oprogramowania zintegrowanego. 

II. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

III. Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni 
Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni: 

a) inicjowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym opracowanie przepisów wdrażających Akt o Cyberbezpieczeństwie ( Cybersecurity Act),

b) wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa,

c) realizacja celów i wdrożenie Strategii cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019 – 2024 wraz ze szczególnym Planem działania na rzecz wdrożenia Strategii, 

d) rozbudowa partnerstwa publiczno – prywatnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa,

e) rozbudowa i utrzymanie systemu teleinformatycznego w oparciu o przepis art. 46 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa pozwalającego na wymianę informacji o podatnościach, zagrożeniach i incydentach w tym pozyskiwanie nowych użytkowników.

f) budowa i rozwijanie platformy e-learningowej nt. cyberbezpieczeństwa dla różnych grup użytkowników, 

g) prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości nt. cyberbezpieczeństwa adresowanych do różnych grup użytkowników ( szkolenia, ćwiczenia),

h) działania na forum UE, w tym dział ekspertów Ministra Cyfryzacji m, in. w grupach i zespołach roboczych, w pracach legislacyjnych na poziomie europejskim oraz ćwiczeniach cyberbezpieczeństwa.  
	Wypracowano narzędzia i funkcjonalności umożliwiające:

a) generowanie nowych e-usług 

 i ich dostosowanie do potrzeb 

 konkretnej procedury urzędowej

 przy minimalizacji kosztów,

b) pobieranie danych z rejestrów do generowanych usług, 

c) realizację całego procesu w ramach usługi online (poza opisanymi w prawie przypadkami),

d) monitorowanie w ramach nowego silnika procesów EUC (Ekosystem Usług Cyfrowych) statusu realizacji 

sprawy

e) realizację e-usług na  każdym urządzeniu mobilnym  i desktopie. 

Rozbudowano funkcjonalności 

Portalu RP jako centralnej bramy zapewniającej dostęp do informacji i usług państwa. 

Przeprowadzono aktualizację

listy usług i instytucji  

realizujących zadania publiczne, publikowanych 

na www.gov.pl oraz umożliwiono ich wyszukiwanie na www.gov.pl.

Uruchomiono pobieranie

danych  z systemów centralnych do systemów lokalnych, udostępniano

kompleksowe rozwiązanie dla samorządów - oprogramowanie zintegrowane.  
Podjęto działania na rzecz rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych - realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach 4 otwartych konkursów ofert pn.:

· Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie (zadanie Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie);

· Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Studenci (zadanie Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości,);

· Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie (zadanie Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych - Turniej Trójgamiczny,);

· Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci (zadanie Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Cyberiada).

Realizowano projekt Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) w ramach, którego rozpoczęły się studia 2 stopnia na 5 uczelniach (Partnerzy projektu). Studia w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa objęto dotychczas 260 osób.
ad. a)
Podzadanie jest realizowane na bieżąco, zgodnie z potrzebami. Procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw. Uzyskał on akceptację Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych i jest obecnie na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

W dniu 2 grudnia 2021 r. uchwalono ustawę o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ustawa ta przewiduje wypłacanie świadczenia teleinformatycznego, specjalnego dodatku do wynagrodzenia, dla osób realizujących ww. zadania w kluczowych dla funkcjonowania państwa podmiotach.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/887 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Techno-logicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji, utworzono Krajowe Centrum Koordynacji Kompetencji Cyberbezpieczeństwa, do którego zadań należy m.in.: pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla społeczności, na poziomie krajowym, kompetentnej w obszarze cyberbezpieczeństwa; zapewnienie wkładu krajowego do strategicznego planowania działań Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz promowanie i rozpowszechnianie wyników projektów inicjatywnych przez Centrum, europejską sieć ośrodków krajowych oraz członków społeczności kompetentnej w obszarze cyberbezpieczeństwa.
ad. b)

Zadanie jest realizowane m.in. poprzez monitorowanie oraz kontrolowanie stanu realizacji obowiązków przez operatorów usług kluczowych w szczególności wykonania obowiązków audytowych. We współpracy z innymi organami właściwymi oraz partnerami społecznymi aktualizowany był wzorcowy „Szablon sprawozdania z Audytu zgodnego z ustawą o ksc”. Obecnie ze względu na projektowane zmiany w ustawie o ksc prace nad aktualizacją zostały wstrzymane. Po wejściu w życie zmian w ustawie prace zostaną wznowione. 

Po przerwie spowodowanej pandemią przeprowadzona została kontrola operatora usługi kluczowej. Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez spółkę obowiązków zgodnie z ustawą o ksc, dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa i zgłaszania incydentów poważnych.

Ponadto Departament Cyberbezpieczeństwa aktywnie wspierał uczestników krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wiedzą ekspercką w szczególności poprzez organizację spotkań roboczych (spotkania robocze w gronie organów właściwych) przedstawianie interpretacji przepisów itd. w ramach wsparcia podmiotów zobowiązanych do cyberbezpieczeństwa prowadzono działania szkoleniowe, o których mowa w pkt g);

W roku 2021 Minister Cyfryzacji udzielił NASK PIB dotacji podmiotowej na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa na kwotę 8.499.915,46 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CSIRT NASK.

Z uwagi na pilną potrzebę podniesienia poziomu odporności na cyberataki kluczowych osób w państwie Minister Cyfryzacji, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz w zw. z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych udzielił NASK PIB dotacji celowej na finansowanie realizacji w 2021 roku zadania publicznego pod nazwą: „Działania prewencyjno-edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kluczowych osób w państwie” w wysokości 1 351 593,75 zł.

Realizacja zadania w formie dotacji celowej: Budowa systemu łączności mobilnej umożliwiającej przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeżone” (SKR-Z) w oparciu o system CATEL”- okres realizacji od 8 11.2021 do 30.11.2022 r. na podstawie umowy dotacji celowej 30/DC/D/2021 (kwota dotacji: 17 318 830,61).

Realizacja zadania w formie dotacji celowej: „Wyposażenie uczestników Projektu Połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa (PCOC) w niezbędne urządzenia i sprzęt ICT” - okres realizacji od 1 12.2021 do 30.11.2022 r. na podstawie umowy dotacji celowej 31/DC/D/2021 (kwota dotacji: 3 676 550,00).

ad. c) 

W ramach rozbudowy partnerstwa publiczno-prywatnego DC KPRM wynegocjował w ramach programu Partnerstwo Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) 14 porozumień o współpracy z podmiotami sektora IT oraz organizacjami typu NGO. W roku 2021 podpisano jedno porozumienie, a pozostałych 13 oczekuje na podpisanie.

W ramach współpracy PWCyber w bazie wiedzy na portalu gov.pl publikowane są poradniki partnerów technologicznych.

ad d)

Od 1 stycznia 2021 uruchomiony został operacyjnie system, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Minister Cyfryzacji powierzył zadanie jego utrzymania i rozwoju NASK PIB. W tym celu Minister Cyfryzacji na podstawie art. 47 ust. 2 uksc udzielił NASK PIB dotacji celowej w wysokości 7.910.000 zł. Zawarto porozumienia na podłączenie do systemu ze wszystkimi organami właściwymi i UKE oraz wszystkimi CSIRT poziomu krajowego, a także 7 operatorami usług kluczowych.

ad e)

Rozwijanie NPCnet- sieci szkieletowej łączącej uczestników systemu oraz centra operacyjne realizowane było w ramach dotacji celowej na rozwój i utrzymanie systemu, o której mowa w pkt. D),

ad f) 

Przewidziane na 2021 prace zostały zrealizowane. Opracowano treści merytoryczne do kolejnej ścieżki szkolenia e-learningowego dla kadr administracji publicznej, dedykowanej specjalistom IT. Zostały przeprowadzone prace modernizujące platformę szkoleniową https://szkolenia.obywatel.gov.pl/ na której sukcesywnie zamieszczane są kolejne części szkolenia. Prace modernizacyjne związane były m.in. z wprowadzeniem udoskonaleń dla użytkowników i większej wydajności platformy (możliwość przeszkolenia większej ilości pracowników administracji publicznej jednocześnie)

ad. g) 

Prowadzono prace nad rozbudową bazy wiedzy z obszaru cyberbezpieczeństwa na portalu gov.pl – na bieżąco publikowano artykuły z rekomendacjami dot. cyberbezpieczeństwa oraz informacje o ważnych wydarzeniach;  uruchomiono nowe podstrony-  Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa, gdzie publikowane są standardy  zapewniania cyberbezpieczeństwa w organizacji  oraz CYBER lekcje – scenariusze zajęć lekcyjnych adresowane do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

W ramach realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024 w zakresie realizacji Celu szczegółowego 2 – Podniesienie poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej i sektora prywatnego oraz osiągnięcie zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w DC KPRM opracowano 21 dokumentów Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa jako dobrych praktyk i zaleceń. 13 z tych dokumentów zostało opublikowanych w bazie wiedzy na portalu gov.pl. Pozostałe dokumenty znajdują się w fazie redakcji.

Kontynuowano kampanię #cyberbezpiecznysamorząd, w ramach której organizowane są szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników podmiotów publicznych.

Uruchomiono nowy cykl szkoleń adresowany do operatorów usług kluczowych, w sumie w 2021 roku  przeprowadzono 17 szkoleń online, w których wzięło udział prawie 5000 osób; 

Uczestniczono w pracach przygotowujących krajowe ćwiczenia zarządzania kryzysowego LIBERO, w których planowano ćwiczenia związane z  cyberatakami oraz rozpoczęto działania planistyczne związane z organizacją ćwiczeń dla podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; 

Rozpoczęto realizację projektu Bezpieczni w sieci – modernizacji platformy e-learningowej dla nauczycieli.

W ramach dodatkowych środków na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 (REACT-EU)  przygotowano trzy projekty cyberbezpieczeństwa. Wniosek o dofinansowanie projektu „Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46” został już pozytywnie oceniony przez Instytucję Pośredniczącą (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) i został wpisany na listę projektów rekomendowanych do finansowania.

Przygotowanie osi cyberbezpieczeństwo w ramach następcy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020, czyli Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027.

Przygotowano kompleksowy program wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze środków przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach programu Cyberbezpieczeństwo – CyberPL planowane są interwencje w m.in. w takie obszary jak: rozbudowa i tworzenie Operacyjnych Centrów Bezpieczeństwa (SOC) w podmiotach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, utworzenie sieci regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa (RegioSOC) dla JST, przyspieszenie procesu podłączania użytkowników do systemu S46, wzmocnienie odporności podmiotów korzystających z przemysłowych systemów sterowania. Planowany jest także projekt mający na celu wzmocnienie kompetencji kadr w podmiotach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz projekt wzmocnienia cyberodporności systemów IT oraz OT -  w tym wsparcie systemów cyberbezpieczeństwa w gminach.

Opracowanie dwóch numerów Biuletynu Cyberbezpieczeństwa przeznaczonego wyłącznie dla osób z kierownictwa ministerstw i osób zajmujących się bezpieczeństwem lub cyberbezpieczeństwem w organizacji na podstawie kategorii określonych w TLP (Traffic Light Protocol) - Amber (pomarańczowy).

ad h) 

udział ekspertów KPRM m.in. w grupach i zespołach roboczych (Grupa Współpracy NIS, przewodnictwo zespołu – Work Stream WS10- infrastruktura cyfrowa, udział w pracach zespołu WS5-dostawcy usług cyfrowych, zespołu WS3-raportowanie incydentów oraz zespołu WS7-incydenty cyberbezpieczeństwa i kryzysy na skalę europejską). Udział w pracach legislacyjnych na poziomie europejskim m.in. rozporządzenie ws. utworzenia Europejskiego Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa oraz ćwiczeniach cyberbezpieczeństwa m.in. ćwiczenia Cyclone. Dalsze negocjacje w zakresie procedowanej Dyrektywy NIS Przewodnictwo pracom platformy CECSP oraz organizacja spotkań z uczestnikami platformy.

Prowadzono prace w ramach Europejskiej Grupy Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, uczestniczono w spotkaniach Eksperckiej Grupy KE ds. Bezpieczniejszego Internetu dla Dzieci. 


CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2021 
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

	Lp.
	Cel 
	Mierniki określające stopień realizacji celu
)
	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu
)

	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 5)

	
	
	Nazwa
	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Zwiększenie liczby podmiotów realizujących zadania publiczne dysponujących możliwością komunikowania się z nimi drogą elektroniczną.
	Liczna podmiotów przyłączonych do Węzła Krajowego.
	Przyłączenie 100 podmiotów do Węzła Krajowego do dnia 31 grudnia 2021 r.
	Przyłączenie 407 podmiotów do Węzła Krajowego do dnia 31 grudnia 2021 r.
	1.   Informowanie podmiotów    uprawnionych o możliwości przyłączenia do Węzła Krajowego;
	Informowanie podmiotów bezpośrednio zintegrowanych z Profilem Zaufanym o konieczności integracji z Węzłem Krajowym. 

	2
	Zwiększenie wykorzystywania otwartych danych w produktach i usługach nowoczesnych technologiach.
	Liczba udostępnionych danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (serwis dane.gov.pl )
	23 500
	24 483
	1. Zwiększenie podaży danych, poprawa ich jakości oraz stopnia owartości na portalu dane.gov.pl. 
2. Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie otwierania danych służących zwiększeniu wykorzystywania otwartych danych do budowy usług, produktów, tworzenia modeli biznesowych oraz jako element podejmowania decyzji strategicznych.
	1. Uchwalenie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

2. Przyjęcie Programu otwierania danych na lata 2021-2027 – krajowej strategii w zakresie udostępniania i zarządzania danymi.

3. Powołanie pełnomocników do spraw otwartości danych w ministerstwach, GUS oraz w KPRM.

4. Utworzenie decyzją Przewodniczącego KRMC Zespołu Zadaniowego do spraw realizacji ,,Programu otwierania danych na lata 2021-2027”.

5. Opracowanie harmonogramów (na I i II półrocze 2021 r.) udostępniania danych w portalu Dane.gov.pl (zadeklarowano łącznie 98 nowych zasobów danych, a w przypadku 29 zasobów danych zadeklarowano poprawę jakości lub podniesienie stopnia otwartości  zasobów danych).

6. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjno-szkoleniowych (np. realizacja drugiej edycji konferencji międzynarodowej „The future is data. Przyszłość to dane”); zamieszczanie komunikatów na profilu Otwarte dane na Facebooku oraz w portalu Dane.gov.pl i w newsletterze portalu; prowadzone były działania szkoleniowe na temat otwierania i wykorzystywania danych publicznych w ramach Akademii Otwartych Danych realizowanej w projekcie „Otwarte dane plus”.

   Kontynuacja rozbudowy portalu      Dane.gov.pl m.in.: dostosowanie portalu do specyfikacji DCAT-AP; wdrożenie Forum dla Pełnomocników ds. otwartości danych; mechanizm automatycznej konwersji plików w formacie CSV do formatu JSON-LD; umożliwienie dodawania w portalu danych przez podmioty prywatne; wdrożenie wyszukiwarki SPARQL.

	3
	Rozwój środowiska eksperckiego, poprzez zaangażowanie interesariuszy rynku w prace grupy roboczej ds. rejestrów rozporoszonych i blackchain oraz zapewnienie warunków dla rozwoju zastosowań blackchain w różnych sektorach gospodarki, w tym również w sektorze publicznym. 
Cyfryzacja sektora finansów z użyciem technologii blockchain.
	Liczba opracowanych materiałów dotyczących rejestrów rozporoszonych i blackchain ( zawierających założenia ram prawnych i regulacyjnych ) 
Liczba opracowanych materiałów własnych (przygotowanie ram dla porozumienia interesariuszy grupy roboczej w sprawach wykonalności projektu sektorowego).


	2

2
	2
2

	1. Opracowanie założeń prawnych dla tokenizacji wybranych instrumentów finansowych.
2. Przygotowanie warunków do realizacji projektów o charakterze pilotażowym w wybranych sektorach gospodarki ( sektor energetyczny, łańcuch dostaw – rolnictwo, sektor publiczny). 
	1.  Opracowanie założeń prawnych i standaryzacyjnych dla tokenizacji wybranych instrumentów finansowych. 

2.  Przygotowanie warunków do realizacji projektów o charakterze pilotażowym w wybranych sektorach gospodarki (sektor energetyczny, łańcuch dostaw – rolnictwo, sektor publiczny, zdrowie). 

-  Opóźnienia w zakończeniu realizacji zadań przewidzianych do finansowania projektów w ramach KPO (przesunięcie części zadań na rok następny)
-  Opóźnienia w zakończeniu realizacji zadań z powodu utrudnień w organizacji spotkań zewnętrznych w sytuacji pandemii COVID-19  (przesunięcie części zadań na rok następny) 

-     Opóźnienia w formalnym funkcjonowaniu grup roboczych z powodu opóźnień w powołaniu zespołu zadaniowego technologie przełomowe określającego mandat do funkcjonowania grup roboczych (przesunięcie części zadań na rok następny))    



	4
	Tworzenie warunków dla rozwoju standaryzacji wymagań dla cyberbezpieczeństwa technologii blackchain oraz zastosowań technologii blackchain w cyberbezpieczeństwie.
	Liczba przygotowanych lub opracowanych założeń dla ekosystemu współpracy 
Liczba przygotowanych lub opracowanych założeń wykorzystania balackchain dla poprawy cyberbezpieczeństwa 
	1

1
	1
1
	1. Zapewnienie udziału uczestników grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blackchain w spotkaniach i warsztatach, NASK PIB. 
	Zapewnienie udziału uczestników grupy roboczej  ds. rejestrów rozproszonych i blockchain w spotkaniach i warsztatach, NASK PIB.

-    Opóźnienia w zakończeniu realizacji zadań przewidzianych do finansowania projektów w ramach KPO (przesunięcie części zadań na rok następny)

-     Opóźnienia w formalnym funkcjonowaniu grup roboczych z powodu opóźnień w powołaniu zespołu zadaniowego technologie przełomowe określającego mandat do funkcjonowania grup roboczych (przesunięcie zadań na rok 2022))



	5
	Tworzenie europejskiego ekosystemu dla rozwoju usług publicznych wykorzystujących technologię blackchain, budowa europejskiej infrastruktury dla usług transgranicznych w ramach Europejskiego. Tworzenie warunków dla zastosowań technologii blackchain dokumentach strategicznych UE.
	Liczba grup roboczych z udziałem ekspertów reprezentujących zainteresowane instytucje z Polski ( liczba inicjatyw, grup roboczych – przypadków użycia)
	7
	7
	1. Udział w grupach roboczych Międzynarodowego Partnerstwa Blockchain (EBP) i przypadków użycia EBSI, 
2. Budowa i utrzymanie polskiego węzła EBSI, 

3. Działania na rzecz unijnej strategii blackchain, 

4. Ujednolicenie standardów rozwoju zastosowań INATBA, OECD. 
	1. Udział w grupach roboczych Międzynarodowego Partnerstwa Blockchain (EBP) i przypadków użycia EBSI, 

2. Budowa i utrzymanie polskiego węzła EBSI, 

3. Działania na rzecz unijnej strategii blockchain, ujednolicenie standardów rozwoju zastosowań 



	6
	Zwiększenie poziomu świadomości pracowników administracji publicznej w zakresie Architektury Informacyjnej Państwa oraz cyberbezpieczeństwa. 
	Liczna przeszkolonych pracowników administracji publicznej.
	400 osób

6400

(16 województw x 400 osób )
	0
	1. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu API.

2. Udostępnienie na platformie elearningowej  materiałów szkoleniowych.
3. Przeprowadzenie szkoleń dla podmiotów publicznych, w tym samorządowych oraz podmiotów im podległych z zakresu bezpieczeństwa standaryzacji cyfrowych usług publicznych zgodnie z AIP wraz z elementami ogólnych zasad cyberhigieny.
	1. Przygotowanie materiałów  szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia. 
2. Przygotowanie zakresu szkolenia dla pracowników w administracji publicznej. 

3. Przygotowanie grup szkoleniowych. 

4. Występowanie z prezentacjami dotyczącymi interoperacyjności i Architektury Informacyjnej Państwa na wydarzeniach dla pracowników administracji publicznej.

5. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji poświęconej cyfryzacji, w tym Architekturze Informacyjnej Państwa (III Forum Cyfrowej Administracji Publicznej).


CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Miernik określony nazwą „Zbudowany Centralny Rejestr Wyborców” nie został zrealizowany z uwagi późne podpisanie umowy z wykonawcą systemu. Umowa została podpisana 31.12.2021 r. 
W związku z pandemią COVID-19, pracami nad tworzeniem Krajowego Planu Odbudowy oraz programami operacyjnymi w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027 opracowano nowy kształt dokumentu w wyniku czego nie został zrealizowany miernik „Przyjęcie Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do realizacji w drodze uchwały Rady Ministrów”.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2327) wydłużenie terminów zakończenia realizacji projektów, dokonane na podstawie art. 13 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. pozostaje w mocy. W związku z powyższym, termin realizacji projektu został wydłużony o 90 dni z mocy prawa, co wpłynęło na brak realizacji miernika: „Liczba urzędów korzystających z systemu EZD RP na dzień 31.12.2021„.

Miernik zatytułowany „Odsetek ministerstw lub jednostek administracji rządowej, których projekty są monitorowane przez KRMC oraz w których wdrożono moduł monitorowania systemu MonAliZa 2.0.” nie został zrealizowany ponieważ do końca 2021 r. nie zakończył się proces budowy wskazanego systemu,  w związku z czym nie nastąpiły żadne wdrożenia systemu. System będzie wdrażany w 2022 r.
Przyczyną niezrealizowania miernika „Liczba przeszkolonych pracowników administracji publicznej”  była zmiana koncepcji realizacji zadania. Odstąpiono od zlecenia zadania na otwartym rynku na rzecz powierzenia zadania w ramach dotacji realizowanej w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi (NASK realizuje zadania w zakresie rozwoju AIP).
Warszawa, 28 kwietnia 2022 r.                                                                             Janusz Cieszyński
                                     Sekretarz Stanu 








      Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

               (miejscowość,  data)
                                podpis ministra/kierownika jednostki

�) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.


�) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.


�) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.


�) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.


5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.


�) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.


�) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.


5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.


�) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.


�) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.


5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.





