Liczba ogłoszonych postępowań

Liczba zakończonych zadań

Do końca września 2025 r.  zakończono realizację 43 zadania

Tab. 1 	Wykaz postępowań ogłoszonych w (uzupełnij miesiąc i rok – np. czerwcu 2025 r.)

Tab. 2 	Wykaz prac zakończonych do (uzupełnij miesiąc i rok – np. czerwca 2025 r.)

stan na 30 września 2025 r.

RZGW w Szczecnie

stan na 30 czerwca 2025 r.

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

We wrześniu 2025 r. ogłoszono 7 zadań

| OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2025 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
| 1 | ZZ Gryfice | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Zarządu Zlewni | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Zarządu Zlewni | Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów w roku 2026 | 05.09.2025 | tak | nie |
| 2 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Zarządu Zlewni | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Zarządu Zlewni | Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacja pompowni w roku 2026-2027 na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie | Utrzymanie stacji pomp w roku 2026-2027 – obsługa, konserwacje, remonty | 09.09.2025 | nie | nie |
| 3 | ZZ Koszalin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Zarządu Zlewni | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Zarządu Zlewni | Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych w roku 2026 na terenie działania Zarządu Zlewni w Koszalinie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów w roku 2026 | 19.09.2025 | tak | nie |
| 4 | ZZ Szczecin | policki | Police | Przecinka linii Jasienica – usunięcie gałęzi zagrażających linii SN | Usunięcie gałęzi zagrażających linii średniego napięcia zasilającej stację pomp | 24.09.2025 | nie | nie |
| 5 | ZZ Szczecin | Dotyczy powiatów, przez które przepływa rzeka Odra | Dotyczy gmin, przez które przepływa rzeka Odra | Dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglownego. | Dostawa materiałów eksploatacyjnych i narzędzi koniecznych w celu utrzymywania szlaku żeglownego na rzece Odrze | 25.09.2025 | nie | nie |
| 6 | ZZ Gryfice | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Zarządu Zlewni | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Zarządu Zlewni | Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w latach 2026 – 2027 (prawo opcji) na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach | Utrzymanie stacji pomp w roku 2026-2027 – obsługa, konserwacje, remonty | 26.09.2025 | nie | nie |
| 7 | ZZ Koszalin | kołobrzeski | Kołobrzeg | „Zabezpieczenie muru oporowego w obrębie wyrwy na lewym brzegu rz. Parsętą w km 2+080” | Remont muru oporowego w okolicy mostu na ul. Łopuskiego w Kołobrzegu | 16.09.2025 | nie | nie |

| ZADANIA ZAKOŃCZONE Do września 2025 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
| 1 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie” - w części zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Chojnie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 2 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie” - w części zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Gryfinie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 3 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie” - w części zamówienia nr 3: Nadzór Wodny w Myśliborzu | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 4 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie” - w części zamówienia nr 4: Nadzór Wodny w Szczecinie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 5 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie” - w części zamówienia nr 5: Nadzór Wodny w Świnoujściu | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 6 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2025 na terenie działania Zarządu Zlewni w Szczecinie" - w części zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Gryfinie i Nadzór Wodny w Chojnie | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 7 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2025 na terenie działania Zarządu Zlewni w Szczecinie" - w części zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Myśliborzu | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 8 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2025 na terenie działania Zarządu Zlewni w Szczecinie" - w części zamówienia nr 3: Nadzór Wodny w Szczecinie | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 9 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2025 na terenie działania Zarządu Zlewni w Szczecinie" - w części zamówienia nr 4: Nadzór Wodny w Świnoujściu | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 10 | ZZ Koszalin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie” - w części zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Białogardzie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 11 | ZZ Koszalin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych naterenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie” - w części zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Kołobrzegu | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 12 | ZZ Koszalin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie” - w części zamówienia nr 3: Nadzór Wodny w Koszalinie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 13 | ZZ Koszalin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie” - w części zamówienia nr 4: Nadzór Wodny w Miastku | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 14 | ZZ Koszalin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie" - w części zamówienia nr 5: Nadzór Wodny w Sławnie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 15 | ZZ Koszalin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | Obsługa, utrzymanie, eksploatacja i bieżąca konserwacja pompowni w roku 2025 na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Koszalinie cz.1 NW w Kołobrzegu | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 16 | ZZ Koszalin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | Obsługa, utrzymanie, eksploatacja i bieżąca konserwacja pompowni w roku 2025 na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Koszalinie cz.2 NW w Koszalinie | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 17 | ZZ Koszalin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | Obsługa, utrzymanie, eksploatacja i bieżąca konserwacja pompowni w roku 2025 na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Koszalinie cz.3 NW w Sławnie | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 18 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa, eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie" - w części zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Choszcznie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 19 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa, eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych w 2025 roku na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie" - w części zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Goleniowie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 20 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa, eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych w 2025 roku na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie" - w części zamówienia nr 3: Nadzór Wodny w Pyrzycach | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 21 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie Zarządu Zlewni w Stargardzie” – w części zamówienia nr 4, Nadzór Wodny w Stargardzie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 22 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2025 na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie" - w części zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Goleniowie | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 23 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2025 na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie" - w części zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Pyrzycach | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 24 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2025 na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie" - w części zamówienia nr 3: Nadzór Wodny w Stargardzie | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 25 | ZZ Gryfice | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach" - w części zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Gryficach | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 26 | ZZ Gryfice | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach" - w części zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Gryficach | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 27 | ZZ Gryfice | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach" - w części zamówienia nr 3: Nadzór Wodny w Kamieniu Pomorskim | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 28 | ZZ Gryfice | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach" - w części zamówienia nr 4: Nadzór wodny w Nowogardzie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 29 | ZZ Gryfice | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach" - w części zamówienia nr 5: Nadzór Wodny w Świdwinie | Eksploatacja urządzeń wodnych, odcinkowe utrzymanie wód rzek i kanałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam bobrowych, usuwanie śmieci i odpadów | 30.09.2025 | tak | nie |
| 30 | ZZ Gryfice | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni roku 2025 na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach" - w części zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Gryficach | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 31 | ZZ Gryfice | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2025 na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach" - w części zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Kamieniu Pomorskim | Utrzymanie stacji pomp – obsługa, konserwacje, remonty | 30.09.2025 | nie | nie |
| 32 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Szczecinie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" - w części zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Chojnie | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 22.08.2025 | nie | nie |
| 33 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Szczecinie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" - w części zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Gryfinie | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 05.08.2025 | nie | nie |
| 34 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Szczecinie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" - w części zamówienia nr 3: Nadzór Wodny w Myśliborzu | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 10.07.2025 | nie | nie |
| 35 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Szczecinie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" - w części zamówienia nr 4: Nadzór Wodny w Szczecinie | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 21.08.2025 | nie | nie |
| 36 | ZZ Szczecin | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Szczecinie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" - w części zamówienia nr 5: Nadzór Wodny w Świnoujściu | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 07.08.2025 | nie | nie |
| 37 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" w części zamówienia nr 1 Nadzór Wodny w Goleniowie I | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 02.09.2025 | nie | nie |
| 38 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" w części zamówienia nr 2 Nadzór Wodny w Goleniowie II | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 02.09.2025 | nie | nie |
| 39 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" w części zamówienia nr 3 Nadzór Wodny w Goleniowie III | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 01.08.2025 | nie | nie |
| 40 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" w części zamówienia nr 4 Nadzór Wodny w Pyrzycach | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 29.07.2025 | nie | nie |
| 41 | ZZ Stargard | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" w części zamówienia nr 5 Nadzór Wodny w Stargardzie | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 22.08.2025 | nie | nie |
| 42 | ZZ Gryfice | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" - w części zamówienia nr 1: Nadzór Wodny w Gryficach | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 07.09.2025 | nie | nie |
| 43 | ZZ Gryfice | Dotyczy wszystkich powiatów na terenie Nadzoru Wodnego | Dotyczy wszystkich gmin na terenie Nadzoru Wodnego | "Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta" - w części zamówienia nr 2: Nadzór Wodny w Kamieniu Pomorskim | Pierwsze koszenie wałów przeciwpowodziowych, likwidacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, inne czynności związane z utrzymaniem wałów | 20.08.2025 | nie | nie |