Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OP.6330.4.2024.AT/AP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie działań ochronnych w celu eliminacji niepożądanych  gatunków - obcych inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych w obszarze Natura 2000 Armeria PLH120091”

- Informacje ogólne

- Zamówienie jest realizowane i finansowane z budżetu własnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Maksymalna kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi 70 000zł brutto.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych w płatach siedliska 6130 murawy galmanowe w obszarze Natura 2000 Armeria PLH120091 i ich  bezpośrednim sąsiedztwie (powiat olkuski, gmina Bolesław)

- Celem działań ochronnych jest eliminacja gatunków niepożądanych: rodzimych

ekspansywnych  i obcych inwazyjnych

- Zaplanowane do realizacji zabiegi ochronne obejmują: :

- karczowanie (wyrywanie/wykopywanie) krzewów tawuły oraz podrostu i nalotu drzew w płacie murawy galmanowej

- karczowanie (wyrywanie/wykopywanie) krzewów tawuły w płacie lasu,                                        w bezpośrednim sąsiedztwie murawy

- wyrywanie kęp trzęślicy w płatach muraw galmanowych

- koszenie muraw galmanowych,

- zbiór i utylizację biomasy powstałej wskutek wykonania powyższych działań.

- Lokalizacja i zakres prac

- Lokalizacje działań ochronnych zostały wskazane na mapach stanowiących załącznik nr 2 do OPZ.

- Skrócony opis aktualnego stanu powierzchni objętych działaniami ochronnymi, rodzaje planowanych prac, zawarte są w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ.

- Opis sposobów wykonywania działań ochronnych

- Ręczne usuwanie krzewów tawuły oraz nalotu i podrostu drzew

a) w ramach tego zabiegu należy całkowicie wyrwać/ wykopać wszystkie okazy tawuły (powierzchnia 1 i 2) oraz innych gatunków krzewów, a także nalot i podrost drzew wraz z całym ich systemem korzeniowym (powierzchnia 1), wyłącznie przy użyciu ręcznych narzędzi.

b) Zabrania się jazdy po murawie jakimkolwiek sprzętem mechanicznym bez względu na jego przeznaczenie.

c) Podczas karczowania (wyrywania/wykopywania) należy w maksymalnym stopniu zminimalizować niszczenie pokrywy roślinnej i wierzchniej warstwy gleby wraz z mchami i porostami.

d) Powierzchnie po zabiegu należy oczyścić z biomasy, która została wyrwana lub wykopana, i wyrównać poprzez zagrabienie.

e) Wykonawca po zakończeniu prac polegających na wykopywaniu/wyrywaniu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia zobowiązany jest do odbycia wizji w terenie i oceny poprawności wykonanego zadania. Usunięcie biomasy z powierzchni siedliska może nastąpić dopiero po potwierdzeniu przez Zamawiającego, że zadanie zostało wykonane prawidłowo.

f) Zebraną biomasę należy wynieść poza powierzchnię obszaru Natura 2000 i zagospodarować we własnym zakresie (np. spalić, przekazać do kompostowni lub zdeponować na działce po uzyskaniu zgody właściciela gruntu).

- Wyrywanie kęp trzęślicy

- Usuwanie wszystkich kęp trzęślicy w  kwadratach 10x10m, wskazanych przez Zamawiającego w obrębie powierzchni 3-6 , określonych w Załączniku nr 2. Kwadraty będą wyznaczone i oznakowane w terenie przez Zamawiającego .

- Usuwanie kęp trzęślicy - wyrywanie, wykopywanie - powinno być wykonane wyłącznie przy użyciu ręcznych narzędzi. Wykopywanie powinno mieć charakter punktowy,  aby w  maksymalnym stopniu  zminimalizować niszczenie pokrywy roślinnej i wierzchniej warstwy gleby wraz z mchami i porostami.

- Zabrania się jazdy po murawie jakimkolwiek sprzętem mechanicznym bez względu na jego przeznaczenie.

- Wykonawca po zakończeniu prac polegających na wykopywaniu/wyrywaniu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia zobowiązany jest do odbycia wizji w terenie i oceny poprawności wykonanego zadania. Usunięcie biomasy z powierzchni siedliska może nastąpić dopiero po potwierdzeniu przez Zamawiającego, że zadanie zostało wykonane prawidłowo.

- Biomasę należy zebrać i wynieść poza powierzchnię obszaru Natura 2000, a następnie zagospodarować  we własnym zakresie (np. spalić, przekazać do kompostowni lub zdeponować na działce po uzyskaniu zgody właściciela gruntu). Powierzchnie po usunięciu kęp należy wyrównać poprzez zasypanie dołków i zagrabienie.

- Koszenie

- Ręczne koszenie murawy galmanowej w obrębie powierzchni 3-6 wskazanych w Załączniku 2, pomiędzy kwadratami wyznaczonymi do wyrywania trzęślicy

- Biomasę należy zebrać i wynieść poza powierzchnię obszaru Natura 2000, a następnie zagospodarować  we własnym zakresie (np. spalić, przekazać do kompostowni lub zdeponować na działce po uzyskaniu zgody właściciela gruntu).

IV. Sprawozdanie z wykonanych prac

1. Po wykonaniu całości działań ochronnych Wykonawca ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z wykonania prac, zawierającego:

a) informacje o sposobie wykonywania prac i użytych narzędziach

b) dokumentację fotograficzną uwidaczniającą:

- biomasę powstałą w wyniku przeprowadzenia działań ochronnych (minimum 1 zdjęcie dla każdej powierzchni). Zdjęcia powinny być wykonane taki w sposób, aby widoczne były całe systemy korzeniowe wykopanych/wyrwanych okazów

- stan powierzchni przed i po wykonaniu zabiegów (do każdej powierzchni minimum 3 zdjęcia stanu wyjściowego i 3 zdjęcia po przeprowadzonych w tym miejscu zabiegach)

- sposób wykonywania prac: wykopywania, koszenia, zbioru i usuwania biomasy (minimum 3 zdjęcia do każdej powierzchni)

2. Sprawozdanie z wykonanych prac należy przedstawić Zamawiającemu do dnia 15.12.2024r. w formie wydruku - 1 egzemplarz zbindowany oraz w formie pliku zapisanego w  formacie *.pdf. , przekazany na dowolnym nośniku lub przesłany na adres e-mail: anna.trojecka-brzezinska@krakow.rdos.gov.pl lub Agnieszka.Pagacz@krakow.rdos.gov.pl

Załącznik nr 1. Zakres prac do wykonania na poszczególnych powierzchniach

| Usuwanie tawuły (Spirea) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer powierzchni | Wielkość powierzchni | Opis powierzchni | Zakres prac |
| Powierzchnia nr 1 | 0,43 ha | Powierzchnie płaska Płat murawy galmanowej Pojedyncze pędy tawuły oraz nalotu i podrostu drzew i krzewów (wys. 1-1,2m) Okazy rozproszone po powierzchni siedliska Pokrycie gatunków przeznaczonych do usunięcia 10-15% | Usunięcie wszystkich okazów tawuły, wierzb nalotu i podrostu drzew (m.in. topoli osiki, olchy, lipy, brzozy) Wykopywanie, zbiór i utylizacja biomasy wyłącznie przy użyciu ręcznych narzędzi |
| Powierzchnia nr 2 | 2,27 ha | Powierzchnia płaska pod okapem lasu Zwarte kępy tawuły (o wysokości ok.1,3-2m), pojedyncze pędy nieliczne Pokrycie tawuły 60-70% | Usunięcie wszystkich kęp i pędów tawuły. Wykopywanie, zbiór i utylizacja biomasy wyłącznie przy użyciu ręcznych narzędzi |
| Usuwanie trzęślicy (Molinia) |  |  |  |
| Numer powierzchni | Wielkość powierzchni | Opis powierzchni | Zakres prac |
| Powierzchnia nr 3 | 0,55 ha | Murawa galmanowa na nachylonym stoku Pokrycie trzęślicy -50-60% | 1. Wykopywanie kęp trzęślicy w wyznaczonych 16 kwadratach 10x10m2 2. Koszenie pozostałych fragmentów płatu w obrębie powierzchni nr 1 3. Zbiór, utylizacja biomasy powstałej po wykopywaniu i wycince. Wszystkie prace należy wykonać wyłącznie przy użyciu ręcznych narzędzi. |
| Powierzchnia nr 4 | 0,15ha | Murawa galmanowa na nachylonym stoku Pokrycie trzęślicy 70-80% | . 1. Wykopywanie kęp trzęślicy w wyznaczonych 3 kwadratach 10x10m2 2. Koszenie pozostałych fragmentów płatu w obrębie powierzchni nr 1 3. Zbiór, utylizacja biomasy powstałej po wykopywaniu i wycince. Wszystkie prace należy wykonać wyłącznie przy użyciu ręcznych narzędzi. |
| Powierzchnia nr 5 | 0,35ha | Murawa galmanowa na płaskiej powierzchni Pokrycie trzęślicy 80-100% | 1. Wykopywanie kęp trzęślicy w wyznaczonych 6 kwadratach 10x10m2 2. Koszenie pozostałych fragmentów płatu w obrębie powierzchni nr 1 3. Zbiór, utylizacja biomasy powstałej po wykopywaniu i wycince. Wszystkie prace należy wykonać wyłącznie przy użyciu ręcznych narzędzi. |
| Powierzchnia nr 6 | 0,15ha | Murawa galmanowa na płaskiej powierzchni Pokrycie trzęślicy 60-70% | 1. Wykopywanie kęp trzęślicy w wyznaczonych 3 kwadratach 10x10m2 2. Koszenie pozostałych fragmentów płatu w obrębie powierzchni nr 1 3. Zbiór, utylizacja biomasy powstałej po wykopywaniu i wycince. Wszystkie prace należy wykonać wyłącznie przy użyciu ręcznych narzędzi. |

Załącznik nr 2. Lokalizacja  powierzchni zaplanowanych działań ochronnych