Zn.spr.:SA.20…..2022

UMOWA nr

Wartość zamówienia poniżej 130 000,00 zł. nie podlegające  procedurze przetargowej zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

zawarta w dniu …………… r.  w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego 41 05-300 Mińsk Mazowiecki pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Mińsk zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez  Nadleśniczego mgr inż. Piotra Serafina NIP 822-000-80-77 a

firmą ……………………. NIP: …………. zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z własnego materiału roboty w budynkach mieszkalnych (wraz z kancelariami leśnictw): Mienia 305/1 i Mienia 305/2 gmina Cegłów o numerze inwentarzowym 110/00366 oraz Ołdakowizna 1A/1 i Ołdakowizna 1A/2 gmina Stanisławów o numerze inwentarzowym 110/00701  polegające na :

-demontażu istniejących kotłów centralnego ogrzewania - bezklasowych na drewno łącznie z zabraniem i utylizacją.

-zakupie i zamontowaniu nowych czterech kotłów c.o. wraz z osprzętem i obróbkami -5 klasy zgazowujących drewno zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Do Wykonawcy należy dostarczenie dokumentu potwierdzającego, iż kotły spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji(UE)2015/1189 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe oraz  dokumentu zaświadczającego, iż kocioł spełnia wymogi 5-tej klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

§ 2.

- Wykonawca  odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp i zastosowanie właściwych materiałów oraz za jakość wykonanej usługi.

- Termin wykonania prac strony ustalają:

- rozpoczęcie określa się na dzień  18.04.2022 r.

- zakończenie prac do dnia             10.09.2022 r.

§ 3.

- Wartość wykonanych prac ustala się na sumę ……………. zł netto + należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega ewentualnej waloryzacji.

- Wynagrodzenie obejmuje wartość wszelkich prac i materiałów użytych do realizacji umowy.

§ 4.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie zadanie na okres 36 m-cy  w przypadku zakresu ujętego w § 1 dotyczącego robót montażowych.

- Gwarancja na urządzenia zgodnie z deklaracją producenta.

- Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy.

§ 5.

1.Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.

1.a) Do wystawienia protokołu odbioru robót niezbędne jest bezawaryjne uruchomienie instalacji C.O. w każdej z lokalizacji.

2. Płatność będzie realizowana po prawidłowym wykonaniu prac na podstawie faktury VAT na  konto podane na fakturze w terminie 7 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.

3.Faktura musi być rozdzielona na  :

a) Wymiana kotłów c. o. na kotły 5 klasy zgazowujące drewno Mienia 305/1, 305/2

05-319 Cegłów

b) Wymiana kotłów c. o. na kotły 5 klasy zgazowujące drewno Ołdakowizna 1A/1, 1A/2 05-304 Stanisławów

4. W wypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 6.

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić obiekt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy.

§ 7.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu

umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w §3 pkt.1 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2 ust.2  oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 pkt1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 pkt.1 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

Wszystkie zmiany umowy mogą następować wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie umawiające się strony.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy KODEKSU CYWILNEGO.

§ 9.

Sprawy sporne będzie rozstrzygać Sąd właściwy, rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA